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Раздел 1.  Основные положения муниципальной программы

1.1.  Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367. Срок реализации Программы – 2019 - 2035 годы.
1.2.  Цели данной Программы:
1) Обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией.
2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).
3) Совершенствование архитектурного облика муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» и формирование целостной городской среды.
1.3.  Ответственный исполнитель Программы – Департамент архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону (далее – Департамент).
1.4.  Задачи муниципальной программы:
1) Актуализация документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования.
2) Разработка документации по планировке территории.
3) Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности.
4) Ведение ИСОГД – усовершенствование, расширение и пополнение – осуществление планомерного сбора, хранения и актуализации информации, относящейся к градостроительной деятельности.
5) Обеспечение комплексного оформления территории города 
Ростова-на-Дону 
1.5.  Подпрограммы муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» не предусмотрены.

Раздел 2.  Сведения о ходе реализации муниципальной программы

2.1.  Сведения о степени реализации основных мероприятий программы
Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой в 2023 году, утверждены бюджетные ассигнования в размере 292 943,6 тыс. руб.
С целью обеспечения территории города актуальной градостроительной документацией, в отчетном году выполнены следующие мероприятия. 
Решением городской Думы от 15.08.2023 № 544  внесены изменения 
в Генеральный план города Ростова-на-Дону.  Изменения связаны с планируемой реализацией на территории города, в рамках концессионного соглашения, проекта строительства городского трамвая со скоростными участками. В части модернизации и создания инфраструктуры городского трамвая Генеральным планом города предусмотрено:
– реконструкция существующих и строительство новых трамвайных депо, тяговых подстанций;
– на загруженных транспортных узлах и участках улично-дорожной сети предусматривается строительство искусственных сооружений для обособления трамвайной линии в целях снижения влияния на общий поток транспорта.
С целью обеспечения условий для реализации значимого для города решения о комплексном развитии территории старого аэропорта в Генеральный план также внесены изменения в части функционального зонирования и размещения объектов регионального и местного значения в соответствии с утвержденной Правительством Ростовской области документацией по планировке территории.
В 2023 году завершена подготовка проекта новых Нормативов градостроительного проектирования. Решением городской Думы от 23.06.2023 
№ 516 они были утверждены. Разработка Нормативов обусловлена значительными изменениями в сводах правил. Изменения коснулись градостроительного проектирования, благоустройства территорий, проектирования улиц и дорог. Важные изменения также связаны с размещением школ и детских садов, обеспечением парковочными местами жилых районов. 
Для решения значимых для города градостроительных задач, привлечения инвестиций в течение 2023 года был внесен ряд изменений в Правила землепользования и застройки города (далее – Правила), в том числе с целью приведения их в соответствие с новыми Нормативами.
С целью создания условий для сохранения зданий с наиболее ценными фрагментами исторической архитектуры решением городской Думы от 15.08.2023 № 545 в Правилах установлена новая территориальная зона ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). 
В рамках совершенствования архитектурного облика в составе Правил утверждена карта зон регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов, определены 4 зоны, для каждой из которых установлены требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов.
В августе 2023 года на Карте зон с особыми условиями использования территорий, входящей в состав Правил, были отображены приаэродромные территории аэродрома экспериментальной авиации Ростов-на-Дону «Северный». 
Для дальнейшего развития Левобережной зоны в Правила были внесены изменения в Карту градостроительного зонирования в части установления 
в отношении территорий по ул. Пойменной зоны общественно-жилой застройки (ОЖ) и в районе Гребного канала зоны перспективного освоения первого типа 
(ПО-1), а также в градостроительный регламент этой зоны.
[bookmark: _Hlk122363346][bookmark: _Hlk122363350]В 2023 году была продолжена работа по обеспечению территории города планировочной документацией, предусматривающей размещение объектов социального значения, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Утверждено 39 проектов планировки и межевания городских территорий. Утвержденной документацией предусмотрено образование земельных участков под 19 существующими многоквартирными домами, в том числе под домами, признанными аварийными и подлежащими сносу по ул. Нансена, 395а и 
ул. Московская, 37, для размещения объектов здравоохранения стационарного типа для взрослого и детского населения, а также центра социального обслуживания населения в жилом районе «Левенцовский».
Для дальнейшего освоения перспективных территорий, 
определенных Генеральным планом города, утверждена документация 
по планировке территории бывшего военного городка по ул. Таганрогской, 
X микрорайона жилого района «Левенцовский». Планировочными решениями 
в границах указанных территорий предусмотрено создание новых  жилых комплексов со всей необходимой инфраструктурой.
В соответствии с муниципальными контрактами в 2023 году разработана планировочная документация в отношении 4 территорий для дальнейшего формирования земельных участков под 9 существующими многоквартирными домами, а также в целях приведения границ земельных участков 
двух школ в Советском районе в соответствие с фактическим использованием.
За отчетный период Департаментом подготовлено 59 постановлений Администрации города Ростова-на-Дону о подготовке документации по планировке территорий. Для размещения линейных объектов – транспортной и инженерной инфраструктуры было подготовлено 37 постановлений, в том числе:
– постановления о разрешении инвестору разработки документации 
по планировке для реализации проекта «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая», утверждение которых планируется в 2024 году;
– постановление о подготовке документации по планировке территории для строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска 
(2 этап), завершение работ предполагается в I квартале 2024 года.
В 2023 году выполнен большой объем работ по образованию земельных участков, в том числе на основании утвержденной документации 
по планировке:
– под 31 существующим многоквартирным домом;
– для целей благоустройства общей площадью 23 га, в том числе для создания парковых зон в жилых районах «Платовский» и «Левенцовский». 
В течение года велась планомерная работа по подготовке исходно-разрешительной документации на земельные участки, право аренды которых, планируется реализовать путем проведения торгов. Подготовлена и передана 
в Департамент имущественно-земельных отношений города документация 
в отношении 14 земельных участков для принятия решения о предоставлении их путем проведения аукционов, в том числе для строительства объектов, обслуживающих население, плоскостных автостоянок, спортивного зала, автозаправки, административного здания и индивидуальных жилых домов. Образован  и уже предоставлен с торгов земельный участок для реализация импортозамещающего проекта ООО «Бештау» по строительству завода компьютерной техники по ул. Доватора в коммунальной зоне жилого района «Левенцовский».
В 2023 году Департаментом подготовлено:
– 55 заданий и исходных данных на разработку документации по планировке территорий и 24 заключения по проектам планировки и межевания; 
– 2633 градостроительных планов земельных участков; 
– приняты 4392 распоряжения о присвоении адреса объектам адресации; 
– внесены в Федеральную информационную адресную систему сведения 
о 2084 адресах и 31886 помещениях.
В 2023 году проведена работа по организации и проведению 
106  публичных слушаний и общественных обсуждений по наиболее важным вопросам градостроительной деятельности.
В рамках областной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда приняты 56 постановлений Администрации города Ростова-на-Дону об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. 
Важное направление деятельности Департамента – выдача разрешений 
на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
За 2023 год выдано 206 разрешений на строительство, в том числе 60 разрешений на строительство 65 многоквартирных домов общей площадью 
1726533,84 кв.м. За тот же период выдано 169 разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, в том числе 59 разрешений на ввод в эксплуатацию 61 многоквартирного дома общей площадью 1515032 кв.м.        
Для оперативного решения градостроительных задач, в том числе мониторинга градостроительной деятельности, постоянно осуществляется работа 
по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). За 2023 год представлено сведений по 12448 запросам от физических, юридических лиц, органов власти, Росреестра. В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году переведено в электронный вид 60000 страниц документов градостроительной деятельности.
В отчетный период проведены мероприятия по созданию новых объектов монументально-декоративного искусства. Подготовлено и утверждено 
6 постановлений Администрации города об установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети.
По результатам рассмотрения 206 проектов внешнего благоустройства 
и элементов внешнего благоустройства территорий города подготовлены заключения о согласовании:
– 40 проектов размещения элементов внешнего благоустройства;
– 9 проектов мемориальных досок, среди которых мемориальные доски 
в память о героях специальной военной операции: Герое Российской Федерации капитане Серкове Дмитрии Александровиче, старшем матросе Бабенко Александре Николаевиче, младшем сержанте Переве Алексее Сергеевиче, младшем сержанте Абдурахманове Артеме Руслановиче, Прошкине Андрее Александровиче, Жукове Евгении Валерьевиче;
– 2 проектов памятников: государственному и политическому деятелю СССР и Российской Федерации Поляничко Виктору Петровичу и памятник, посвященный группе советских войск в Германии;
– 155 паспортов объектов зеленых насаждений.
Подготовлено 59 заключений о согласовании договоров о благоустройстве территорий, прилегающих к объектам недвижимости.
В рамках мероприятий по совершенствованию архитектурного облика исторической части города Ростова-на-Дону, Департаментом постоянно проводилась работа по согласованию проектов цветового решения фасадов зданий, строений, сооружений и их отдельных элементов при реконструкции, текущем 
и капитальном ремонте, а также согласованию внешнего вида и места размещения нестационарных объектов торгового и бытового назначения и рекламно-информационных конструкций.
Всего в 2023 году рассмотрено:
–  162 проект цветового решения фасада здания, строения, сооружения и их отдельных элементов при реконструкции, текущем и капитальном ремонте, отделке и окраске;
–  55 проектных решения по изменению фасадов зданий (входы, козырьки, маркизы, вент трубы, оконные проемы, фризы);
–  16 проектов декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений;
–  9 проектов размещения граффити на фасадах зданий, строений, сооружений;
– 94 эскизных проекта внешнего вида нестационарных торговых объектов;
– 75 дизайн-проектов размещения рекламных и информационных конструкций, что более чем в три раза превышает показатель прошлого года.
Подготовлены заключения по размещению:
– 18 нестационарных торговых объектов для внесения изменений в Схему размещения НТО на территории города;
– 442 рекламных конструкций на фасадах зданий;
–  141 отдельно стоящей рекламной конструкции для внесения изменений 
в «Схему размещения рекламных конструкций на территории города 
Ростова-на-Дону»;
Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону разработаны 
и реализованы концепции праздничного оформления города. На комплексное оформление территории города к празднованию 80-й годовщины со дня освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня России, Дня города Ростова-на-Дону и Нового 2024 года  потрачено 78 932 271,82 рублей.
Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону ведется постоянная работа по выявлению на территории города конструкций, размещенных 
в нарушение требований Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону, принятого решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.04.2015 № 834.  
В результате проведения мероприятий по контролю за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в 2022 году в бюджет города поступило 50 270 441,24 рублей.
В целом за отчетный период по программным мероприятиям, предусмотренным Программой, проделана значительная по объемам 
и эффективная работа.  

2.2.  Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей
Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей Программы запланированному уровню приведены в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» за 2023 год».
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 
за 2023 год составляет:

100+100+100+100+100+97+100+100        
Э₀ = (---------------------------------------------) = 99,6 %;
       8                                          
При данном значении эффективности суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы за 2023 год является высокой.

2.3.  Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств, с указанием причин неиспользования планового объема финансового обеспечения
Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств приведены в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2023 год».
Бюджетная эффективность реализации Программы за 2023 год составляет:
                                
ССуз = 284755,7 / 292943,6 * 100% = 97,2 %;

При данном значении бюджетная эффективность реализации Программы 
в 2023 году является высокой.
Остаток по освоению бюджетных средств на конец года реализации Программы составил 8187,9 тыс. руб., что составляет 2,8 % объема финансирования, при планируемом объеме финансирования – 292943,6 тыс. руб., фактическом – 284755,7 тыс. руб. 
Причинами образования остатка при освоении бюджетных средств являются: 
- экономия по торгам;
- невыполнение подрядчиком условий контракта;
- расторжение контрактов по факту выполненных работ;
- экономия по заработной плате.

Раздел 3.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации Программы приведена в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2023».
Эффективность реализации Программы (ЭРпр) в целом оценивается исходя из значений суммарной оценки степени достижения целевых показателей Программы (Эо) и бюджетной эффективности реализации Программы (ССуз) по формуле:

ЭРпр = ЭО × 0,5 + ССуз × 0,5 = 99,6 % *0,5+97,2 % *0,5 = 98,4 % 
и признается высокой.
Итоговая оценка эффективности реализации Программы (ИЭРпр) за период 2019-2023 гг. составила:
                                            
            ИЭРпр = (98,4 + 97,1 + 97,4 + 98,4 + 98,4) / 5 = 97,9 %, и признается высокой.

Раздел 4.  Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу
В течение 2023 года в Программу были внесены изменения на основании следующих правовых актов:
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 14.03.2023 
№ 206 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 23.12.2022) в связи с увеличением и перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и источников финансирования, а также необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 16.05.2023 
№ 449 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 14.03.2023) в связи с увеличением и перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой целевых показателей (целей, задач) муниципальной программы и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 14.06.2023 
№ 574 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 16.05.2023) в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 13.08.2023 
№ 796 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 14.06.2023) в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 11.10.2023 
№ 1111 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 13.08.2023) в связи с увеличением и перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, исполнителей и целевых показателей муниципальной программы;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 14.12.2023 
№ 1436 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 11.10.2023) в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей муниципальной программы.
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