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Раздел 1.  Основные положения муниципальной программы.

1.1.  Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367. Срок реализации Программы – 2019 - 2035 годы.
1.2.  Цели данной Программы:
1) Обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией.
2) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).
3) Совершенствование архитектурного облика муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» и формирование целостной городской среды.
1.3.  Ответственный исполнитель Программы – Департамент архитектуры 
и градостроительства города Ростова-на-Дону (далее – Департамент).
1.4.  Задачи муниципальной программы:
1) Актуализация документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования.
2) Разработка документации по планировке территории.
3) Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности.
4) Ведение ИСОГД – усовершенствование, расширение и пополнение – осуществление планомерного сбора, хранения и актуализации информации, относящейся к градостроительной деятельности.
5) Обеспечение комплексного оформления территории города 
Ростова-на-Дону 
1.5.  Подпрограммы муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» не предусмотрены.

Раздел 2.  Сведения о ходе реализации муниципальной программы.

2.1.  Сведения о степени реализации основных мероприятий программы
Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой в 2024 году, утверждены бюджетные ассигнования в размере 290 480,5  тыс. руб.
С целью обеспечения территории города актуальной градостроительной документацией, в отчетном году выполнены следующие мероприятия. 
На основании муниципального контракта, заключенного 15.03.2024, 
и технического задания в прошедшем году начаты работы по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план города. Внесение изменений связано 
с изменением численности и состава населения, потребности в обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, а также актуализацией местоположения планируемых объектов местного значения и изменением границ функциональных зон с учетом градостроительного зонирования. 

Финансирование данного мероприятия в размере 12 млн руб. предусмотрено Программой в 2025 году.
В 2024 году начаты работы по подготовке проекта внесения изменений 
в Нормативы градостроительного проектирования.
Целью внесения изменений в Нормативы является приведение 
их в соответствие с действующим законодательством, устранение выявленных технических ошибок и актуализация информации в области образования, здравоохранения, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры 
и общественных пространств, рекреации, озеленения и благоустройства территории. Финансирование данного мероприятия не требуется.
В 2024 году был внесен ряд изменений в Правила землепользования 
и застройки города. Они приведены в соответствие с утвержденной в декабре 
2023 года Правительством Ростовской области объединенной зоной охраны объектов культурного наследия исторической части города и требованиями 
к градостроительным регламентам. С целью создания условий для дальнейшего развития и эксплуатации городских территорий в Правилах установлены новые территориальные зоны: комплексного развития территорий первого типа (КР-1) 
в отношении «старого» аэропорта; размещения объектов специализированного назначения (С-5) для территории аэродрома экспериментальной авиации территории ПАО «Роствертол». Внесены изменения в части отображения на Карте зон 
с особыми условиями использования территорий: границ зон затопления 
и подтопления в соответствии с информацией Донского отдела водных ресурсов; границ памятника природы «Насаждения Ростовского зоопарка»; санитарно-защитных зон. Откорректированы границы приаэродромных территорий аэродрома экспериментальной авиации «Батайск». Внесены положения в части регулирования порядка применения предельных параметров объектов в случаях, когда одному земельному участку установлено несколько видов разрешенного использования.
В 2024 году была продолжена работа по обеспечению территории города планировочной документацией, предусматривающей размещение объектов социального значения, инженерной и транспортной инфраструктуры. Утверждено 27 проектов планировки и межевания городских территорий. Утвержденной документацией, разработанной за счет средств бюджета города, предусмотрено образование земельных участков под 8 существующими многоквартирными домами, а также для муниципальных нужд с целью благоустройства внутриквартальных территорий общей площадью 14,5 га. Также в этом году утверждена документация по планировке территории для строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска 
(II этап).
Для дальнейшего освоения перспективных территорий, определенных Генеральным планом города, утверждена документация по планировке территории по ул. Пойменной. Планировочными решениями в границах данной территории предусмотрено создание нового  жилого комплекса со всей необходимой инфраструктурой, а также строительство многофункционального зрелищного конноспортивного комплекса.
В соответствии с муниципальными контрактами в 2024 году разработана планировочная документация в отношении еще 13 территорий для дальнейшего образования земельных участков в целях благоустройства внутриквартальных территорий и получения субсидий из областного бюджета на выполнение этих работ. 
За отчетный период Департаментом подготовлено 35 постановлений Администрации города Ростова-на-Дону о подготовке документации по планировке территорий. Для размещения линейных объектов – транспортной и инженерной инфраструктуры было подготовлено 20 постановлений, в том числе:
– для реконструкции  автомобильной  дороги по  ул. Доватора,  на  участке  
от  пр-кта Маршала Жукова до «Западной хорды»;
– в целях транспортного обеспечения территории комплексного развития «старого» аэропорта разрешена разработка планировочной документации для строительства транспортной развязки на пересечении въезда на территорию аэропорта и автомобильной дороги по пр-кту Шолохова; автомобильной дороги 
от перекрестка ул. Вересаева - ул. Берберовская до въезда на территорию аэропорта с пр-кта Шолохова; автомобильной дороги «бульвар Авиаторов», а также для  реконструкции дороги по ул. Берберовская со строительством транспортной развязки. 
В 2024 году выполнен большой объем работ по образованию земельных участков, в том числе на основании утвержденной документации 
по планировке. В отчетном году выполнены мероприятия по образованию 
72 земельных участков для размещения объектов социального назначения, территорий общего пользования и эксплуатации существующих многоквартирных домов, в том числе занимаемых аварийными многоквартирными домами в целях дальнейшего выполнения мероприятий по изъятию объектов для муниципальных нужд. 
В течение года велась планомерная работа по подготовке исходно-разрешительной документации на земельные участки, право аренды которых, планируется реализовать путем проведения торгов. Подготовлена и передана 
в Департамент имущественно-земельных отношений города документация 
в отношении 25 земельных участков для принятия решения о предоставлении их путем проведения аукционов.
В 2024 году Департаментом подготовлено:
– 53 задания и исходных данных на разработку документации по планировке территорий; 
– 2708 градостроительных планов земельных участков; 
– 2 896 заключений по вопросам градостроительной деятельности.
– приняты 4267 распоряжений о присвоении адреса объектам адресации; 
– внесены в Федеральную информационную адресную систему сведения 
о 7455 адресах и 73952 помещениях.
В 2024 году проведена работа по организации и проведению 
45  публичных слушаний и общественных обсуждений по наиболее важным вопросам градостроительной деятельности.
В рамках областной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда приняты 72 постановления Администрации города Ростова-на-Дону об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, в связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. 
Важное направление деятельности Департамента – выдача разрешений 
на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
За 2024 год выдано 257 разрешений на строительство, в том числе 
82 разрешения на строительство 93 многоквартирных домов. За тот же период выдано 173 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе 
48 разрешений на ввод в эксплуатацию 51 многоквартирного дома.
Для оперативного решения градостроительных задач, в том числе мониторинга градостроительной деятельности, постоянно осуществлялась работа 
по ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. В отчетном году внесено сведений о 5 890 документах (градостроительная документация, документы территориального планирования). Представлено сведений по 13 502 запросам физических, юридических лиц, органов власти, Росреестра. Также внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения 
о границах 2 073 территориальных зон.
В отчетный период проведены мероприятия по созданию новых объектов монументально-декоративного искусства. Подготовлено и утверждено 
6 постановлений Администрации города об установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети.
По результатам рассмотрения 47 проектов внешнего благоустройства 
и элементов внешнего благоустройства территорий города подготовлены заключения о согласовании:
– 10 проектов размещения элементов внешнего благоустройства;
– 7 проектов внешнего благоустройства территории, в том числе территории бывшего аэродрома ДОСААФ и проекта благоустройства дорожной развязки 
с установкой современного колёсного трактора производства 
ООО «КЗ «Ростсельмаш» по ул. 50-летия Ростсельмаша;
– 12 проектов летних кафе;
– 12 проектов мемориальных досок, среди которых мемориальные доски 
в память о героях специальной военной операции: Фофанове Василии Андреевиче, Переве Алексее Сергеевиче, Заярном Сергее Андреевиче, Гончарове Денисе Владимировиче, Размахаеве Василии Владимировиче, Рахове Андрее Леонардовиче, а также Герое Советского Союза Гутмане Анатолии Григорьевиче, народном поэте Дагестана Сулеймане Стальском;
– 6 проектов памятных знаков: памятника медицинским работникам, погибшим в период ликвидации пандемии COVID-19, бюста Героя Советского Союза полковника Вартаняна Геворка Андреевича, скульптурной композиции одному из основателей штаба организации «Молодая гвардия» Герою Советского Союза Тюленину Сергею Гавриловичу, бюста Героя Советского Союза Сергея Оганова, памятника Волонтерам.
Подготовлено 55 заключений о согласовании договоров о благоустройстве территорий, прилегающих к объектам недвижимости.
В рамках мероприятий по совершенствованию архитектурного облика исторической части города Ростова-на-Дону, Департаментом постоянно проводилась работа по согласованию проектов цветового решения фасадов зданий, строений, сооружений и их отдельных элементов при реконструкции, текущем 
и капитальном ремонте, а также согласованию внешнего вида и места размещения нестационарных объектов торгового и бытового назначения и рекламно-информационных конструкций.
Всего в 2024 году рассмотрено:
–  211 проектов цветового решения фасада здания, строения, сооружения и их отдельных элементов при реконструкции, текущем и капитальном ремонте, отделке и окраске;
–  50 проектных решения по изменению фасадов зданий (входы, козырьки, маркизы, вент трубы, оконные проемы, фризы);
–  15 проектов декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений;
–  20 проектов размещения граффити на фасадах зданий, строений, сооружений;
– 361 эскизный проект внешнего вида нестационарных торговых объектов;
– 27 дизайн-проектов размещения рекламных и информационных конструкций.
Подготовлены заключения по размещению:
– 2 нестационарных торговых объектов для внесения изменений в Схему размещения НТО на территории города;
– 434 рекламных конструкций на фасадах зданий.
Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону разработаны 
и реализованы концепции праздничного оформления города. На комплексное оформление территории города ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня России, Дня города Ростова-на-Дону и Нового 2025 года  потрачено 53 791 388,54 рублей.
Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону ведется постоянная работа по выявлению на территории города конструкций, размещенных 
в нарушение требований Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова-на-Дону, принятого решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.04.2015 № 834.  
В результате проведения мероприятий по контролю за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в 2024 году в бюджет города поступило 1 174 296,27 рублей.
В целом за отчетный период по программным мероприятиям, предусмотренным Программой, проделана значительная по объемам 
и эффективная работа.  

2.2.  Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.
Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей Программы запланированному уровню приведены в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» за 2024 год».
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 
за 2024 год составляет:

100+100+100+100+100+100+100+100+100        
Э₀ = (-------------------------------------------------------) = 100 %;
          9                                        
При данном значении эффективности суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы за 2024 год является высокой.

2.3.  Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств, с указанием причин неиспользования планового объема финансового обеспечения.
Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств приведены в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом с начала года за 2024 год».
Бюджетная эффективность реализации Программы за 2024 год составляет:
                                
ССуз = 287941,8 / 290480,5 * 100% = 99,1 %;

При данном значении бюджетная эффективность реализации Программы 
в 2024 году является высокой.
Остаток по освоению бюджетных средств на конец года реализации Программы составил 2538,7 тыс. руб., что составляет 0,9 % объема финансирования, при планируемом объеме финансирования – 290480,5 тыс. руб., фактическом – 287941,8 тыс. руб. 
Причинами образования остатка при освоении бюджетных средств являются: 
- экономия по результатам закупочных процедур;
- невыполнение подрядчиком условий контракта;
- расторжение контрактов по факту выполненных работ;
- экономия по обеспечению деятельности аппарата (фонд оплаты труда, командировочные расходы).

Раздел 3.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации Программы приведена в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2024».
Эффективность реализации Программы (ЭРпр) в целом оценивается исходя из значений суммарной оценки степени достижения целевых показателей Программы (Эо) и бюджетной эффективности реализации Программы (ССуз) по формуле:

ЭРпр = ЭО × 0,5 + ССуз × 0,5 = 100 % *0,5+99,1 % *0,5 = 99,6 % 
и признается высокой.
Итоговая оценка эффективности реализации Программы (ИЭРпр) за период 2019-2024 гг. составила:
                                            
            ИЭРпр = (98,4 + 97,1 + 97,4 + 98,4 + 98,4 + 99.6) / 6 = 98,2 %, 
и признается высокой.

Раздел 4.  Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу.
В течение 2024 года в Программу были внесены изменения на основании следующих правовых актов:
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 21.02.2024 
№ 166 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 14.12.2023) в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 11.04.2024 
№ 358 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 21.02.2024) в связи с увеличением и перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 16.06.2024 
№ 662 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 11.04.2024) в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 02.08.2024 
№ 941 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 16.06.2024) в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей муниципальной программы; 
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 19.09.2024 
№ 1151 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.08.2024) в связи с увеличением и перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий;
-  постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 14.12.2024 
№ 1514 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 19.09.2024) в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей муниципальной программы.
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