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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
20 июня 2023 года

                    Заседание № 
	О работе Администрации города 
по ремонту внутридворовых 
и внутриквартальных проездов 
на территории города в 2023 году
	


На территории города Ростова-на-Дону находятся 2 229 шт. внутриквартальных (дворовых) проездов, общая протяженность которых составляет 354 км и общая площадь 1,5 млн. м2.

Ежегодно, на основании рассмотрения обращений граждан, мониторинга объемов работ администрациями районов города 
Ростова-на-Дону формируется потребность в проведения работ по ремонту внутриквартальных проездов, с целью улучшения качества проживания жителей города Ростова-на-Дону, а также улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры внутриквартальных (дворовых) территорий города. 

В 2023 году на проведение работ по ремонту внутриквартальных (дворовых) проездов на территории города Ростова-на-Дону предусмотрено финансирования в размере 83,4 млн. руб. Общая площадь выполнения работ составляет порядка 52 тыс. м2.

Ворошиловский район – на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 25,4 млн руб. на общую площадь порядка 
12 тыс. м2.

В настоящее время выполнены работы общей площадью 2,2 тыс. м2.

Железнодорожный район - на 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 3,2 млн. руб. на общую площадь 1,5 тыс. м2.

Кировский район – на 2023 год предусмотрено финансирование 
в размере 1,5 млн. руб. В настоящее время заключен муниципальный контракт и выполнены работы на общей площадью 900 м2. 

Ленинский район – на 2023 год предусмотрено финансирование 
в размере 1,4 млн. руб. на общую площадь 722 м2. На текущую дату выполнены работы на общей площадью 722 м2.

Октябрьский район – на 2023 год предусмотрено финансирование 
в размере 10,5 млн. на общую площадь 9,7 тыс.м2. 

Первомайский район – на 2023 год предусмотрено финансирование 
в размере 19,1 млн. руб. на общую площадь порядка 16,1 тыс. м2. 

Пролетарский район – на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 12,4 млн руб. общей площадью ремонта 11,2 тыс.м2. 

В настоящее время размещено извещение на сайте Единой информационной системы в сфере закупок о проведении электронного аукциона на сумму 12,4 млн. руб.

Советский район – на 2023 год предусмотрено финансирование 
в размере 7,7 млн рублей. 

В настоящий момент в рамках выделенного финансирования заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту внутриквартальных и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям на общую сумму 4,1 млн. руб. общей площадью выполнения работ 2,3 тыс. м2.

Работы по ремонту внутриквартальных проездов в рамках выделенного финансирования будут выполняться до конца текущего финансового года по факту заключения муниципальных контрактов 
на постоянной основе и при условии благоприятных погодных условий.
Также в текущем году предусмотрено финансирование в размере 77 160,5 тыс. рублей на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе 50 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 27 160,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
Ростова-на-Дону. В настоящее время разработан порядок отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству. В июне 2023 года данные территории будут отобраны общественной комиссией по вопросам реализации на территории города Ростова-на-Дону мероприятий 
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» предельный размер субсидии на реализацию проекта благоустройства дворовой территории – 5 млн. рублей. Один из видов обязательных работ – ремонт дворовых проездов. 
Работы благоустройству планируется завершить до 01.11.2023.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:

р е ш и л а:
1. Информацию о работе Администрации города Ростова-на-Дону 
по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов на территории города в 2023 году принять к сведению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону:

2.1. Обеспечить контроль за реализацией мероприятий по ремонту внутриквартальных (дворовых) проездов на территориях районов города Ростова-на-Дону;
2.2. Обеспечить в срок до 01.11.2023 проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств областного бюджета.
3. Главам администраций районов города Ростова-на-Дону:

3.1. Обеспечить контроль за качеством и своевременностью выполняемых работ, в рамках заключенных муниципальных контрактов 
на проведение работ по ремонту внутриквартальных (дворовых) территорий;
3.2. В срок до 01.09.2023 провести мероприятия по инвентаризации внутриквартальных (дворовых) территорий районов города 
Ростова-на-Дону на предмет необходимости проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных (дворовых) территориях.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию (Д.А. Олейников).
Председатель городской Думы –

глава города Ростова-на-Дону                 З.В. Неярохина

20 июня 2023 года
	Проект решения вносит

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
	                         А.С. Пономарев

	Согласовано:


	

	И.о. заместителя главы Администрации города

Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству 
	                           А.С. Пономарев

	
	

	Заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону по организационно-правовым
и кадровым вопросам
	                            А.Г. Новицкий

	
	

	Начальник правового управления

Администрации города Ростова-на-Дону
	Н.А. Зусикова
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