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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДьМОГО созыва

РЕШЕНИЕ №
Об исполнении муниципальной программы 
«Развитие и эксплуатация транспортной 
инфраструктуры и пассажирского 
транспорта города Ростова-на-Дону
Для города Ростова-на-Дону, актуальное значение имеет решение задач развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, повышение ее пропускной способности, безопасности движения транспорта, повышение качества и совершенствование системы транспортного обслуживания населения.
Решению данных вопросов способствуют документы стратегического планирования - Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденная Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603, а также муниципальная программа «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», утвержденная Постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 1376 (далее – Программа), определяющие направления развития территории города, включая перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Цель Программы – обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону.

Задачами Программы является:

1. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону.

2. Капитальный ремонт и поддержание нормативного состояния объектов дорожно-транспортной сети местного значения (автомобильных дорог, транспортных развязок, искусственных сооружений).

3. Комплексное обустройство автомобильных дорог города Ростова-на-Дону и снижение количества аварийно-опасных участков.

4. Повышение доступности и комфортности общественного транспорта города Ростова-на-Дону.

5. Создание условий для развития экологически чистого транспорта города Ростова-на-Дону.

6. Реконструкция и строительство городской системы ливневой канализации и очистных сооружений.

Программой определены следующие целевые показатели ее реализации к 2035 году:

1. Число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом составит 150,0 млн человек (при значении базового показателя 143,5 млн человек).

2. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности составит 90%. (при значении базового показателя 58,91%).

3. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, составит 0 случаев (при значении базового показателя не более 10,6 случаев).

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней – федерального, регионального и местного. Общий объем финансирования Программы на весь период ее действия до 2035 года составляет 49,7 млрд. рублей, в том числе на 2023 год – 5,8 млрд. рублей.

В рамках реализации мероприятий Программы, Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону планируется и осуществляется обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, восстановление закрытых маршрутов, предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом, меры финансовой поддержки предприятий экологически чистого электрического транспорта, эксплуатация аппаратного комплекса городского центра управления пассажирскими перевозками, эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения и иные мероприятия. В период с 2020 года число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом составило 420,7 млн. человек, на 20 единиц обновлен парк подвижного состава троллейбусов, возобновлено функционирование электротранспорта на трех маршрутах.
Бюджетные расходы на данные мероприятия с 2020 года за счет всех источников финансирования составили 1 688 348,3 тыс. рублей.

Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в рамках исполнения Программы планируется и осуществляется строительство, реконструкция, разработка проектной документации, ремонт автомобильных дорог и тротуаров, содержание дорожных покрытий и искусственных дорожных сооружений, установка пешеходных ограждений, новых светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки и иные мероприятия. В рамках Программы выполнены работы по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского, автомобильной дороги по ул. 39-я линия, пересечения в одном уровне ул. Оганова – ул. Особенная - ул. Зрелищная, построены 9 участков автомобильных дорог в жилом районе «Левенцовский» по пр. Солженицына, пр. Маршала Жукова, ул. Ткачева, ул. Еляна, ул. Жданова, ул. Еременко. Ведутся подготовительные мероприятия к реализации проекта реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова со строительством транспортной развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева. 
Значительная работа проведена по разработке проектной документации по объектам развития транспортной инфраструктуры. Получены положительные заключения государственной экспертизы по проекту строительства участка дороги по ул. Орбитальная от пер. Космический до ул. Особенная, строительству участка дороги по ул. Береговая от пр. Боготяновский Спуск до ул. 13-я линия, автомобильной дороги в границах Театрального спуска, реконструкции участка дороги по ул. Тружеников от ул. 2-я Краснодарская до ул. Батуринская. Ведется разработка проектов строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры перспективной застройки территории «старого аэропорта», реконструкции пр. Стачки на участке от ул. Зорге до пер. Мастеровой, соединительного участка дороги ул. Доватора-ул. Зоологическая (дублер Змиевского проезда), соединительного участка дороги от ул. Таганрогская от ул. Доватора с устройством путепровода через железнодорожные пути, участков дорог по ул. Орбитальная, реконструкции автомобильной дороги по ул. Оганова, строительства участка автомобильной дороги от пер. Дунайский до пр. М. Нагибина со строительством транспортной развязки на пересечении пр. М. Нагибина - ул. Нариманова, 2-й этап строительства дорог Театрального спуска.

Выполнялись работы по ремонту дорог и тротуаров, включая реализацию на территории города национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также ремонту грунтовых дорог с устройством на них асфальтобетонного покрытия.

С 2020 года выполнен ремонт дорожного покрытия на 111 объектах на площади 1 млн.428 тыс.кв.метров, включая 70 объектов при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», ремонт 33 грунтовых дорог с устройством асфальтобетонного покрытия. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий («ямочный ремонт») на площади 451 тыс.кв. метров, установлено 70 новых светофорных объектов, включая пешеходные светофоры типа Т7, более 2,5 тыс. новых дорожных знаков.

Бюджетные расходы на данные мероприятия с 2020 года за счет всех источников финансирования составили 7 767 867,5 тыс. рублей

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону в рамках исполнения Программы планируются и осуществляются мероприятия по уборке, зимнему и летнему санитарному содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети, озеленения и благоустройства, в том числе автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и дворовых территорий, тротуаров, грунтовых дорог, мостовых сооружений, ограждений и остановочных комплексов.

С 2020 года выполнены работы по зимнему и летнему санитарному содержанию (механизированная, ручная уборка снега, механизированная мойка, подметание, уборка, мойка, очистка от пыли и грязи) дорожных покрытий автомобильных дорог, мостовых сооружений на площади 301,1 тыс. м2, ограждений на мостовых сооружениях общей протяженностью 75 тыс. п.м., приобретение и установке 144 ед. и содержанию 383 ед. остановочных комплексов, работы по исправлению профиля 509 автомобильных дорог с грунтовым типом покрытия общей площадью 596,4 тыс. м2. 

Бюджетные расходы на данные мероприятия с 2020 года составили 3 158 748,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

В целом, бюджетные расходы по программе с 2020 года за счет всех источников финансирования составили 12 614 964,4 тыс. рублей

Реализованные программные мероприятия в целом показали свою эффективность.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за 2020-2022 годы составила 84,4%, а эффективность реализации программы за период 2020-2022 года составила 87,1%. 

При таких показателях итогов муниципальной программы, ее результативность квалифицируется как средняя, при это необходимо отметить, что в 2021-2022 годах эффективность реализации муниципальной программы составила, соответственно 91% и 90,8%, что квалифицируется как высокая. 

Вместе с тем, необходимо дальнейшее повышение уровня благоустройства города, усиление работы по обеспечению чистоты и порядка на городских территориях общего пользования, дальнейшее совершенствование системы транспортного обслуживание населения, увеличение темпов выполнения работ по ремонту грунтовых дорог на территории города.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

р е ш и л а:

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», принять к сведению.

2. Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (Д.В. Водопьянов), Департаменту транспорта города Ростова-на-Дону (В.Н. Шкабарня), Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону (А.С. Пономарев) продолжить выполнение мероприятий, направленных на решение задач Программы и достижения ее целевых показателей.

3. Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (Д.В. Водопьянов):

3.1. Приступить в III квартале текущего года к строительно-монтажным работам по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная-ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – пр. Королева».
3.2.  Завершить работы по ремонту дорожных покрытий, запланированные на 2023 год:
- в рамках реализации на территории города Ростова-на-Дону национального проекта «Безопасные качественные дороги» - в срок до 01.09.2023
- грунтовых дорог с устройством на них асфальтобетонного покрытия - в срок до 01.11.2023.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности (М.Б. Дарсигов).
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