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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	13 августа 2024 года
	Заседание № 26


О работе Администрации города 

по выявлению и устранению 

повреждений дорожных покрытий 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

города Ростова-на-Дону
Выполнение работ по выявлению повреждений дорожных покрытий на улично-дорожной сети города осуществляется на постоянной основе, а их устранение – с применением технологий, характерных для конкретного сезонного периода времени и погодных условий. 

В осенне-зимний период времени с неустойчивыми погодными условиями, отрицательными температурами воздуха, значительным количеством атмосферных осадков, выполняются работы по устранению деформаций методами текущего ремонта с применением литых асфальтобетонных смесей. В летний период времени, работы по ремонту дорожных покрытий приобретают характер плановой работы, направленной на поддержание дорожных покрытий в надлежащем эксплуатационном состоянии и продление срока их службы. 

Работа по выявлению дефектов дорожных покрытий ведется постоянно. Источники информации - обращения граждан, критические публикации в СМИ, информация от администраций районов города, органов прокуратуры, дорожного надзора ГАИ, мониторинг состояния дорожных покрытий.

Объем средств на мероприятия по устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий в 2024 году составляет 242,5 млн. рублей с годовым планом выполнения работ 112 тыс. м2.

Устранение повреждений дорожных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города осуществляется по заказу муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону».

Устранение аварийных дефектов дорожных покрытий начаты с начала текущего года и продолжаются в плановом режиме в настоящее время. Работа выполняется в первую очередь, на основных транспортных магистралях и маршрутах движения общественного транспорта. 

Всего с начала года устранены дефекты на площади 109,3 тыс. м2 более чем на 600 объектах, среди которых пр. Стачки, ул. Малиновского, ул. Еременко, ул. Текучева, пр. Соколова, ул. Красноармейская, пр. Буденновский, ул. Нансена, ул. Волкова, ул. Пескова, ул. Лелюшенко, пр. Ленина, ул. Зорге, пр. Театральный, 
ул. 1-й Конной Армии, ул. Доватора, ул. Ченцова, пр. Шолохова, пр. Королева, пл. Добровольского, ул. Днепропетровская и другие объекты. Расходы бюджета на эти цели составили 187,1 млн. рублей.

Качество выполнения работ по устранению деформаций остается предметом постоянного контроля с применением специализированной дорожной лаборатории. 

Ремонт дорожных покрытий на территории города остается важнейшей приоритетной задачей Администрации города и не ограничивается только мерами по аварийному устранению дефектов дорожных покрытий, принимаются меры к последовательному решению этой задачи. 

С 2019 года город Ростов-на-Дону принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», что позволяет ежегодно осуществлять ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения города улучшая их техническое состояние 
и обеспечивая безопасность дорожного движения. 

На этапе планирования учитываются результаты инструментальной диагностики технического состояния автомобильных дорог города, которая выполняется ежегодно специализированной организацией. В программу работ включаются объекты, нормативное состояние которых составляет менее 50%. 

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт дорожных покрытий на 28 объектах, протяженностью 22,8 км, на таких объектах как ул. Ларина (пр. М. Нагибина - пл. Народного Ополчения), ул. Погодина (ул. Ленина - ул. Нариманова), ул. Плиева, ул. Каскадная (ул. Орская - пер. Днепровский), пл. Гагарина, пл. Евдокимова, ул. Степана Разина (ул. Ясная - пер. Силикатный), ул. Малюгиной (пер. Университетский – пр. Кировский) и другие объекты. Расходы областного бюджета и средств бюджета города на эти цели составили 547,1 млн. рублей.

По итогам диагностики технического состояния за 2023 год в нормативном техническом состоянии находится 48,4% автомобильных дорог общего пользования местного значения города.

К 2035 году Администрация города ставит перед собой задачу привести в нормативное состояние не менее 70% автомобильных дорог общего пользования местного значения города. Потребность в ежегодном финансировании составляет 2,5-3 млрд. рублей.

В 2024 году объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» увеличен практически в два раза – с 550 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Дополнительно из средств областного бюджета на ремонт городских дорог выделено 500 млн. рублей, что позволило запланировать ремонт дорожных покрытий на 46 объектах, протяженностью 47,3 км, таких как ул. Таганрогская (ул. Малиновского - ул. Авиамоторная), ул.  Пановой (ул. Зеленодольская – ул. Образцовая), пр. Чехова (ул. Лермонтовская- ул. Текучева), пр. Ленина (пл. Страны Советов - пл. Народного Ополчения), ул. Красноармейская (пр. Ворошиловский – пр. Театральный), ул. Малиновского (пр. Коммунистический – ул. Всесоюзная), ул. Текучева (пл. Гагарина - пр. Буденновский), ул. Еременко (ул. Малиновского-ул. Предботаничкская), пр. Соколова (ул. Большая Садовая – ул. Седова) и другие объекты.
Из 46 объектов ремонта досрочно в полном объеме завершены работы на 33 объектах, расходы бюджета на эти цели составили 259 млн. рублей, ведутся работы на 7 объектах, на 6 объектах ведутся подготовительные работы. 

Дополнительно из бюджета города на 2025 год выделено финансирование на ремонт дорожных покрытий в сумме 319 млн. рублей, что позволило запланировать ремонт 22 объектов, протяженностью 10 км. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, работы планируется выполнить в текущем году. 

Важная составляющая ремонта дорожных покрытий городских дорог - ремонт дорог с грунтовым покрытием. Из 28 объектов, ремонт которых запланирован за счет средств, выделенных на 2024 год, завершены работы по 27 объектам. Расходы бюджета на эти цели составили 200 млн. рублей.

В текущем году выделены средства на ремонт еще трех грунтовых дорог – пер. Пржевальского, пер. Красногорский и пер. Весенний, а по результатам экономии от проведенных конкурсных процедур в программу работ включен ремонт двух участков дороги по пер. Тверской. Работы по их ремонту будут завершены до конца текущего года. 

По итогам 2024 года нормативное техническое состояние городских дорог планируется увеличить до 52%. 

Вместе с тем несмотря на положительную динамику, темпы ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения недостаточны. 

Требует дополнительного контроля вопрос соблюдения сроков и качества выполненных работ, исполнения гарантийных обязательств, принятых подрядными организациями.

Необходимо принятие мер к увеличению темпов ремонта грунтовых дорог на территории города.

Также требует решения вопрос увеличения объема финансирования из средств областного бюджета на ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума
Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о работе Администрации города Ростова-на-Дону 
по выявлению и устранению повреждений дорожных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону, принять к сведению.

2. Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (Д.В. Водопьянов), МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (В.Н. Костюк):

2.1. Продолжить в плановом порядке работы по устранению деформаций и повреждений дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону. 

2.2. В срок до 01.10.2024 обеспечить завершение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону, ремонт которых запланирован на 2024 год. 

2.3. Обеспечить контроль исполнения подрядными дорожно-строительными организациями принятых в 2023-2024 годах гарантийных обязательств при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону. 

2.4. Продолжить работу с министерством транспорта Ростовской области по привлечению в 2025 году дополнительных средств областного бюджета на выполнение работ по ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону. 

3. В срок до 10.10.2024 подготовить предложения по выделению финансирования из средств бюджета города и перечню грунтовых дорог, подлежащих ремонту в 2025 году.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности (А.С. Фетисов).

	Председатель городской Думы –
глава города Ростова-на-Дону
	
	З.В. Неярохина


13 августа 2024 года
