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ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы
«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год
(ред. от 08.05.2026)

	№
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	внебюджетные источники



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе
Ростове-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	38171,8
	0,0
	0,0
	38171,8
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено развитие и функционирование информационно-телекоммуникационных инфраструктур»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	11553,9
	0,0
	0,0
	11553,9
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
Подготовка технического задания для организации и проведения закупок
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Направление технического задания в сектор по закупкам Администрации города 
Ростова-на-Дону для включения закупки в план закупок
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
Экспертиза поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии 
с муниципальными контрактами 
на выполнение работ, оказание услуг, поставку программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, средств вычислительной техники, поставку, оказание услуг по техподдержке информационных технологий, обеспечение доступа к сети Интернет, предоставление каналов связи, развитие официального портала и его сервисов в сети Интернет
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено развитие информационных систем Администрации города
 Ростова-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	11000,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
Подготовка технического задания для организации и проведения закупок
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2.
Направление технического задания в сектор по закупкам Администрации города 
Ростова-на-Дону для включения закупки в план закупок
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. 
Экспертиза поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии 
с муниципальными контрактами 
на разработку информационных систем, техническую поддержку информационных систем
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 2.4. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	по состоянию 
на 1 апреля:
30.04.2026

по состоянию 
на 1 июля: 
31.07.2026

по состоянию 
на 1 октября:
30.10.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено развитие системы информационной безопасности 
в Администрации города 
Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах, проведение аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	15617,9
	0,0
	0,0
	15617,9
	0,0

	1.3.1.
	Контрольная точка 3.1.
Подготовка технического задания для организации и проведения закупок
	Х
	15.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 3.2. 
Направление технического задания 
в сектор по закупкам Администрации города 
Ростова-на-Дону для включения закупки в план закупок
	Х
	30.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 3.3. 
Экспертиза поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии 
с муниципальными контрактами 
на выполнение работ, оказание услуг, поставку программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, поставку, оказание услуг 
по техподдержке информационных технологий в рамках обеспечения информационной безопасности 
и защиты информации, а также развития корпоративной сети Администрации города 
Ростова-на-Дону
	Х
	30.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 3.4. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Х
	30.12.2026
	Егоренков В.В.,
начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ростове-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	
	568062,4
	Х
	Х
	568062,4
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе 
Ростове-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Бережная Марина Михайловна, начальник 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону»
	568062,4
	Х
	Х
	568062,4
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону»
	12.01.2026
	31.12.2026
	Москвина Виктория Петровна, директор МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону»
	18782,7
	Х
	Х
	18782,7
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено развитие системы хранения и использования архивных документов»
	12.01.2026
	31.12.2026
	[bookmark: _GoBack]Москвина Виктория Петровна, директор МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону»
	18782,7
	Х
	Х
	18782,7
	Х

	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	625016,9
	0,0
	0,0
	625016,9
	0,0

	
	Х
	Х
	[bookmark: _Hlk228800517]Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону  
	625016,9
	0,0
	0,0
	625016,9
	0,0



Примечание.
1. Х – данные ячейки не заполняются.
