ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных

и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год

(ред. от 08.05.2026)

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1. | 2. | 3. | 4. | ### 5. | ### 6. | ### 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | 38171,8 | 0,0 | 0,0 | 38171,8 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено развитие и функционирование информационно-телекоммуникационных инфраструктур» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | 11553,9 | 0,0 | 0,0 | 11553,9 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Подготовка технического задания для организации и проведения закупок | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Направление технического задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупки в план закупок | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Экспертиза поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии с муниципальными контрактами на выполнение работ, оказание услуг, поставку программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, средств вычислительной техники, поставку, оказание услуг по техподдержке информационных технологий, обеспечение доступа к сети Интернет, предоставление каналов связи, развитие официального портала и его сервисов в сети Интернет | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено развитие информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовка технического задания для организации и проведения закупок | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Направление технического задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупки в план закупок | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Экспертиза поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии с муниципальными контрактами на разработку информационных систем, техническую поддержку информационных систем | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | по состоянию на 1 апреля: 30.04.2026 по состоянию на 1 июля: 31.07.2026 по состоянию на 1 октября: 30.10.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено развитие системы информационной безопасности в Администрации города Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, проведение аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | 15617,9 | 0,0 | 0,0 | 15617,9 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Подготовка технического задания для организации и проведения закупок | Х | 15.12.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2. Направление технического задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупки в план закупок | Х | 30.12.2026 | Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3. Экспертиза поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии с муниципальными контрактами на выполнение работ, оказание услуг, поставку программного, аппаратного и программно-аппаратного обеспечения, поставку, оказание услуг по техподдержке информационных технологий в рамках обеспечения информационной безопасности и защиты информации, а также развития корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону | Х | 30.12.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 30.12.2026 | ### Егоренков В.В., начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 |  | 568062,4 | Х | Х | 568062,4 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Бережная Марина Михайловна, начальник Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» | 568062,4 | Х | Х | 568062,4 | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Москвина Виктория Петровна, директор МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» | 18782,7 | Х | Х | 18782,7 | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено развитие системы хранения и использования архивных документов» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | ### Москвина Виктория Петровна, директор МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» | 18782,7 | Х | Х | 18782,7 | Х |
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 625016,9 | 0,0 | 0,0 | 625016,9 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону | 625016,9 | 0,0 | 0,0 | 625016,9 | 0,0 |

Примечание.

1. Х – данные ячейки не заполняются.