
Единый аналитический план реализации муниципальной программы
«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города 
Ростова-на-Дону» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента 
муниципальной программы, 
мероприятия (результата), 
контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель 
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	Муниципальные проекты


	1.
	Муниципальный проект 
«Развитие общественного транспорта»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	21 835,5
	0,0
	0,0
	21 835,5
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта»
	01.01.2026
	30.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	21 835,5
	0,0
	0,0
	21 835,5
	0,0

	1.1.1
	Контрольная точка 1 «Мониторинг запланированных на 2026 год
мероприятий по проекту «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая 
в г. Ростове-на-Дону»
	Х
	25.03.2026
25.06.2026
25.09.2026
25.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	1 609 699,0
	0,0
	1 596 260,9
	13 438,1
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»

	01.01.2026
	31.12.2028
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	1 609 699,0
	0,0
	1 596 260,9
	13 438,1
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»
	Х
	30.03.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка «Заключен контракт 
на выполнение работ»
	Х
	30.05.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ»
	Х
	30.07.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ»
	Х
	30.08.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.5.
	Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ»
	Х
	30.09.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.6.
	Контрольная точка «Работы по контракту 
выполнены»
	Х
	01.11.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.7.
	Контрольная точка «Произведена оплата 
за выполненные работы»
	Х
	[bookmark: _Hlk210053880]25.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Муниципальный проект «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»



	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	3 281 638,1
	0,0
	2 905 119,1
	48 010,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений 
на них»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города 
Ростова-на-Дону
	3 281 638,1
	0,0
	2 905 119,1
	48 010,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»
	Х
	01.03.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка «Контракт заключен 
на выполнение работ»
	Х
	15.04.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.05.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.07.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.5.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.08.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.6.
	Контрольная точка «Работы по контракту 
выполнены»
	Х
	30.08.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.7.
	Контрольная точка «Произведена оплата 
за выполненные работы»
	Х
	30.09.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.8.
	Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте»
	Х
	15.10.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.9.
	Контрольная точка «Работы по контракту 
выполнены»
	Х
	01.12.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.10
	Контрольная точка «Произведена оплата 
за выполненные работы»
	Х
	15.12.2026

	Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог 
и организации движения города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Комплексы процессных мероприятий


	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города 
Ростова-на-Дону»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	1 723 195,5
	0,0
	633 368,5
	1 089 827,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
"Обеспечено повышение 
доступности и качества пассажирских 
перевозок в городе Ростове-на-Дону"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	1 723 195,5
	0,0
	633 368,5
	1 089 827,0
	0,0

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
"Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии 
транспортным компаниям
	X
	10.02.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
"Осуществление выплаты 
субсидии транспортным 
компаниям"
	X
	31.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.3 
"Мониторинг достижения 
значений результатов 
предоставления субсидий" 
(при необходимости в 
соответствии с условиями 
заключенного соглашения).
	X
	05.07.2026
05.10.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4 
"Заключено соглашение о 
Предоставлении межбюджетного трансферта в форме субсидии (в рамках 
реализации концессионного соглашения "О модернизации и создании инфраструктуры 
трамвая в городе Ростове-на-Дону")"
	X
	10.02.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
"Осуществление выплаты субсидии по соглашению о предоставлении 
межбюджетного трансферта в форме субсидии (в рамках реализации концессионного соглашения "О модернизации и создании инфраструктуры 
трамвая в городе Ростове-на-Дону")"
	X
	31.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.6.
	Контрольная точка 1.6. 
"Осуществление выплаты субсидии в целях реализации концессионного соглашения 
"О создании центра обработки данных и технологически связанного движимого 
имущества, предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением"
	X
	31.12.2026
	Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	5.
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного 
движения"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	3 830 499,3
	0,0
	0,0
	3 830 499,3
	0,0

	5.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
"Выполнен комплекс 
мероприятий по содержанию 
объектов улично-дорожной 
сети города для приведения 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
дорожных сооружений на них 
в нормативное состояние"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	3 070 341,7
	0,0
	0,0
	3 070 341,7
	0,0

	5.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
"Размещена конкурсная 
документация на выполнение 
работ на объекты, 
запланированные к 
реализации"
	X
	15.03.2026
15.06.2026
15.09.2026
15.11.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
"Контракт заключен на 
выполнение работ на объекты, 
запланированные к 
реализации"
	Х
	30.04.2026
30.07.2026
30.10.2026
30.11.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
"Выполнены работы по 
контрактам на объектах, 
запланированных к 
реализации"
	Х
	15.06.2026
15.06.2027
15.06.2028
15.08.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
"Произведена оплата за 
выполненные работы на 
объектах, запланированных к 
реализации"
	Х
	28.06.2026
28.08.2026
28.10.2026
25.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	X
	X
	X
	X
	X

	5.2.
	Мероприятие результат 2. 
"Повышена безопасность 
участников дорожного 
движения"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	333 114,1
	0,0
	0,0
	333 114,1
	0,0

	5.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
"Размещена конкурсная 
документация на выполнение 
работ на обустройство дорог 
(нанесение разметки, уход за 
разметкой), установку 
светофорных объектов, 
установку дорожных знаков"
	Х
	30.03.2026
15.06.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2.2.
	Контрольная точка 2.2. 
"Заключен контракт на 
выполнение работ на 
обустройство дорог 
(нанесение разметки, уход за 
разметкой), установку 
светофорных объектов, 
установку дорожных знаков"
	Х
	30.04.2026
30.07.2026
15.11.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2.3.
	Контрольная точка 2.3. 
"Выполнены работы по 
контрактам на обустройство 
дорог (нанесение разметки, 
уход за разметкой), установку 
светофорных объектов, 
установку дорожных знаков"
	Х
	01.06.2026
01.09.2026
30.11.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2.4.
	Контрольная точка 2.4. 
"Произведена оплата за 
выполненные работы на 
обустройство дорог 
(нанесение разметки, уход за 
разметкой), установку 
светофорных объектов, 
установку дорожных знаков"
	Х
	30.06.2026
30.09.2026
15.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.3.
	Мероприятие (результат) 3. 
"Обеспечено проведение 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственные 
сооружения на них"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	427 043,5
	0,0
	0,0
	427 043,5
	0,0

	5.3.1.
	Контрольная точка 3.1. 
"Размещена конкурсная 
документация на выполнение 
работ на объекты, 
запланированные к 
реализации"
	Х
	15.03.2026
15.05.2026
15.07.2026
15.09.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.3.2.
	Контрольная точка 3.2. 
"Контракт заключен на 
выполнение работ на 
объекты"
	Х
	30.04.2026
30.06.2026
30.08.2026
15.10.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.3.3.
	Контрольная точка 3.3. 
"Выполнены работы по 
контрактам на объектах, 
запланированных к 
реализации"
	Х
	30.06.2026
30.08.2026
30.10.2026
15.11.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.3.4.
	Контрольная точка 3.4. 
"Произведена оплата за 
выполненные работы на 
объектах"
	Х
	15.07.2026
15.09.2026
15.11.2026
30.11.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере транспорта и 
развития дорожного хозяйства"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	361 809,3
	0,0
	0,0
	361 809,3
	0,0

	6.1.
	Мероприятие (результат) 1 
"Обеспечена деятельность 
Департамента транспорта города 
Ростова-на-Дону и его 
подведомственного учреждения 
МБУ "Центр ИТС"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	229 254,6
	0,0
	0,0
	229 254,6
	0,0

	6.2.
	Мероприятие (результат) 2 
"Обеспечена деятельность 
Департамента автомобильных 
дорог и организации дорожного
движения города 
Ростова-на-Дону и его 
подведомственного учреждения 
МКУ "ДИСОТИ"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения 
города Ростова-на-Дону
	[bookmark: _Hlk233623249]132 554,7
	0,0
	0,
	132 554,7
	0,0



