Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города 
Ростова-на-Дону» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие общественного транспорта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | 21 835,5 | 0,0 | 0,0 | 21 835,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | 21 835,5 | 0,0 | 0,0 | 21 835,5 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Мониторинг запланированных на 2026 год мероприятий по проекту «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в г. Ростове-на-Дону» | Х | 25.03.2026 25.06.2026 25.09.2026 25.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 1 609 699,0 | 0,0 | 1 596 260,9 | 13 438,1 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 1 609 699,0 | 0,0 | 1 596 260,9 | 13 438,1 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 30.03.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 30.05.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ» | Х | 30.07.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ» | Х | 30.08.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка «Мониторинг хода выполнения работ» | Х | 30.09.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольная точка «Работы по контракту выполнены» | Х | 01.11.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы» | Х | 25.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 3 281 638,1 | 0,0 | 2 905 119,1 | 48 010,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных дорожных сооружений на них» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 3 281 638,1 | 0,0 | 2 905 119,1 | 48 010,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ» | Х | 01.03.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Контракт заключен на выполнение работ» | Х | 15.04.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.05.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.07.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.08.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольная точка «Работы по контракту выполнены» | Х | 30.08.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы» | Х | 30.09.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Контрольная точка «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.10.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.9. | Контрольная точка «Работы по контракту выполнены» | Х | 01.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.10 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы» | Х | 15.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | 1 723 195,5 | 0,0 | 633 368,5 | 1 089 827,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечено повышение доступности и качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | 1 723 195,5 | 0,0 | 633 368,5 | 1 089 827,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1. "Заключены соглашения о предоставлении субсидии транспортным компаниям | X | 10.02.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.2. "Осуществление выплаты субсидии транспортным компаниям" | X | 31.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.3 "Мониторинг достижения значений результатов предоставления субсидий" (при необходимости в соответствии с условиями заключенного соглашения). | X | 05.07.2026 05.10.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.4 "Заключено соглашение о Предоставлении межбюджетного трансферта в форме субсидии (в рамках реализации концессионного соглашения "О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону")" | X | 10.02.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 4.1.5. | Контрольная точка 1.5. "Осуществление выплаты субсидии по соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта в форме субсидии (в рамках реализации концессионного соглашения "О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону")" | X | 31.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 4.1.6. | Контрольная точка 1.6. "Осуществление выплаты субсидии в целях реализации концессионного соглашения "О создании центра обработки данных и технологически связанного движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением" | X | 31.12.2026 | Лашенко Константин Викторович директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 3 830 499,3 | 0,0 | 0,0 | 3 830 499,3 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1. "Выполнен комплекс мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети города для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в нормативное состояние" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 3 070 341,7 | 0,0 | 0,0 | 3 070 341,7 | 0,0 |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1.1. "Размещена конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации" | X | 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 15.11.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 5.1.2. | Контрольная точка 1.2. "Контракт заключен на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации" | Х | 30.04.2026 30.07.2026 30.10.2026 30.11.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 5.1.3. | Контрольная точка 1.3. "Выполнены работы по контрактам на объектах, запланированных к реализации" | Х | 15.06.2026 15.06.2027 15.06.2028 15.08.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 5.1.4. | Контрольная точка 1.4. "Произведена оплата за выполненные работы на объектах, запланированных к реализации" | Х | 28.06.2026 28.08.2026 28.10.2026 25.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 5.2. | Мероприятие результат 2. "Повышена безопасность участников дорожного движения" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 333 114,1 | 0,0 | 0,0 | 333 114,1 | 0,0 |
| 5.2.1. | Контрольная точка 2.1. "Размещена конкурсная документация на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков" | Х | 30.03.2026 15.06.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2. | Контрольная точка 2.2. "Заключен контракт на выполнение работ на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков" | Х | 30.04.2026 30.07.2026 15.11.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3. | Контрольная точка 2.3. "Выполнены работы по контрактам на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков" | Х | 01.06.2026 01.09.2026 30.11.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.4. | Контрольная точка 2.4. "Произведена оплата за выполненные работы на обустройство дорог (нанесение разметки, уход за разметкой), установку светофорных объектов, установку дорожных знаков" | Х | 30.06.2026 30.09.2026 15.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Мероприятие (результат) 3. "Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 427 043,5 | 0,0 | 0,0 | 427 043,5 | 0,0 |
| 5.3.1. | Контрольная точка 3.1. "Размещена конкурсная документация на выполнение работ на объекты, запланированные к реализации" | Х | 15.03.2026 15.05.2026 15.07.2026 15.09.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3.2. | Контрольная точка 3.2. "Контракт заключен на выполнение работ на объекты" | Х | 30.04.2026 30.06.2026 30.08.2026 15.10.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3.3. | Контрольная точка 3.3. "Выполнены работы по контрактам на объектах, запланированных к реализации" | Х | 30.06.2026 30.08.2026 30.10.2026 15.11.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3.4. | Контрольная точка 3.4. "Произведена оплата за выполненные работы на объектах" | Х | 15.07.2026 15.09.2026 15.11.2026 30.11.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере транспорта и развития дорожного хозяйства" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 361 809,3 | 0,0 | 0,0 | 361 809,3 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Департамента транспорта города Ростова-на-Дону и его подведомственного учреждения МБУ "Центр ИТС" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 229 254,6 | 0,0 | 0,0 | 229 254,6 | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечена деятельность Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону и его подведомственного учреждения МКУ "ДИСОТИ" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 132 554,7 | 0,0 | 0, | 132 554,7 | 0,0 |