Проект

Ростовская-на-Дону городская Дума восьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«____» октября 2025 года	                                                                      № __________

	«О работе Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по созданию объектов инженерной инфраструктуры для развития новых жилых районов»



Создание объектов инженерной инфраструктуры сегодня является главным драйвером развития нашего города. 
Достижение целей национальных проектов по развитию жилищного строительства и созданию новых объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта невозможно без надежного инженерного каркаса.
Ежегодно в городе возводится более 1 млн кв. м жилья, по этому показателю он стабильно входит в 5-ку лидеров среди городов-миллионников России. 
В 2024 году объем введенного жилья составил 1 059, 3 тыс. кв. м, на 2025 год сформирована программа ввода жилья в объеме 1 121,6 тыс. кв. м.
Сегодня Ростов открывает новые горизонты для пространственного развития, осваиваются перспективные территории левобережной зоны, «старого» аэропорта, ул. Таганрогской и другие, где строятся новые жилые районы со всей необходимой социальной инфраструктурой и парковыми зонами.
В целях обеспечения объектами коммунальной инфраструктуры территории старого аэропорта и левобережной зоны в 2024 году завершено масштабное строительство II этапа канализационного коллектора № 62, на создание которого привлечено более 8 млрд рублей, 5 из которых средства федерального бюджета.
Данный проект стал одним из крупнейших проектов в сфере инженерной инфраструктуры за последние 10 лет. Общая протяженность коллектора составляет более 8,6 тыс. погонных метров с глубиной заложения – от 3 до – 22 метров. Коллектор позволит обеспечить качественной системой водоотведения более 
100 тыс. жителей новых жилых районов.
В связи с завершением строительства II этапа коллектора № 62, разработано задание на проектирование III этапа и 05.08.2025 получено положительное заключение ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» по проверке определения достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ. Общая протяженность III этапа составит 4,2 тыс. погонных метров, диаметр сетей от 1000 
до 1200 мм. 
Реализация данного этапа позволит обеспечить качественной системой водоотведения северо-восточную часть города (территория севернее Ростовского моря) и неканализованные участки посёлка Орджоникидзе.
Также ведется проектирование системы водоотведения жилой застройки Нижняя Александровка, включающей канализационные коллекторы № 58, № 63, 
№ 64 и № 65 с подключением в коллектор № 62. Стоимость работ составляет 
41,8 млн. рублей, протяженность объекта – 7 450 метров, диаметр канализационных сетей от 200 до 800 мм. Завершение работ запланировано в мае 2026 года.
В 2023 году завершен вывод из эксплуатации аварийного участка канализационного коллектора № 68 и в марте 2025 года завершено строительство коллектора-дублера по ул. Локомотивная, который создаст условия для инженерного обеспечения северной и северо-западной части города, в том числе планируемой комплексной застройки территории в районе улицы Таганрогской. 
На создание объекта привлечены средства специального казначейского кредита в объеме порядка 4 млрд рублей. Протяженность коллектора составляет 
более 3 тыс. метров.
Реализация подобных инфраструктурных проектов открывает новые возможности для пространственного и экономического развития города, способствует достижению национальных целей и качественно меняет жизнь людей 
в лучшую сторону.
Наряду с магистральными коллекторами завершено строительство менее масштабных, но не менее важных для обеспечения качественных условий проживания жителей нашего города объектов:
«Канализование пос. Ясная Поляна в Пролетарском районе города 
Ростова-на-Дону».
«Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города 
Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, 
ул. Республиканская, пер. Олимпийский».
«Канализование ул. Лесопарковая в городе Ростове-на-Дону (1 этап).
Также были реализованы 2 объекта водоснабжения общей протяженностью 1 212 метров:
«Строительство сети водоснабжения по ул. Соловьиная».  
«Водопроводная сеть по ул. Гераневая в городе Ростове-на-Дону».
В целях обеспечения качественной системой водоснабжения 
и водоотведения жителей ул. 2-я Новосёловская 02.09.2025 получено положительное заключение ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» по проверке определения достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту «Водоснабжение и водоотведение ул. 2-я Новоселовская». Протяженность водопроводных сетей составит 1 081 погонных метров, канализационных сетей – 
900 погонных метров. 
Кроме того, получено повторное положительное заключение 
ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по проверке достоверности сметной стоимости объекта: «Водоотведение и водопонижение по пер. Рыболовецкому, пер. Бойцовскому, ул. Рельефной». Для понижения и отвода грунтовых и дождевых вод от фундаментов и конструктивных элементов зданий по указанным улицам проектом предусмотрено устройство системы дренажной и дождевой канализации. Общая протяженность сетей составит 1 021,9 метров, в том числе дренажной системы 852,6 метров. 

Ростовская-на-Дону городская Дума, заслушав информацию о работе Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по созданию объектов инженерной инфраструктуры для развития новых жилых районов 
Р Е Ш И Л А:

1.  Информацию о работе Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону по созданию объектов инженерной инфраструктуры для развития новых жилых районов принять 
к сведению.
2.  Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (Ю.В. Черевиченко): 
2.1.  В срок до 28.11.2025 года подготовить предложения о выделении средств бюджета на строительство объекта: «Водоотведение и водопонижение 
по пер. Рыболовецкому, пер. Бойцовскому, ул. Рельефной».
2.2.  В срок до 28.11.2025 года подготовить предложения о выделении средств бюджета на проектирование объекта: «Водоснабжение и водоотведение 
ул. 2-я Новоселовская».
2.3.  В срок до 01.05.2026 года завершить проектирование объекта «Строительство системы водоотведения жилой застройки Нижняя Александровка 
г. Ростове-на-Дону» (Канализационные коллектора № 58, № 63, № 64 и № 65 
с подключением в коллектор № 62).
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 
(Д.А. Олейников).

Председатель 
Ростовской-на-Дону городской Думы                                                         Л.А. Новосельцева

СОГЛАСОВАНО:

	Директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону
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	Ю.В. Черевиченко



Заместитель главы Администрации 
города Ростова-на-Дону 
по строительству и архитектуре                                                                      А.В. Дикун

Начальник Правового управления
Администрации города Ростова-на-Дону                                                   Н.А. Зусикова

Заместитель главы Администрации города
Ростова-на-Дону по организационно-правовым
и кадровым вопросам                                                                                       А.Г. Новицкий 
