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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	__ октября 2024 года
	Заседание № ___


О работе Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону по развитию спортивной инфраструктуры города в 2023-2024 годах
2021 год дал мощный толчок развитию спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону. Завершилась установка двух модульных спортивных комплексов в Первомайском и Советском районах города Ростова-на-Дону. 
На гребном канале «Дон» завершилось строительство комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом-БМХ 
и велоспортом-маунтинбайк в рамках национального проекта «Демография». 
После капитального ремонта на территории гребного канала «Дон» был открыт полноразмерный футбольный стадион 
с искусственным покрытием. 

МБУ «Центр физической культуры и спорта города 
Ростова-на-Дону» обустроено 18 спортивных площадок по месту жительства граждан.
После капитального ремонта был открыт стадион «Арсенал», 
на котором выполнена замена искусственного травяного покрытия футбольного поля, покрытия беговых дорожек и спортивных площадок, установлено легкоатлетическое оборудование, отремонтированы трибуны для зрителей. 
Осуществлен ремонт помещения спортивной школы «Боевые перчатки» по адресу: пр. Стачки, 191/14.
В 2023 году были открыты 2 полноразмерных футбольных поля:

–  для жителей северного жилого массива муниципальный стадион «Звездный» в границах бул. Комарова - пр. Королева;

–  для жителей Первомайского района стадион «Новое поколение» по адресу: ул. Зеленая, 28. 
Приобретен в муниципальную собственность объект недвижимости – спортивный зал на три борцовских ковра, расположенный по адресу: пр. 40-летия Победы, 65-в. 
Завершены работы по обустройству футбольного поля спортивной школы «Гребной канал «Дон». 
На территории города Ростова-на-Дону администрациями районов города выполнены мероприятия по обустройству 7-ми скейт-площадок за счет средств местного бюджета: на бульваре Комарова, на пересечении ул. Малюгиной/пер. Халтуринский, в сквере Оганова, 
в сквере им. города Дортмунда, в парке «Левобережный», в парке культуры и отдыха им. А. Собино, в парке Островского.
Также, в 2023 году было реализовано 2 инициативных проекта: 
-  приобретение и установка спортивного комплекса для занятий воркаутом, рукохода трехуровневого, ограждения с сеткой 
на спортивное поле, быстровозводимого павильона (для хранения 
и ремонта инвентаря), стоек для прыжков в высоту с шестом (комплект) на стадион «Арсенал» по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 145/6;

-  приобретение спортивного оборудования и инвентаря для обеспечения тренировочного процесса занимающихся МБУ ДО СШ «Боевые перчатки» по адресу: ул. Капустина, 18/1.

Обустроено 10 спортивных площадок по месту жительства 
по следующим адресам: ул. Волкова, 6/2, ул. Ставского, 52, 
ул. Филимоновская, 156, ул. Филимоновская, 287, ул. Пушкинская, 206, ул. Щаденко, 32, ул. Полторацкого, 107/50, пр. Шолохова, 298, ул. 2-я Краснодарская, 72, ул. Миронова, 12д.
За счет средств внебюджетных источников ООО «Чайка» завершены работы по обустройству 2-х футбольных полей 
в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону.

В 2024 году в микрорайоне «Суворовский» за счет средств инвестора АО СЗ «Кубанская марка» завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 1 сентября на базе спортивного объекта МБУ ДО «СШ № 13 г. Ростова-на-Дону» открыто отделение волейбола. С 01.01.2025 года будут открыты отделения бокса и спортивной акробатики. В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения в муниципальную собственность данного физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Реализовано 4 инициативных проекта:

-  приобретение и установка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки-воркаут на Гребном канале «Дон»;
-  благоустройство территории вокруг модульного спортивного комплекса спортивной школы 12 по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 
149 «В»;
-  приобретение тренажеров в физкультурно-оздоровительный комплекс МБУ «ЦФКС» по адресу: ул. Борисоглебская, 18;

-  выполнение работ по текущему ремонту покрытия (замена тартанового покрытия) на спортивной площадке по адресу: пр. 40-летия Победы, 55е.
Разработана проектно-сметная документация на обустройство еще 5-ти спортивных площадок по адресам: бул. Комарова, 8, 
бул. Комарова, 9/3, пр. Королева, 29, ул. В. Пановой, 32/1, ул. Вятская, 67/3, и на ремонт ограждения спортивной площадки по адресу: 
пр. Королева, 18.
Помимо этого, в настоящее время реализуется ряд масштабных проектов, в том числе в левобережной части города Ростова-на-Дону: строительство ледового катка и двух футбольных полей. 
Сдача объектов планируется в 2025– 2026 годах. 
Завершаются работы по проектированию еще 2-х футбольных полей на территории гребного канала «Дон».
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21,39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1.  Информацию о работе Управления по физической культуре 
и спорту по развитию спортивной инфраструктуры города в 2023-2024 годах принять к сведению.
2.  Управлению по физической культуре и спорту города 
(Д.А. Браславскому) продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры города Ростова-на-Дону.
3.  МКУ «Управление капитального строительства города 
Ростова-на-Дону» (В.А. Волобуев) в срок до 01.12.2024 представить предложения для включения в проект бюджета города Ростова-на-Дону на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов финансовых средств на проектирование водного комплекса с двумя бассейнами 
на территории Пролетарского района.
4.  Главам администраций районов города Ростова-на-Дону продолжить работу по формированию земельных участков 
для размещения на них спортивных площадок. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по образованию, культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму (А.В. Тарасов).
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