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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	24 октября 2023 года
	Заседание № 21


О реализации на территории города регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, исходя из которых Правительством РФ были разработаны национальные проекты (программы) по 12-ти направлениям.

В проекте «Жилье и городская среда» Администрация города непосредственно участвует в реализации мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Постановлением Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 569 утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах».

В Программу включены 38 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 01.01.2012 по 01.01.2017 года, с поэтапным выполнением мероприятий по переселению граждан из указанных домов – с 01.01.2018 до 31.12.2023 года.

В результате выполнения программных мероприятий планируется ликвидировать 16,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, обеспечить жильем 470 семей, на расселение которых предусмотрено 1,1 млрд. рублей.

Расселение осуществляется в 5 этапов: 1, 2, 3, 4 этапы выполнены в полном объеме. 

С 2018 года расселено 438 семей из 25 домов (13 900 кв. метров жилья), из них:

- 267 семей получили выкупную стоимость за изымаемые помещения в соответствии с рыночной оценкой в размере 548 миллионов рублей. При этом 184 семьи согласились с размером выкупной стоимости и с ними были заключены соглашения о выкупе. 83 семьи отказались от получения выкупной стоимости и их расселение осуществлялось по результатам вынесенных судебных решений;

- 171 семье предоставлены по договору социального найма благоустроенные жилые помещения преимущественно в новом жилом фонде в жилых районах «Левенцовский», «Суворовский» и «Вересаево».
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ            «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» программные мероприятия считаются завершенными в случае не переселения граждан по независящим от органа местного самоуправления обстоятельствам (сроки принятия наследства, неизвестность места пребывания гражданина, наличие судебного спора). 

В связи с несогласием 32 семей с размером выкупной стоимости, а также с переселением в предоставленные жилые помещения завершение мероприятий по расселению 13 многоквартирных домов осуществляется в судебном порядке.

В 2024 году за счет средств областного и местного бюджетов по результатам вынесенных судебных решений планируется переселение 32 семей. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда выполняются в соответствии со сроками, установленными Правительством Ростовской области.

Вместе с тем областной адресной программой «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах» не предусмотрена выплата выкупной стоимости за изъятие нежилых помещений. Сокращение аварийного жилищного фонда возможно только после выкупа всех жилых и нежилых помещений. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о реализации на территории города регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» принять к сведению.

2. Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (Ю.В. Черевиченко):

1) в срок до 01.12.2024 проинформировать Ростовскую-на-Дону городскую Думу о завершении мероприятий по расселению оставшихся 32 семей, переселение которых не завершено в связи с непредвиденными обстоятельствами, в целях завершения мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»;

2) в срок до 30.11.2023 направить предложения о выделении средств местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на выкуп нежилых помещений, расположенных в аварийных домах, жилые помещения в которых расселены в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Д.А. Олейников).
	Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону
	         З.В. Неярохина
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