УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы Администрации

города Ростова-на-Дону

________________В.Ю. Иванов

«___» _________ _____ года

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть»

- Основные положения

| Наименование регионального проекта | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Региональная и местная дорожная сеть | Срок реализации муниципального проекта | 01.01.2026 | 30.06.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Иванов Владимир Юрьевич, первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону |  |  |  |
| Участники муниципального проекта | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» |  |  |  |
| Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону | Государственная программа Ростовской области | Развитие транспортной системы |  |  |
|  | Муниципальная программа города Ростова-на-Дону | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Период, год |  |  |  |  | Нараста-ющий итог | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | МП | % | 51,0 | 2024 | 52,5 | - | - | - | - | Да | Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | ГАС «Управление» |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | МП | % | 52,5 | 52,5 | - | - |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029* | 2030* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципаль-ного, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций» | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону | км | 34,88 | 2024 | 49,0 | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в 2025 году составила 49,0 км, финансирование за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность) произведена в 2026 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций» | 266 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 248,0 |
| 1.1.1. | Областной бюджет | 266 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 248,0 |
| 1.1.2. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  | 266 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 248,0 |
| Областной бюджет |  | 266 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 248,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Дополнительная информация

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципаль-ного, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» | Отчет о реализации муниципального проекта | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы» | Х | 30.06.2026 | Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» | Платежное поручение | Единая информационная система в сфере закупок |