



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону

________________В.Ю. Иванов
«___» _________ _____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
 «Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта 
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

	Краткое наименование
муниципального проекта
	Региональная и местная дорожная сеть 
	Срок реализации муниципального проекта
	01.01.2026
	30.06.2026

	Куратор муниципального проекта
	Иванов Владимир Юрьевич, первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону 

	Руководитель муниципального проекта
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

	Администратор муниципального проекта
	Водопьянов Денис Валерьевич, директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

	Участники муниципального проекта
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»

	Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону
	Государственная программа Ростовской области

	Развитие транспортной системы

	
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры 
и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону




2. Показатели муниципального проекта 
	№ п/п
	Показатели муниципального
проекта 

	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Период, год 
	Нараста-ющий итог
	Ответственный за достижение показателя 
	Информацион-ная система 
(источник данных) 

	
	
	
	
	значение 
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности
	МП 
	%
	51,0
	2024
	52,5
	-
	-
	-
	-
	Да
	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

	ГАС «Управление»




3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»


	1.1.
	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

	МП
	%
	52,5
	52,5
	-
	-








4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование муниципальной программы
города 
Ростова-на-Дону
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год 
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального 
проекта 

	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026
	2027
	2028
	2029*
	2030*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального 
или межмуниципаль-ного, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»

	Развитие 
и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону
	км
	34,88
	2024
	49,0
	-
	-
	-
	-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

	Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в 2025 году составила 49,0 км, финансирование за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность) произведена в 2026 году.











5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»

	266 248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	266 248,0

	1.1.1.
	Областной бюджет
	266 248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	266 248,0

	1.1.2.
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:
	266 248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	266 248,0

	Областной бюджет
	266 248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	266 248,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




6. Дополнительная информация 

	











7. План реализации муниципального проекта 

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Срок реализации

	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность) 
	Вид 
и характеристика подтверждающего документа

	Информационная система (источник данных)


	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 61% автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Приведены 
в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципаль-ного, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций»
	01.01.2026
	30.06.2026
	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону»
	 Отчет о реализации муниципального проекта
	Х

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Произведена оплата 
за выполненные работы»
	Х
	[bookmark: _Hlk210053880]30.06.2026

	Зубанов Сергей Анатольевич, директор муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону»
	Платежное поручение
	Единая информационная система 
в сфере закупок






2

