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	Заседание № 30



О работе администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону по благоустройству и озеленению территории района

Одним из приоритетных направлений в работе администрации Ворошиловского района является благоустройство и санитарное состояние подведомственных территорий. 
В границах территории района расположен 201 объект улично-дорожной сети, а именно: 40 дорог категории «А», 33 дороги категории «Б», 13 категории «прочие» и 113 грунтовых дорог. 
На балансе Управления жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района состоит 178 детских игровых комплексов, 
41-спортивная площадка, 1 сквер, 542 контейнерные площадки. 
В 2024 году Управлением выполнены работы по благоустройству и озеленению территории района на сумму 376 447,45 тыс. рублей (99,25% от планового показателя), в том числе: содержание улично-дорожной сети района – 55,1 млн рублей; содержание объектов благоустройства и озеленения – 156,1 млн рублей; ремонт внутриквартальных территорий и проездов – 24,9 млн рублей; ликвидация свалочных очагов на территории района – 66,4 млн рублей; обустройство 5 детских игровых площадок – 6,0 млн рублей. 
За отчетный период выполнены работы по ремонту и доукомплектации 5 детских площадок по адресам: ул. Беляева, 22, ул. Нариманова, 80, пр. Королева, 6, пр. Королева, 27, пр. Нагибина, 27. Общее количество установленных элементов – 37. Общая площадь уложенного покрытия на основе резиновой крошки – 300 м2. Сумма затрат составила порядка 6 млн рублей.
Так по ул. Беляева, 22, установлены элементы: информационный щит, скамейки, урны, качели, детский спортивный комплекс, детский игровой комплекс, стоимость работ составила 905 тыс. рублей. На ул. Нариманова, 80, установлены: информационный щит, скамейки, урны, детский спортивный комплекс, детский игровой комплекс, качели двойные с подвесами, качалка-балансир «Средняя», качалка на пружине «Пони», карусель, ограждение, стоимость работ составила 1,1 млн рублей. По пр. Королева, 6, установлены: информационный щит, качели двойные с  подвесами, качалка-балансир «Малая», качалка на пружине «Пароходик», детский спортивный комплекс, детский игровой комплекс, качели «Гнездо», песочница «Ромашка», стоимость работ составила 1,1 млн рублей. По пр. Королева, 27, установлены: информационный щит, детский спортивный комплекс, домик-беседка, стоимость работ составила 303 тыс. рублей. По пр. Нагибина, 27, установлены: информационный щит, скамейки, урны, детский спортивный комплекс, качели двойные с  подвесами, домик-беседка, детский игровой комплекс, детский спортивный комплекс (стойка баскетбольная), искусственное покрытие, ограждение, стоимость работ составила 2,6 млн рублей.
[bookmark: _GoBack]В 2024 году на внутриквартальных территориях произведен ямочный ремонт дорожного полотна на площади 5 907 м2 по 150 адресам.
Также произведен ремонт внутридворовых проездов общей площадью 5 010 м2 по адресам: ул. Добровольского, 3/1, ул. Орбитальная, 78/2, ул. Волкова, 17/1, ул. Космическая. В состав работ вошли: демонтаж асфальтобетонного покрытия всего внутриквартального проезда, демонтаж старого основания, устройство нового основания из щебня высотой 15 см., устройство нового двухслойного асфальтового покрытия высотой 9 см.
Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля проезжей части грунтовых дорог с добавлением нового материала (щебня) на общей площади 19 760 м2 по адресам: ул. Пирогова, ул. Галактическая, ул. Ленинаканская, ул. Пацаева, ул. Кошевого, ул. Южная, пер. Ликбезовский, ул. Гатчинская, пер. Чернышевского, пер. Забайкальский, ул. Днестровская, ул. Нежинская, ул. Каховская, ул. Симферопольская, пер. Ткатский, пер.Пригородный, пер. Комитетский.
Для озеленения территории района высажено: более 80 тыс. цветов однолетников на площади более 1 тыс. м2 ; 2,5 тыс. цветов многолетников на площади 287,0 м2 на сумму 5,5 млн рублей, по адресам: пр. Космонавтов, пр. Королева, ул. Ларина, ул. Борко, ул. Нариманова, ул. Евдокимова, пр. М.Нагибина, сквер Дружба на бульваре Комарова, бульвар Новоселов, а также на территории, прилегающей к зданию администрации района.
В День древонасаждения в весенний и осенний периоды 2024 года за счет внебюджетных средств высажено 900 деревьев и свыше 900 кустарников. 
Для наведения санитарного порядка в 2024 году на территории Ворошиловского района проведено 144 субботника. По их итогам было вывезено около 350 тонн отходов различного происхождения.
[bookmark: _Hlk189125031]За 2024 год ликвидировано более 81 тыс. кубических метров строительных и растительных отходов. Сумма затрат на вывоз свалочных очагов, уборку объектов озеленения, детских и спортивных площадок составила 79,8 млн рублей. 
Помимо этого в течение всего отчетного периода велась системная работа по содержанию объектов благоустройства и озеленения: патрульная уборка, выкашивание газонов и сорной растительности, уборка (очистка от опавших листьев), очистка урн, мойка урн и скамеек, подметание тротуаров и дорожек, уборка снега, посыпка песком, посадка (рассаживание) зеленых насаждений, полив, прополка, рыхление, внесение удобрений в объекты озеленения. На эти цели было израсходовано 156,1 млн рублей.
[bookmark: _Hlk189470786]Вместе с тем на территории района 17 детских площадок нуждаются в установке, ремонте и доукомплектации, необходим ремонт внутриквартальных территорий по пяти адресам, нуждаются в благоустройстве 11 объектов дворовых территорий МКД, обустройства контейнерными площадками требуют 14 адресов, инвентаризацию и паспортизацию зеленых насаждений необходимо выполнить по 22 адресам на площади 47,9 га.
Ввиду отсутствия достаточного финансирования остается нерешенным вопрос установки и благоустройства детской площадки с  тартановым покрытием, расположенной по адресу: ул. Волкова, 10,10/1,10/2.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о работе администрации Ворошиловского района города Ростова-на-Дону по благоустройству и озеленению территории района принять к сведению.
2. Главе администрации Ворошиловского города Ростова-на-Дону (М.В. Васильеву):
1)  обеспечить контроль качественного и своевременного благоустройства внутриквартальных территорий и детских игровых площадок;
2)  на регулярной основе обеспечить работу по своевременному выявлению и ликвидации свалочных очагов на территории района;
3)  совместно с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города сформировать предложения для выделения бюджетного финансирования на: установку, ремонт и доукомплектацию 17 детских игровых площадок; ремонт внутриквартальных территорий; обустройство контейнерных площадок; инвентаризацию зеленых насаждений; 
4)  продолжить работу по озеленению территории района в соответствии с утвержденной на 2025 год схемой посадок;
5)  в срок до 1 апреля 2025 года подготовить предложения для выделения финансирования по установке и благоустройству детской игровой площадки с тартановым покрытием по адресу: ул. Волкова 10, 10/1, 10/2. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Д.А. Олейников).
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З.В. Неярохина
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