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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	24 октября 2023 года
	Заседание № 21


О работе Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры
В целях создания комфортных условий проживания, одновременно с жилищным строительством на территории новых жилых районов города и в его застроенной части ведется проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры.

В августе текущего года в рамках национального проекта «Образование» завершено строительство и введена в эксплуатацию самая крупная на Юге России общеобразовательная организация в микрорайоне «ЮФУ» на 1650 мест.

В настоящее время на территории города одновременно ведется строительство 5-ти школьных комплексов на 6026 мест, в том числе до конца текущего года запланирован ввод в эксплуатацию 3-х школ на 3715 учащихся, реализуемых в рамках национального проекта «Образование»: общеобразовательное учреждение на 1275 учащихся в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-28); общеобразовательная организация на 1100 учащихся в V микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 5-21); общеобразовательная организация на 1340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с.п. 1-22.

В 2024 году планируется завершить строительство 2-х общеобразовательных организаций на 2311 мест: общеобразовательная организация на 1111 учащихся во II микрорайоне «Темерник»; общеобразовательная организация на 1200 учащихся во II микрорайоне на территории военного городка № 140.

Также в следующем году планируется приступить к строительству новой школы на 1100 учащихся по ул. Левобережная, проектирование которой было завершено 10.01.2023 за счет средств инвестора в рамках масштабного инвестиционного проекта. (Срок строительства 18 месяцев).
Кроме того, городом ведется разработка проектной документации 
на строительство и реконструкцию еще 4-х школ на 4398 учащихся: общеобразовательная организация по ул. 26-я линия (для размещения начальной школы на 300 учащихся и детского сада на 160 мест); общеобразовательное учреждение на 1120 учащихся на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ»; общеобразовательная организация на 1600 учащихся в границах: пр-т Ленина – пр-т Михаила Нагибина – ул. Нансена; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 88 имени Якова Петровича Бакланова» по ул. Совхозная, 18а на 1378 учащихся.
Для развития сети дошкольных образовательных учреждений 
по национальному проекту «Демография» в 2022 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 5 детских дошкольных учреждений на 880 мест, из них: детское дошкольное учреждение на 140 мест в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-25);  детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Вересаева (Литер 24);  детское дошкольное учреждение на 190 мест в 1 микрорайоне в районе Ростовского моря (с.п. 1-21); детское дошкольное учреждение на 140 мест в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-27); детское дошкольное учреждение на 110 мест в Х мкр. ЗЖМ.
В текущем году ведется работа по строительству и капитальному ремонту еще 3-х детских садов на 449 мест: детское дошкольное учреждение на 65 мест по ул. Ларина, 45 б;  детское дошкольное учреждение на 200 мест по ул. Левобережная; детское дошкольное учреждение на 184 места по пр. Королева, 18/1 («Медвежонок») (капитальный ремонт).
Также ведется разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 4-х детских дошкольных учреждений на 407 мест:  детский сад № 142 по                         пр. Буденовский, 100 на 56 мест (капитальный ремонт);  детский сад № 142 по ул. Мечникова, 77а на 96 мест (реконструкция);  детский сад на территории 11 мкр. «Левенцовский» на 130 мест; детский сад № 228 в пос. Каратаева по ул. Совхозная, 22а на 125 мест (реконструкция).
Все перспективные объекты социальной инфраструктуры на территории города с учетом прогнозов развития муниципального образования «город Ростова-на-Дону» учтены в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2022-2025 годы и прогнозный период до 2035 года (далее – Программа), утвержденной решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.02.2022 № 248.

Согласно мероприятиям данной Программы, прогнозная потребность в создании дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на территории города Ростова-на-Дону к 2035 году составляем:

-  в дошкольных образовательных учреждениях ( 14 490 мест;

-  в общеобразовательных учреждениях ( 31 055 мест.

В целях завершения мероприятий Администрации города Ростова-на-Дону в сфере здравоохранения, в связи с вступлением в силу с            1 января 2023 года Областного закона Ростовской области от 29.06.2022 № 708-ЗС, согласно которому органы местного самоуправления прекратили осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи, в 2022 году завершены работы по капитальному ремонту здания поликлинического отделения городской больницы № 20 по пр. Коммунистический, 39. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1.  Информацию о работе Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры принять к сведению. 
2.  Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (Ю.В. Черевиченко) в срок до 31.12.2023 года завершить: 
1) строительство общеобразовательного учреждения на 1 275 учащихся в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-28); общеобразовательной организации на 1 100 учащихся в V микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 5-21); общеобразовательной организации на 1 340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с.п. 1-22; детского дошкольного учреждения на 65 мест по ул. Ларина, 45 б; 
2) завершить капитальный ремонт комплекса зданий государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону»; 
3) получить положительное заключение экспертизы по проектной документации на строительство поликлиники на 900 посещений в смену на территории жилого района «Суворовский».
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Д.А. Олейников).
	Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону
	         З.В. Неярохина


24 октября 2023 года 
