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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: REGDATESTAMP]2026
	
	№
	[bookmark: REGNUMSTAMP]




	О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 27.10.2026)
	




В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.12.2025 № 49 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Ростова-на-Дону»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (ред. от 27.10.2026) следующие изменения:
1.1.  В приложении:
1.1.1.  В разделе 2:
1.1.1.1.  Строку подраздела 2.1:

	«Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	общий объем финансирования составляет 102 166 180,1 тыс. руб.:
этап I: 54 301 540,7 тыс. руб.
этап II: 47 864 639,4 тыс. руб.».


изложить в редакции:

	«Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	общий объем финансирования составляет 102 712 457,8 тыс. руб.:
этап I: 54 301 540,7 тыс. руб.
этап II: 48 410 917,1 тыс. руб.».



1.1.1.2.  Строку 1.1 подраздела 2.2 изложить в редакции:

	«1.1.
	Количество семей, переселенных 
из аварийного жилищного фонда
	ПМП, МП
	возрастающий
	семей
	ведомственный
	192
	2023
	324
	121
	280
	121
	Паспорта муниципальных проектов:

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
в рамках регионального проекта «Жилье» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»;

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу».
	ДКСиПР
	 «-



1.1.1.3.  Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник
финансового обеспечения 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города 
Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	12 230 403,7
	13 898 177,9
	22 282 335,5
	48 410 917,1

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	3 046 775,5
	6 473 694,4
	9 520 469,9

	
	Областной бюджет
	3 748 072,9
	3 910 450,6
	8 019 940,8
	15 678 464,3

	
	Местный бюджет 
	8 482 330,8
	6 940 951,8
	7 788 700,3
	23 211 982,9

	2.
	Муниципальный проект 
«Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего 
от ведения горных работ, снос аварийного фонда» (всего), 
в том числе:
	28 441,2
	0,0
	0,0
	28 441,2

	
	Областной бюджет 
	18 884,9
	0,0
	0,0
	18 884,9

	
	Местный бюджет
	9 556,3
	0,0
	0,0
	9 556,3

	3.
	Муниципальный проект 
«Развитие системы ливневой канализации в городе 
Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области» (всего), в том числе:
	3 509 250,1
	1 605 709,1
	4 591 233,1
	9 706 192,3

	
	Областной бюджет
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9
	8 669 180,5

	
	Местный бюджет
	65 453,5
	16 057,1
	955 501,2
	1 037 011,8

	4.
	Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» (всего), в том числе:
	1 230 693,5
	0,0
	0,0
	1 230 693,5

	
	Местный бюджет 
	1 230 693,5
	0,0
	0,0
	1 230 693,5

	5.
	Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	25 644,1
	0,0
	110 879,4
	136 523,5

	
	Областной бюджет
	25 644,1
	0,0
	68 412,6
	94 056,7

	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	42 466,8
	42 466,8

	6.
	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:
	49 543,3
	0,0
	0,0
	49 543,3

	
	Местный бюджет 
	49 543,3
	0,0
	0,0
	49 543,3

	7.
	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории города 
Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области» (всего), в том числе:
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0

	
	Областной бюджет
	111,0
	0,0
	0,0
	111,0

	
	Местный бюджет
	9,0
	0,0
	0,0
	9,0

	8.
	Муниципальный проект «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции» (всего), 
в том числе:
	868 837,9
	0,0
	99 346,1
	968 184,0

	
	Местный бюджет
	868 837,9
	0,0
	99 346,1
	968 184,0

	9.
	Муниципальный проект «Вода России (город 
Ростов-на-Дону)» в рамках регионального проекта «Вода России (Ростовская область)» по национальному проекту «Экологическое благополучие» (всего), в том числе:
	0,0
	6 338 807,4
	13 468 502,0
	19 807 309,4

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	3 046 775,5
	6 473 694,4
	9 520 469,9

	
	Областной бюджет
	0,0
	2 031 183,7
	4 315 796,3
	6 346 980,0

	
	Местный бюджет
	0,0
	1 260 848,2
	2 679 011,3
	3 939 859,5

	10.
	Муниципальный проект «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	347 066,8
	458 242,5
	0,0
	805 309,3

	
	Областной бюджет
	258 304,5
	289 614,9
	0,0
	547 919,4

	
	Местный бюджет
	88 762,3
	168 627,6
	0,0
	257 389,9

	11.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города 
Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), в том числе:
	180 395,3
	108 211,5
	108 211,5
	396 818,3

	
	Местный бюджет:
	180 395,3
	108 211,5
	108 211,5
	396 818,3

	12.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе:
	136 635,7
	82 155,9
	142 900,6
	361 692,2

	
	Областной бюджет
	1 331,8
	0,0
	0,0
	1 331,8

	
	Местный бюджет:
	135 303,9
	82 155,9
	142 900,6
	360 360,4

	13.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (всего), в том числе:
	813 189,3
	776 950,5
	794 422,4
	2 384 562,2

	
	Местный бюджет:
	813 189,3
	776 950,5
	794 422,4
	2 384 562,2

	14.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города 
Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	52 815,8
	25 983,3
	25 983,3
	104 782,4

	
	Местный бюджет:
	52 815,8
	25 983,3
	25 983,3
	104 782,4

	15.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5

	
	Местный бюджет:
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5

	16.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	4 134 512,5
	3 804 520,7
	2 203 686,1
	10 142 719,3

	
	Местный бюджет:
	4 134 512,5
	3 804 520,7
	2 203 686,1
	10 142 719,3

	17.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	58 972,5
	40 694,8
	43 445,1
	143 112,4

	
	Местный бюджет:
	58 972,5
	40 694,8
	43 445,1
	143 112,4

	18.
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан 
к аварийному жилому 
и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе:
	111 209,3
	0,0
	0,0
	111 209,3

	
	Местный бюджет:
	111 209,3
	0,0
	0,0
	111 209,3»
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1.1.2.  В разделе 3:
1.1.2.1.  Строку 1.1 подраздела 3.2 изложить в редакции:

	«1.1.
	Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен текущий ремонт
	возрастание
	КПМ
	ед.
	12
	2025
	46 
	0
	0
	0
	Департамент ЖКХ 
и энергетики»



1.1.2.2.  Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан 
в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города 
Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» (всего), 
в том числе:
	Х
	180 395,3
	108 211,5
	108 211,5
	396 818,3

	
	Местный бюджет
	
	180 395,3
	108 211,5
	108 211,5
	396 818,3

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» (всего), 
в том числе:
	Х
	180 395,3
	108 211,5
	108 211,5
	396 818,3

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	180 395,3
	108 211,5
	108 211,5
	396 818,3

	
	
	910 0501 06 4 01 20310 610
	17 240,4
	13 861,6
	13 861,6
	44 963,6

	
	
	910 0501 06 4 01 20310 240
	133 304,2
	86 474,1
	86 474,1
	306 252,4

	
	
	910 0501 06 4 01 20820 610
	17 556,4
	0,0
	0,0
	17 556,4

	
	
	910 0505 06 4 01 20320 240
	8 815,0
	7 875,8
	7 875,8
	24 566,6

	
	
	910 0501 06 4 01 23010 610
	3 479,3
	0,0
	0,0
	3 479,3».



1.1.2.3.  Подраздел 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы 

	№
п/п 
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка 
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде» 

	1.1. 
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого 
и нежилого фонда города 
Ростова-на-Дону» 
	Х 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» 
	Х 
	Х 

	1.1.1. 
	Контрольная точка 1.1.
«Утверждено муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
	15.01.2026 
15.01.2027 
15.01.2028 
	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ 
и энергетики; 
Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» 
	соглашение о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
	информационная система отсутствует 

	1.1.2. 
	Контрольная точка 1.2.
«Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)» 
	15.04.2026 
15.04.2027 
15.04.2028 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	мониторинг исполнения муниципального задания 
	официальный сайт для размещения информации об учреждениях 
(bus.gov.ru) 

	1.1.3. 
	Контрольная точка 1.3. 
«Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)» 
	15.07.2026 
15.07.2027 
15.07.2028 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	мониторинг исполнения муниципального задания 
	официальный сайт для размещения информации об учреждениях 
(bus.gov.ru) 

	1.1.4. 
	Контрольная точка 1.4. 
«Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)» 
	15.10.2026 
15.10.2027 
15.10.2028 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	мониторинг исполнения муниципального задания 
	официальный сайт для размещения информации об учреждениях 
(bus.gov.ru) 

	1.1.5. 
	Контрольная точка 1.5.
«Муниципальное задание выполнено - услуги оказаны (работы выполнены)» 
	15.02.2027 
15.02.2028 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	отчет о выполнении муниципального задания за год 
	официальный сайт для размещения информации об учреждениях 
(bus.gov.ru) 



Примечание. 
Используемые сокращения: 
МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» - муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»; 
ЕИС в сфере закупок - единая информационная система в сфере закупок.». 

1.1.3.  В разделе 4:
1.1.3.1.  Подраздел 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» (всего), в том числе:
	Х
	136 635,7
	82 155,9
	142 900,6
	361 692,2

	
	Областной бюджет
	
	1 331,8
	0,0
	0,0
	1 331,8

	
	Местный бюджет
	
	135 303,9
	82 155,9
	142 900,6
	360 360,4

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Проведены мероприятия, направленные 
на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» (всего), в том числе:
	Х
	51 138,6
	82 155,9
	142 900,6
	276 195,1

	
	Областной бюджет (всего), из них:
	
	1 331,8
	0,0
	0,0
	1 331,8

	
	
	910 0501 06 4 02 09501 630
	1 331,8
	0,0
	0,0
	1 331,8

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	49 806,8
	82 155,9
	142 900,6
	274 863,3

	
	
	910 0501 06 4 02 68270 630
	19 737,2
	62 074,7
	124 149,2
	205 961,1

	
	
	910 0502 06 4 02 22110 240
	30 069,6
	20 081,2
	18 751,4
	68 902,2

	3.
	Мероприятие (результат) 2.
«Проведены мероприятия, направленные 
на улучшение технического состояния 
и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»
	Х
	85 497,1
	0,0
	0,0
	85 497,1

	
	Местный бюджет (всего), их них:
	
	85 497,1
	0,0
	0,0
	85 497,1

	
	
	910 0501 06 4 02 20330 610
	57 423,8
	0,0
	0,0
	57 423,8

	
	
	910 0501 06 4 02 20330 240
	21 260,0
	0,0
	0,0
	21 260,0

	
	
	910 0501 06 4 02 99999 240
	187,7
	0,0
	0,0
	187,7

	
	
	910 0505 06 4 02 20340 240
	6 625,6
	0,0
	0,0
	6 625,6».





1.1.3.2.  Подраздел 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 гг. 
  
	№ 
п/п 
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка 
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель 
(фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных) 

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов» 

	1.1. 
	Мероприятие (результат) 1. 
«Проведены мероприятия, направленные 
на обеспечение надежности работы инженерного оборудования 
и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» 
	Х 
	Счетчикова Э.М., заместитель директора (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) Департамента ЖКХ и энергетики
	Х 
	Х 

	1.1.1. 
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключено соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» 
	01.04.2026 
01.04.2027 
01.04.2028 
	Счетчикова Э.М., заместитель директора (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) Департамента ЖКХ и энергетики 
	соглашение 
	информационная система отсутствует 

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.
«Мониторинг реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года»
	15.04.2026
15.04.2027
15.04.2028
	Счетчикова Э.М., заместитель директора (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) Департамента ЖКХ и энергетики 
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.
«Мониторинг реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 полугодия отчетного года»
	15.07.2026
15.07.2027
15.07.2028
	Счетчикова Э.М., заместитель директора (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) Департамента ЖКХ и энергетики 
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4.
«Мониторинг реализации мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 9 месяцев отчетного года»
	15.10.2026
15.10.2027
15.10.2028
	Счетчикова Э.М., заместитель директора (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) Департамента ЖКХ и энергетики 
	отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5.
«Мониторинг завершения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах»
	01.02.2027
01.02.2028
01.02.2029

	Счетчикова Э.М., заместитель директора (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) Департамента ЖКХ и энергетики 
	отчет
	информационная система отсутствует»

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние и обеспечена сохранность муниципального жилого и нежилого фонда» 

	2.1. 
	Мероприятие (результат) 2. 
«Проведены мероприятия, направленные 
на улучшение технического состояния 
и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» 
	Х 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	Х 
	Х 

	2.1.1. 
	Контрольная точка 2.1. 
«Заключен контракт на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации 
и приспособления для современного использования» 
	30.06.2026 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	муниципальный контракт 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.2. 
	Контрольная точка 2.2. 
«Получена экспертиза на разработанную 
проектно-сметную документацию 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации 
и приспособления для современного использования» 
	15.12.2026 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	акт приемки выполненных работ 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.3. 
	Контрольная точка 2.3. 
«Произведена оплата выполненных работ» 
	30.12.2026 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	платежное поручение 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.4. 
	Контрольная точка 2.4 
«Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений, жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда» 
	30.06.2026 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	муниципальный контракт 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.5. 
	Контрольная точка 2.5. 
«Работы по контрактам выполнены» 
	15.12.2026 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	акт приемки выполненных работ 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.6. 
	Контрольная точка 2.6. 
«Произведена оплата выполненных работ» 
	30.12.2026 
	Удовенко О.А., главный бухгалтер МБУ «Городской центр 
по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
	платежное поручение 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.7. 
	Контрольная точка 2.7. 
«Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» 
	30.07.2026 
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону 
	муниципальный контракт 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.8. 
	Контрольная точка 2.8. 
«Работы по контрактам выполнены» 
	15.12.2026 
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону 
	акт приемки выполненных работ 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

	2.1.9. 
	Контрольная точка 2.9. 
«Произведена оплата выполненных работ» 
	30.12.2026 
	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону 
	платежное поручение 
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)». 



1.1.4.  Подраздел 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства» (всего), в том числе:

	Х
	813 189,3
	776 950,5
	794 422,4
	2 384 562,2

	
	Местный бюджет

	
	813 189,3
	776 950,5
	794 422,4
	2 384 562,2

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики города Ростова-на-Дону 
и подведомственных ему учреждений» (всего), 
в том числе:
	Х
	810 272,1
	774 004,2
	791 358,2
	2 375 634,5

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	810 272,1
	774 004,2
	791 358,2
	2 375 634,5

	
	
	910 0505 06 4 03 00110 120
	108 237,5
	109 248,4
	113 527,3
	331 013,2

	
	
	910 0505 06 4 03 00190 120
	527,5
	95,3
	95,3
	718,1

	
	
	910 0505 06 4 03 00190 240
	26 757,8
	24 021,5
	23 492,5
	74 271,8

	
	
	910 0705 06 4 03 00190 240
	79,0
	0,0
	0,0
	79,0

	
	
	910 0505 06 4 03 99999 850
	1,3
	1,3
	1,3
	3,9

	
	
	910 0501 06 4 03 99999 350
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0

	
	
	910 0505 06 4 03 00590 110
	372 702,7
	374 962,3
	388 539,5
	1 136 204,5

	
	
	910 0505 06 4 03 00590 240
	46 749,8
	36 965,1
	36 965,1
	120 680,0

	
	
	910 0705 06 4 03 00590 240
	537,1
	114,8
	114,8
	766,7

	
	
	910 0501 06 4 03 00590 610
	16 362,9
	14 937,9
	15 441,1
	46 741,9

	
	
	910 0505 06 4 03 00590 850
	146,8
	161,6
	161,6
	470,0

	
	
	910 0501 06 4 03 90210 610
	66 398,5
	52 711,2
	52 711,2
	171 820,9

	
	
	910 0505 06 4 03 90210 850
	171 621,2
	160 784,8
	160 308,5
	492 714,5

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено руководство деятельности Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:

	Х
	2 917,2
	2 946,3
	3 064,2
	8 927,7

	
	Местный бюджет
	
	2 917,2
	2 946,3
	3 064,2
	8 927,7

	
	
	910 0505 06 4 03 00110 120
	2 917,2
	2 946,3
	3 064,2
	8 927,7».



1.1.5.  Подраздел 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	52 815,8
	25 983,3
	25 983,3
	104 782,4

	
	Местный бюджет
	
	52 815,8
	25 983,3
	25 983,3
	104 782,4

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	52 815,8
	25 983,3
	25 983,3
	104 782,4

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	52 815,8
	25 983,3
	25 983,3
	104 782,4

	
	
	910 0505 06 4 04 20370 240
	1 923,3
	1 923,3
	1 923,3
	5 769,9

	
	
	910 0502 06 4 04 20550 240
	24 060,0
	24 060,0
	24 060,0
	72 180,0

	
	
	910 0505 06 4 04 20520 240
	2 732,5
	0,0
	0,0
	2 732,5

	
	
	910 0502 06 4 04 22950 240
	24 100,0
	0,0
	0,0
	24 100,0».



1.1.6.  Подраздел 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности» (всего), 
в том числе:
	Х
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5

	
	Местный бюджет

	
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Выполнены мероприятия, направленные 
на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	Х
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5

	
	Местный бюджет

	
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5

	
	
	910 0503 06 4 05 60320 810
	683 076,4
	656 902,2
	693 725,9
	2 033 704,5».



1.1.7.  В разделе 8:
1.1.7.1. Строки 1.1. – 2.3. подраздела 8.2. изложить в редакции:

	«1.2.
	Площадь посадки цветников 
	возрастающий 
	КПМ 
	тыс. кв. м 
	23,3 
	2024 
	20,3 
	25,0 
	25,0 
	25,5 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	1.3. 
	Количество благоустроенных объектов озеленения 
	возрастающий 
	КПМ 
	ед. 
	0 
	2024 
	1
	2 
	1 
	1 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	1.4. 
	Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых 
	возрастающий 
	КПМ 
	га 
	230,7 
	2024 
	450 
	450 
	450 
	450 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	1.5. 
	Площадь дератизации открытых стаций 
	возрастающий 
	КПМ 
	га 
	50 
	2024 
	140
	420 
	420 
	420 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	1.6. 
	Площадь акарицидной обработки 
	возрастающий 
	КПМ 
	га 
	675,9 
	2024 
	500 
	500 
	500 
	500 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен контроль численности безнадзорных животных и профилактика их размножения»
 

	2.1. 
	Количество отловленных животных 
	возрастающий 
	КПМ 
	тыс. единиц 
	0,7 
	2024 
	0,7 
	1,2 
	1,6 
	1 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	2.2. 
	Количество стерилизованных животных 
	возрастающий 
	КПМ 
	тыс. единиц 
	0,6 
	2024 
	0,6 
	0,6 
	1,0 
	0,5 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики 

	2.3. 
	Количество вакцинированных животных 
	возрастающий 
	КПМ 
	тыс. единиц 
	1,5 
	2024 
	1,0 
	1,5 
	1,5 
	0,5 
	Департамент ЖКХ 
и энергетики». 



1.1.7.2.  Подраздел 8.4 изложить в следующей редакции: 

«8.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного 
и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	4 134 512,5
	3 804 520,7
	2 203 686,1
	10 142 719,3

	
	Местный бюджет
	
	4 134 512,5
	3 804 520,7
	2 203 686,1
	10 142 719,3

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено надлежащее санитарное, эксплуатационное и эстетическое состояние объектов благоустройства города 
Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:
	Х
	3 749 351,7
	3 480 746,2
	1 928 212,7
	9 158 310,6

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:
	
	3 749 351,7
	3 480 746,2
	1 928 212,7
	9 158 310,6

	
	
	910 0503 06 4 06 20380 240
	3 697 693,8
	3 479 828,1
	1 918 027,9
	9 095 549,8

	
	
	910 0503 06 4 06 23000 240
	51 067,9
	918,1
	10 184,8
	62 170,8

	
	
	910 0503 06 4 06 99999 240
	590,0
	0,0
	0,0
	590,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2. «Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных» (всего), 
в том числе:
	Х
	154 836,2
	148 684,0
	148 684,0
	452 204,2

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:
	
	154 836,2
	148 684,0
	148 684,0
	452 204,2

	
	
	910 0503 06 4 06 20490 240
	4 545,4
	4 452,0
	4 452,0
	13 449,4

	
	
	910 0505 06 4 06 20490 240
	150 290,8
	144 232,0
	144 232,0
	438 754,8

	4.
	Мероприятие (результат) 3. «Созданы условия 
для осуществления погребения граждан» (всего), 
в том числе:
	Х
	128 886,4
	101 789,4
	101 789,4
	332 465,2

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:
	
	128 886,4
	101 789,4
	101 789,4
	332 465,2

	
	
	910 0503 06 4 06 20400 240
	110 821,8
	101 789,4
	101 789,4
	314 400,6

	
	
	910 0503 06 4 06 22100 240
	18 064,6
	0,0
	0,0
	18 064,6

	5.
	Мероприятие (результат) 4. «Проведены мероприятия, направленные на охрану, восстановление и использование городских лесов» (всего), в том числе:
	Х
	54 994,9
	25 000,0
	25 000,0
	104 994,9

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:

	
	54 994,9
	25 000,0
	25 000,0
	104 994,9

	
	
	910 0407 06 4 06 20410 240
	54 994,9
	25 000,0
	25 000,0
	104 994,9

	6.
	Мероприятие (результат) 5. «Проведены мероприятия, направленные на содержание 
и ремонт систем водопонижения» (всего), 
в том числе:
	Х
	46 443,3
	48 301,1
	0,0
	94 744,4

	
	Местный бюджет (всего), в том числе:

	
	46 443,3
	48 301,1
	0,0
	94 744,4

	
	
	910 0503 06 4 06 60360 810
	46 443,3
	48 301,1
	0,0
	94 744,4».





1.1.8.  Подраздел 9.4 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«9.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
  
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей 

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028 
	Всего 

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» 
(всего), в том числе: 
	Х 
	58 972,5 
	40 694,8 
	43 445,1 
	143 112,4 

	
	Местный бюджет 
	
	58 972,5 
	40 694,8 
	43 445,1 
	143 112,4 

	2. 
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях 
и противопаводковые мероприятия» 
(всего), в том числе: 
	Х 
	49 314,0 
	40 694,8 
	43 445,1 
	133 453,9 

	
	Местный бюджет: 
	
	49 314,0 
	40 694,8 
	43 445,1 
	133 453,9 

	
	
	910 0406 06 4 07 60370 810 
	49 314,0 
	40 694,8 
	43 445,1 
	133 453,9 

	3. 
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города 
Ростова-на-Дону» (всего), в том числе: 
	Х 
	288,5 
	0,0 
	0,0 
	288,5 

	
	Местный бюджет: 
	
	288,5 
	0,0 
	0,0 
	288,5 

	
	
	910 0502 06 4 07 21770 240 
	288,5 
	0,0 
	0,0 
	288,5 

	
	на мероприятия, реализуемые комитетом по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону, 
финансирование не требуется 

	4 
	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание водопроводных очистных сооружений в северо-западной части 
г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями 
в районе х. Дугино» 
	Х 
	9 370,0 
	0,0 
	0,0 
	9 370,0 

	
	Местный бюджет 
	
	9 370,0 
	0,0 
	0,0 
	9 370,0 

	
	
	911 0502 06 4 07 40370 240 
	9 370,0 
	0,0 
	0,0 
	9 370,0». 



1.1.9.  В разделе 10:
1.1.9.1.  Подраздел 10.2. изложить в следующей редакции:

«10.2.  Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показа-теля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 
за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2035 (справочно)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена ликвидация аварийного жилищного фонда, а также оценка технического состояния строительных конструкций жилищного фонда»

	1.1.
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов
	возрастание
	КПМ
	ед.
	6
	2025
	21
	0
	0
	0
	Департамент ЖКХ 
и энергетики»



1.1.9.2.  Подраздел 10.4. изложить в следующей редакции:

«10.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник
финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан 
к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» (всего), 
в том числе:
	Х
	111 209,3
	0,0
	0,0
	111 209,3

	
	Местный бюджет
	
	111 209,3
	0,0
	0,0
	111 209,3

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Реализованы мероприятия 
по обследованию многоквартирных домов, сносу аварийного жилищного фонда (в том числе разработка документации для проведения работ по сносу, получение экспертизы)» (всего), в том числе:
	Х
	111 209,3
	0,0
	0,0
	111 209,3

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	
	111 209,3
	0,0
	0,0
	111 209,3

	
	
	910 0501 06 4 08 20920 240
	26 495,0
	0,0
	0,0
	26 495,0

	
	
	910 0501 06 4 08 22940 240
	84 714,3
	0,0
	0,0
	84 714,3».









1.1.10.  Приложение к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:
«Приложение 
к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности


	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства/ реконструкции 
или капитального ремонта
	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, 
о достоверности определения сметной стоимости
	Источники
финансирования
	Сметная стоимость
 в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города 
Ростова-на-Дону»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	12 614 633,9
	10 936 885,8
	4 739 943,6
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	
	областной бюджет  
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	
	местный бюджет 
	
	2 267 705,3
	1 296 147,0
	16 057,1
	955 501.2

	Всего по объектам капитального строительства 
и реконструкции
	Х
	всего 
	
	10 936 885,8
	4 739 943,6
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	областной бюджет 
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	местный бюджет 
	
	2 267 705,3
	1 296 147,0
	16 057,1
	955 501.2

	1. Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	2 309 661,5
	1 230 693,5
	1 230 693,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет 
	
	1 230 693,5
	1 230 693,5
	0,0
	0,0

	1.1.
	Строительство кладбища города Ростова-на-Дону 
на территории Мясниковского района Ростовской области (2 очередь) 
1 этап
	№ 61-1-1-3-066835-2023 от 03.11.2023
	всего 
	
	1 230 693,5
	1 230 693,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет 
	
	1 230 693,5
	1 230 693,5
	0,0
	0,0

	2. Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону»

	Х
	Х
	Х
	всего 
	10 304 972,4
	9 706 192,3
	3 509 250,1
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	
	областной бюджет
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	
	местный бюджет 
	
	1 037 011,8
	65 453,5
	16 057,1
	955 501,2

	2.1.
	Реконструкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн № 1 (этап строительства 2)
	№ 61-1-1-3-059511-2025 от 07.10.2025
	всего 
	
	9 706 192,3
	3 509 250,1
	1 605 709,1
	4 591 233,1

	
	
	
	областной бюджет
	
	8 669 180,5
	3 443 796,6
	1 589 652,0
	3 635 731,9

	
	
	
	местный бюджет
	
	1 037 011,8
	65 453,5
	16 057,1
	955 501,2».




2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в городской газете «Ростов официальный».
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Марченко С.В.
	Глава
города Ростова-на-Дону
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