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Пояснительная информация к отчету 
о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» 
на 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1377. 
На реализацию государственной программы в 2026 году предусмотрено 
626 279,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 620 151,2 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
381 744,8 тыс. рублей или 61,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:
управлению информационных технологий Администрации города 
Ростова-на-Дону – 23 109,0 тыс. рублей или 51,4 %;
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» – 346 345,3 тыс. рублей или 62,2 %; 
МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» – 12 290,5 тыс. рублей или 66,1 %.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 
3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано 
на конец года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 44 944,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 44 944,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 23 109,0 тыс. рублей или 51,4 %. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 показателя, выполнение которых запланировано на конец года.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год включает 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 36 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года 36 контрольных точек достигнуты ранее запланированного срока.
Подготовлены технические задания для организации и проведения закупок в целях развития и функционирования информационно-телекоммуникационных инфраструктур – 13 документов (контрольная точка 1.1).
Направлены технические задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупок в план закупок в целях развития 
и функционирования информационно-телекоммуникационных инфраструктур – 13 документов (контрольная точка 1.2).
Проведены экспертизы (контрольная точка 1.3), а также произведены приемки (контрольная точка 1.4) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с муниципальными контрактами:
на услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет 
и корпоративной сети передачи данных;
на услуги по организации доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» по дополнительному каналу связи с защитой от DDoS-атак;
на поставку мониторов, подключаемых к компьютеру;
на поставку системных блоков;
на поставку ноутбуков;
на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий;
на поставку программного обеспечения.
Подготовлены технические задания для организации и проведения закупок 
в целях развития информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону – 2 документа (контрольная точка 2.1).
Направлены технические задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупок в план закупок в целях развития информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону – 2 документа (контрольная точка 2.2).
Проведены экспертизы (контрольная точка 2.3), а также произведены приемки (контрольная точка 2.4) оказанных услуг в соответствии с муниципальными контрактами:
на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий;
на оказание услуги по сопровождению Геоинформационной системы межведомственного электронного взаимодействия Администрации города 
Ростова-на-Дону.
Подготовлены технические задания для организации и проведения закупок 
в целях развития системы информационной безопасности в Администрации города Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности – 23 документа (контрольная точка 3.1).
Направлены технические задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупок в план закупок в целях развития системы информационной безопасности в Администрации города Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности – 
21 документ (контрольная точка 3.2).
Проведены экспертизы (контрольная точка 3.3), а также произведены приемки (контрольная точка 3.4) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с муниципальными контрактами:
на поставку программного обеспечения;
на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий;
на оказание услуги по подготовке и контролю уровня защищенности информации на аттестованном объекте информатизации;
на поставку USB-токенов.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 562 579,0  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 556 610,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 
по итогам 9 месяцев 2026 года составило 346 345,3 тыс. рублей или 62,2 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 
3 показателя, выполнение которых запланировано на конец года.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» на 2026 год включает 
3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 18 755,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18 595,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 12 290,5 тыс. рублей или 66,1 %.
[bookmark: _Hlk226381880][bookmark: _Hlk226382295]В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, которые планируется достичь по итогам 2026 года.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» на 2026 год включает 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
[bookmark: _GoBack]В ходе анализа исполнения муниципальной программы 
не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей. Риски недостижения показателей 
и мероприятий (результатов) отсутствуют.
