


Пояснительная информация 
[bookmark: _Hlk225421629]к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе 
Ростове-на-Дону» на 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года

[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения 
и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону» 
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1365.
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
1 188 036,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 354 526,4 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
855 699,0 тыс. рублей или 63,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»;
Комплекс процессных мероприятий – «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере строительства»;
Комплекс процессных мероприятий – «Интенсификация роста объемов жилищного строительства».
[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец года. Риски недостижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» в 2026 году предусмотрено 
81 887,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 241 117,5 тыс. рублей.  
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 63 689,4 тыс. руб. или 26,4 процента. 
В рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» 
в 2026 году предусмотрен 1 показатель, срок достижения которого запланирован 
на конец года. Риски недостижения показателя отсутствуют.
В рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» 
в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), срок выполнения которого также запланирован на конец года. Риски невыполнения мероприятия (результата) отсутствуют. 
[bookmark: _GoBack]Достижение задачи муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которых предусмотрено по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.
Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» будет осуществлена после подписания актов о приёмке выполненных работ.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 18 628 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
18 628 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
1 854,4 тыс. рублей или 10 %. Перечисление бюджетной субсидии носит заявительный характер и запланировано по итогам 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, который планируется достичь 
по итогам года. Риски недостижения показателей отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано по итогам года. Риски недостижения мероприятия (результата) отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся» оценивается на основании 
4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года ранее запланированного срока достигнута 
1 контрольная точка. 
Выпущено постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 02.06.2026 № 593 «О пофамильном распределении средств бюджета города Ростова-на-Дону для предоставления гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья в 2026 году» (контрольная точка 1.2).
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 691 371,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
700 050,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
676 442,1 тыс. рублей или 96,6 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано по итогам года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), из которых 4 планируется выполнить по итогам года. Риски невыполнения мероприятий (результатов) отсутствуют. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» оценивается на основании 22 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 14 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 11, в установленный срок – 2, позже установленного 
срока – 1.
Заключено соглашение от 13.02.2026 № 60701000-1-2026-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (контрольная точка 1.1).
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы 27.02.2026 (контрольная точка 1.2).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмами от 02.03.2026 № 59.35/872, от 01.04.2026 № 59.35/1454, от 30.04.2026 № 59.35/1946, от 01.06.2026 № 59.35/2473, от 02.07.2026 № 59.35/3050, от 03.08.2026 № 59.35/3616, от 01.09.2026 № 59.35/4053 направлены ежемесячные отчеты о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (контрольная точка 1.3).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 12.01.2026 направлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии (контрольная точка 1.4).
Заключено соглашение № 53-ДС от 20.01.2026 о предоставлении субвенции 
на осуществление полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями, предусмотренных статьей 
1 Областного закона от 22 июня 2006 года № 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (контрольная точка 2.1).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмом от 03.04.2026 № 59.4-ВШ/77 направлен отчет за I квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 (контрольная точка 2.3).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмом от 01.07.2026 № 59.4-ВШ/156 направлен отчет 
за 2 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 (контрольная точка 2.4).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмом от 29.12.2025 № 59.35/6168 направлен отчет за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 (контрольная точка 2.6).
Заключено соглашение № 1-МС от 19.01.2026 о предоставлении субвенции 
на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов (контрольная точка 3.1).
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере строительства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 396 148,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
394 730,5 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 
113 713,1 тыс. рублей или 28,8 процентов.
Показатели в рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере строительства» не предусмотрены. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере строительства» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано по итогам года. Риски невыполнения мероприятия (результата) отсутствуют. Контрольные точки 
не предусмотрены.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» в 2026 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано по итогам года. Риски недостижения показателя отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано по итогам года. Контрольные точки 
не предусмотрены.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 
2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показателей. Установлено несоблюдение срока исполнения 1 контрольной точки (в рамках 1 квартала 2026 года). 
Риск нереализации мероприятий и недостижения показателей по итогам года отсутствует.
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