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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ № ____
___ апреля 2013 года
        
    
         Заседание № __
Об утверждении отчета о ходе выполнения решения Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии «Программы социально-экономиче​ского развития города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год 
Заслушав отчет Администрации города о ходе выполнения решения городской Думы от 21.02.2012 № 235 «О принятии «Программы социально-экономического развития города на 2012-2015 годы» за 2012 год, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет Администрации города о ходе выполнения решения городской Думы от 21.02.2012 № 235 «О принятии «Программы социально-экономического развития города на 2012-2015 годы» за 2012 год (приложение). 
2. В связи с утверждением отчета о выполнении программных мероприятий за 2012 год и пунктом 5 решения городской Думы от 19.02.2013  № 405 «О принятии «Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2013-2016 годы» решение городской Думы от 21.02.2012 № 235 «О принятии «Программы социально-экономического развития города на 2012-2015 годы» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев) и постоянные комиссии в части их касающейся.
Мэр города 

Ростова-на-Дону                           М.А. Чернышев
апреля 2013 года
Приложение 

к решению Ростовской-на-Дону городской Думы

«О ходе выполнения решения городской Думы
«О принятии «Программы социально-экономического

 развития города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы»

за 2012 год»

ОТЧЕТ

о ходе выполнения решения городской Думы

«О принятии «Программы социально-экономического развития 

города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год
1. Основные итоги социально-экономического

развития города
По итогам 2012 года положительные результаты достигнуты по основным экономическим показателям.
Прирост оборота по производству  товаров и услуг организаций всех видов экономической деятельности за год составил 11,5 %. 

Выпуск промышленной продукции в 2012 году увеличился в целом на 5,7%. Сохраняется положительная динамика в основном секторе промышленности. Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам составил 106,2%. 
На потребительском рынке отмечен рост объемов продаж. Оборот розничной торговли  увеличился на 9,3%, общественного питания - на 12,9%.  В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности работы рынка потребительских товаров и услуг  ведется реконструкция магазинов и рынков, активно реализуется программа доступности продуктов питания местных товаропроизводителей для ростовчан. В городе работают еженедельные ярмарки по реализации сельхозпродукции, где цены на представленные товары на 20-30% ниже рыночных.  Для организации ярмарок на территории города определены 35 площадок.
Одним из самых динамично развивающихся секторов экономики является малый и средний бизнес, который обеспечивает трудовыми местами более трети населения города.

В рамках реализации городской целевой программы развития предпринимательства осуществляются мероприятия, направленные на поддержку инноваций  и производства. За год 88-ми субъектам малого бизнеса предоставлены субсидии на сумму более 20 млн. руб. Расширена деятельность Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства, кредитный портфель которого к концу 2012 года составил 41 млн. руб. Микрозаймами воспользовались 65 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 16,1 млн. руб.
На развитие экономики и социальной сферы города в 2012 году по полному кругу предприятий и организаций направлено 68 млрд. рублей инвестиций. Темп роста инвестиций составил 112,7%.
В городе осуществляется реализация порядка 70 крупных бюджетных и коммерческих инвестиционных проектов, включая объекты инфраструктуры, жилищного строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. Из них 14 проектов включены в перечень «100 губернаторских проектов».

В целях активизации инвестиционных процессов на территории города реализуется долгосрочная городская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону на 2012 -2015 годы»; разработан паспорт развития города; осуществляет деятельность совещательный орган – Координационный Совет по инвестициям; начал работу  информационный портал «Инвестиции и Инновации».
За год в городе введено 938,4 тыс. кв. метров жилья, из них более 60% индивидуальными застройщиками. Доля Ростова-на-Дону в общем объеме построенного в области жилья составила 47,3%.

Всеми видами транспорта за год перевезено 197,3 млн. человек. Городским муниципальным пассажирским транспортом перевезено 105 млн. человек, в том числе основная доля пассажиров – 78% приходится на автобусные перевозки.
В 2012 году по итогам деятельности крупных и средних организаций города сальдированный финансовый результат составил 26,8 млрд. руб. прибыли, что на12% выше уровня 2011 года. Наиболее весомый вклад  в формирование финансового показателя в целом по городу внесли предприятия  обрабатывающих производств, торговли, транспорта и связи.
В отчетном  году в городе сохранилась тенденция к снижению уровня регистрируемой безработицы. За год уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,2% и составил 0,4% от численности экономически активного населения города. К концу года безработными признано на 30% граждан меньше, чем по состоянию на начало года. 

В Ростове сохраняется устойчивый рост заработной платы. Среднемесячная начисленная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий города составила 27,5 тыс. рублей, что на 15% выше, чем в 2011 году. 
2. Меры по реализации программы

Главные приоритеты  в реализации программы неизменны – это улучшение качества жизни ростовчан. Последовательно осуществляются  мероприятия, положительный эффект от которых наблюдается в различных сферах жизнедеятельности.

В 2012 году осуществлялась реализация 37 долгосрочных городских целевых и ведомственных программ.

Приоритетные задачи были сосредоточены на таких направлениях городской инфраструктуры, как строительство жилья и социальных объектов, дорожно-транспортный и коммунальный комплекс.

В сфере развития социальной инфраструктуры основными приоритетными направлениями являются формирование широкого спектра и доступности качественных услуг в соответствии с современными требованиями, обеспечение поддержки и социальных гарантий населению.

В рамках программы реализуются также мероприятия по исполнению наказов избирателей. В отчетном году данные мероприятия осуществлялись по следующим направлениям развития городской инфраструктуры - строительство, реконструкция и капремонт социальных объектов, грунтовых дорог и внутриквартальных проездов, капремонт многоквартирных домов, установка детских игровых комплексов и мини-спортплощадок.

Результаты  реализации запланированных мероприятий  по развитию городской инфраструктуры представлены в приложении 1 к отчету об исполнении программы (таблицах 1, 2, 3  к приложению 1), достигнутые значения целевых индикаторов оценки эффективности исполнения мероприятий - в  приложении 2 к отчету об исполнении программы, результаты исполнения мероприятий в сфере занятости населения и развития рынка труда - в приложении 3 к отчету об исполнении программы.
2.1. Строительство
Важнейшим направлением  в социальном развитии города является реализация  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», целью которого является создание условий для приобретения жилья и улучшения жилищных условий всем категориям граждан. 
В целом положительная динамика в строительстве выступает стимулом для смежных отраслей экономики, способствуя развитию производства стройматериалов, коммунальной инфраструктуры, позволяет сохранить рабочие места.
В городе сохраняются устойчивые темпы жилищного строительства, которое в соответствии с Генеральным планом города ведется во всех районах.  При этом приоритет отдается комплексному освоению территорий в новых жилых районах. 

В 2012 году на территории города предприятиями и организациями всех форм собственности  и гражданами построено жилых домов общей площадью 938,4 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилья сдан в Советском, Первомайском и Железнодорожном районах. Всего за последние четыре года введено в эксплуатацию более 3,5 млн. кв. метров жилья.
Продолжается строительство нового жилого района - «Левенцовский» с проектируемым жилищным фондом свыше 2,5 млн. кв. метров, включая социальное жилье и жилье эконом-класса. В 2012 году в эксплуатацию введено шесть высотных жилых домов переменной этажности общей площадью 97 тыс. кв. метров.  Всего за четыре года построено 17 домов общей площадью 259,8 тыс. кв. метров. На территории жилого района резервируются земельные участки для строительства жилых домов социального использования. Практически завершено  инженерное обустройство первой очереди строительства (1-3 мкр.). В целях обеспечения непрерывности освоения жилого района начата подготовка к застройке второй очереди (4 -11 мкр.). 
Продолжено инженерное обустройство других новых жилых районов комплексной застройки, в том числе «Декоративные культуры» и район севернее ул. Орбитальной. 
Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. В  2012 году в городе введено 566 тыс. кв. метров индивидуального жилого фонда. 
В городе реализуется социально-ориентированная  целевая программа «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в г. Ростове-на-Дону на период 2011-2015 годов», направленная на улучшение жилищных условий граждан, принятых на квартирный учет и имеющих в соответствии с законодательством льготы. В общей сложности за 2012 год  жилищные условия улучшили более 300 семей (339).
В отчетном  году бюджетные субсидии на приобретение жилья получили 17 семей,  социальные выплаты предоставлены 151 ветерану ВОВ, 8 инвалидам, 78 молодым семьям, 5 семьям ветеранов боевых действий и 48 семьям граждан, уволенным с военной службы.  Выделенные бюджетные средства для обеспечения жильем 67 детей-сирот направлены на строительство жилого дома для данной категории граждан в жилом районе «Темерник».

Жильем обеспечена многодетная семья, имеющая более десяти детей, выделены квартиры для 3 семей, имеющих в составе троих и более детей-близнецов.

В рамках реализации подпрограммы развития социального жилья в 2012 году во 2 микрорайоне жилого района «Темерник» велось строительство жилого дома на 112 квартир и завершено проектирование двух 10-ти этажных домов социального использования для льготных категорий граждан. 
Из аварийного жилого фонда в 2012 году отселены 107 семей.
Одним из главных приоритетов в деятельности органов местного самоуправления является развитие социальной инфраструктуры.

В 2012 году из бюджета города на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения и спорта направлено более 150 млн. руб.

Велись работы по реконструкции детского сада по ул. Возрождения, строительству детских садов во 2 мкр. жилого района «Темерник» (на 110 мест) и в 1 мкр. жилого района «Левенцовский» (на 140 мест).  Продолжены работы по проектированию строительства 5-ти  и реконструкции 2-х детских садов,  школьного комплекса на 1650 учащихся в 3 мкр. жилого района «Левенцовский». Завершено проектирование строительства детской поликлиники №8 по пер. Гвардейскому. Продолжены работы по реконструкции Гребного канала «Дон».
Особое внимание в городе уделяется развитию объектов инженерной инфраструктуры, включая природоохранные мероприятия. В рамках выполнения программных мероприятий на строительство и реконструкцию коммунальных объектов в 2012 году из бюджетов всех уровней было направлено около 4 млрд. руб., из внебюджетных источников – 2,1 млрд. рублей.
Продолжается комплексная реконструкция городских очистных сооружений канализации (1 и 2 очередь) с внедрением системы ультрафиолетового обеззараживания стоков и строительством завода по сжиганию илового осадка.  Велось строительство основных магистральных коллекторов (генеральный коллектор,  участок окружного коллектора, коллекторы - № 53 (3 оч.), № 62 (1 оч.), КНС в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» и  канализационных сетей (пос. Пригородное лесничество). Продолжены проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции коммунальных объектов и канализованию жилой застройки. 
Велось проектирование и строительство новых водоводов, водопроводных сетей. На строительство очистных сооружений в северо-западной части города с водозаборными сооружениями в районе хутора Дугино направлено в отчетном году 900 млн. рублей.
 В 2012 году введена в эксплуатацию первая в городе установка ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на территории Александровских очистных сооружений.

На развитие объектов инженерной инфраструктуры жилых застроек за год направлено около 65 млн. руб.
В целом на территории города объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу предприятий и организаций в 2012 году составил  30 млрд. руб.
2.2. Дорожно-транспортный комплекс
В 2012 году выполнено дорожно-мостовых работ на общую сумму 3,4 млрд. руб. общей площадью более 1 млн. кв. метров. 
В отчетном году велась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста в створе Ворошиловского проспекта, строительство магистральных улиц общегородского значения (от ул. Шоссейная до западного обхода, от Южного подъезда до ул. Левобережная), транспортной развязки на пересечении пр. Шолохова и малого Зеленого кольца (северный въезд в Ростов-на-Дону) и 8 объектов улично-дорожной сети. 
Осуществлялись работы по реконструкции ул. М. Горького, пр. Нагибина,  бул. Комарова, ул. Пришкольной, ул. Пушкинской (от пр. Буденновского до пер. Доломановского).
Завершен капитальный ремонт ул. Вятской (ул. Орская-пер. Днепровский), ул. Мурлычева (ул. Каяни-ул. 26-я Линия) и ул. Республиканской (ул. Скачкова-ул. Депутатская). 
Выполнены работы по ремонту  дорожных покрытий внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов на площади 328 тыс. кв. метров по 442 адресам. Одновременно в жилой застройке ведется обустройство парковочных мест с целью упорядочения стояночного режима. 
В режиме планово-предупредительного ремонта и профилактики улучшено состояние порядка 250 тыс. кв. метров дорожного покрытия. 

Выполнены работы по благоустройству  дорог с грунтовым типом покрытия  в Железнодорожном, Первомайском и Пролетарском районах на общей площади 100 тыс. кв. метров.уб. году на мероприятия по благоустройству грунтовых дорог направлено 79,8 млн. ого процесса и проведения соревнований.








В рамках реализации целевой программы развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры осуществлялась оптимизация маршрутной сети, упорядочение движения пассажирского транспорта, модернизация подвижного состава. 
Осуществлялись мероприятия по внедрению автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда  в городском общественном транспорте, открыты три автобусных маршрута, изменены схемы маршрутов, в части организации движения в новом жилом районе «Левенцовский». Увеличено количество автобусов на маршрутах №№ 67 и 71 МТ, организовано движение по ул. Закруткина и дополнительное транспортное обслуживание 2-го пос. Орджоникидзе.

На 28 городских маршрутах, в целях создания комфортных условий поездок инвалидов, работают 113 единиц низкопольного подвижного состава большой вместимости. По заявкам, поступающим в транспортные предприятия, за год перевезено 1,5 тыс. инвалидов.
В 2012 году приобретено транспортных средств на общую сумму 105,6 млн. руб., в том числе 14 автобусов большой и 10 малой вместимости, за счет внебюджетных средств. 
На оснащение оборудованием, в рамках развития системы спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС, направлено 1,3 млн. руб. Всего данной системой оснащено более тысячи единиц подвижного состава общественного транспорта. 
Проводились мероприятия направленные на  совершенствование организации дорожного движения. В 2012 году было установлено 13 новых светофорных объектов, 3225 дорожных знаков, нанесено 1394 км  дорожной разметки.  

2.3. Жилищно-коммунальный комплекс 
Обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения остается приоритетной задачей в области жилищно-коммунального хозяйства.

В 2012 году общая сумма средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, с участием собственников, составила 1,3 млрд. рублей. Всего работы проведены на 300 домах.

По программе проведения выборочного капитального ремонта работы проведены на 114 многоквартирных домах, с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций – на 21 доме. Выполнен ремонт фасадов  4 домов в Ленинском районе. Произведена замена 130 лифтов.
В рамках реализации федерального закона (№ 185-ФЗ) за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ  и бюджета города работы по капремонту выполнены на 123 многоквартирных домах. 
В соответствии с городской целевой программой осуществлялось переселение  граждан из аварийного жилищного фонда, а также снос аварийных жилых домов.  В 2012 году на территории города было снесено 10 аварийных домов, из 12 аварийных домов переселены  215 человек. 
В рамках реализации программы благоустройства в 2012 году во всех районах города велись работы по ремонту внутридворовых территорий, обустроено более 1 тыс. парковочных мест, организованы знаками и разметкой 1,2 тыс. машино-мест. Приобретено и установлено 83 детских игровых комплекса. 
В течение  года на территории города высажено более 12 тыс. деревьев и кустарников, около 1,5 млн. цветов, обустроено порядка 60 тыс. кв. метров газонов. Площадь городских лесов за год увеличена на 100 гектаров. Значительный объем по озеленению выполнен в парке «Дружба», на территории, прилегающей к Донской реальной гимназии, в Покровском сквере, на площади Советов, на ул. Таганрогской, ул. Малиновского, по пр. Стачки и в жилом районе «Левенцовский». Благоустроена территория набережной р. Дон.
На восстановление сетей наружного освещения направлено 23,9 млн. руб. – смонтировано и  установлено 550 светоточек.
В качестве приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства  города осуществляются мероприятия по модернизации основных фондов отрасли, повышению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса, проведению единой технической политики и внедрению современных технологий. 
В 2012 году продолжено строительство и модернизация ряда объектов водопроводно-канализационного хозяйства, самые значимые из которых осуществляются в рамках «Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и проекта «Чистый Дон».
С целью сокращения сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты, предотвращения загрязнения поверхностных водоемов и подземных источников продолжена реконструкция и строительство новых объектов общегородских сооружений канализации, выполнялись работы по проектированию и  канализованию индивидуальной жилой застройки.              В соответствии с графиком выполнялись работы по строительству блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, третьей очереди канализационного коллектора № 53 (1 этап по ул. Малиновского), участка окружного коллектора (от створа ул. 12-го Февраля до самотечного коллектора). Осуществлялось строительство водовода по ул. Страна Советов, водопроводной сети по ул. Немировича-Данченко, канализационной сети в пос. Пригородное лесничество. 
2.4. Социальная сфера
Образование  
Социально значимыми направлениями в сфере образования являются обеспечение доступности и качества образования современного уровня, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

В системе общего образования города в 117 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 84656 детей. 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» проводится модернизация материально-технической и учебной базы образовательных учреждений. В 2012 году на выполнение ремонта учреждений направлено 605,3 млн. руб., приобретение различного оборудования – 202,9 млн. рублей. 
В 2012 году выполнялись  работы по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту  зданий и помещений значительного числа объектов образования.  Выполнен капитальный ремонт лицея №33, выборочный ремонт лицея №27, продолжен капремонт лицея №14 «Классический». В числе первоочередных мероприятий осуществлялся также ремонт кровель, устранение аварийных ситуаций, ремонт систем отопления, тепловых вводов, фасадов, благоустройство и ограждение территории учреждений.

Значительное внимание уделено развитию спортивной базы образовательных учреждений города. Разработка проектно-сметной документации и капремонт выполнен на 20 объектах, в том числе отремонтированы физкультурно-оздоровительные зоны в школах №79, 99, в лицее при ДГТУ и спортивные залы в 15-ти общеобразовательных учреждениях.

Реализуется программа «Развитие системы образования города на 2011-2015 годы», направленная на исполнение национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Основным направлением проекта является модернизация системы образования путем поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов. В настоящее время  все 1 и 2 классы общеобразовательных учреждений города перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. В общей сложности в соответствии с этими стандартами в городе обучаются 18,4 тыс. человек (или 56,6% от общего количества обучающихся начальной школы).
 В 2011-2012 годах новое современное учебное оборудование для кабинетов начальных классов было поставлено в 56 базовых общеобразовательных учреждений. В отчетном году 10 базовых школ оснащены мобильными компьютерными классами, цифровыми лабораториями естественно-научного цикла для кабинетов физики, химии и биологии. Еще 24 учебных заведения получили интерактивное оборудование для организации межпредметного компьютерного класса, оснащены также кабинеты основ безопасности жизнедеятельности.

В рамках внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс в 114 учреждениях установлено 2,4 тыс. единиц компьютерного оборудования.
В городе более 34 тысяч детей посещают 182 учреждения дошкольного образования. Охват детей услугами дошкольного образования составляет 82 %. Сформирован электронный реестр учета детей, нуждающихся в определении в детские сады. С апреля 2012 года на официальном интернет-портале Администрации города работает раздел «Электронная запись детей в  муниципальные дошкольные образовательные учреждения».
Продолжена реализация мероприятий, направленных на расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которая  за 2012 год увеличилась на 1050  мест. Введены в эксплуатацию два вновь построенных детских сада – муниципальный по пер. Днепровскому (Первомайский район) и частный в мкр. «Голубые ели» (Пролетарский район). На базе действующих учреждений открыто 12 дополнительных дошкольных групп  полного дня и 30 групп  кратковременного пребывания.
Работы по капитальному ремонту проводились в 8-ми детских садах.
Культура   
В сфере культуры мероприятия были направлены на  обеспечение условий для свободного доступа горожан  к культурным ценностям, информационным ресурсам, услугам учреждений культуры.

В целях развития инфраструктуры осуществляются мероприятия  по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, совершенствованию системы информационных и досуговых услуг, сохранению и реставрации объектов культурного наследия.  Всего на реализацию программных мероприятий направлено 55,8 млн. руб. 

В городе функционируют 43 муниципальные библиотеки, предоставляющие ростовчанам порядка  30 новых видов информационных, образовательных, культурно-досуговых услуг. Обеспечена 100% компьютеризация библиотек с подключением к системе Интернет, введен электронный читательский  билет.  За год фонд библиотечной системы обновился более чем на 61 тысячу экземпляров. В 2012 году проведен выборочный ремонт библиотеки им. Ленинских внучат (ул. Королева, 10) и капитальный ремонт помещений библиотеки им. М.Горького (ул. Б. Садовая, 11). 
В отремонтированные библиотеки приобретены мебель и оборудование, музыкальные инструменты для ДШИ им. Артамонова и ДМШ им. Прокофьева.
Продолжена работа по благоустройству, развитию инфраструктуры парков культуры и отдыха, в том числе дендрологической. Выполнен комплекс мероприятий по благоустройству парков им. Октября и им. В. Черевичкина. В парках им. М. Горького и им. Н. Островского установлено 5 новых аттракционов. Всего на территории муниципальных парков культуры и отдыха в настоящее время установлено 149 досуговых объектов.
В отчетном году в ростовском зоопарке проводился  капитальный ремонт вольеров и замене участков теплотрассы.
Выполнены работы по берегоукреплению на территории мемориального комплекса «Кумженская роща».

Здравоохранение 
Основной целью деятельности учреждений в сфере здравоохранения является обеспечение качества и доступности медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения.

Медицинскую помощь населению оказывают 46 больнично-поликлинических учреждений. В городе функционируют 9 центров здоровья, в которых в 2012 году прошли обследование около 30 тысяч ростовчан. Увеличилось количество выполненных исследований: ультразвуковых на 1,6%, флюорографических - на 12,4%. Кроме того, проведена дополнительная диспансеризация порядка 26 тысяч работающих граждан.  За год в федеральных  центрах высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1986 человек.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города. На проведение капитального ремонта в 2012 году направлено 323,4 млн. руб. В отчетном году завершен капитальный ремонт поликлиники № 11, филиала № 42, КДЦ «Здоровье», филиала детской городской поликлиники № 4, подстанции №9 больницы скорой медицинской помощи №2 (1 этап). Продолжен капитальный ремонт городской больницы № 20, городской больницы №1, роддома №2. В 2012 году введена в эксплуатацию детская поликлиника на 200 посещений в смену в               1 мкр. жилого района «Левенцовский»,  завершено проектирование детской поликлиники № 8 по переулку Гвардейскому. 
За счет средств городского и федерального бюджетов приобретено медицинское оборудование на общую сумму 877 млн. руб. (всего более 1 тыс. единиц), в том числе эндоскопическое, анестезиолого-реанимационное, хирургическое, стерилизационное, физиотерапевтическое оборудование. Введены в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф и два компьютерных томографа.
В настоящее время в 20-ти поликлиниках города внедрены информационно-программные комплексы, обеспечивающие ведение электронной карты пациента и позволяющие проводить запись на прием к врачу через Интернет.
Физическая культура и спорт 
Основным приоритетным направлением в области физкультуры является обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта, что направлено не только на сохранение и укрепление здоровья  горожан, но и на организацию досуга ростовчан, создание активной и здоровой среды для молодежи.
На территории города осуществляют деятельность 12 муниципальных спортивных школ.

Особое внимание уделяется работе с населением, организуемой на базе дворовых спортивных площадок, физкультурных зон общеобразовательных школ и других спортивных объектов, расположенных на территории города. По месту жительства работу с населением осуществляют инструкторы-методисты СТЦ «Дон». В 2012 году проведено более 2 тыс. мероприятий по общей физической подготовке и различным видам спорта.
Продолжены работы по капитальному ремонту и оснащению оборудованием спортивных залов и спортивных площадок общеобразовательных учреждений. Введены в эксплуатацию 12 новых муниципальных спортивных площадок с атлетическими городками по месту жительства в Ворошиловском, Первомайском и Железнодорожном районах. Завершен  капитальный ремонт стадиона «Арсенал» на 1700 мест.
Всего в 2012 году на спортивных площадках города проведено 2,6 тысячи календарных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 
В рамках программных мероприятий на капитальный ремонт объектов и приобретение спортивного оборудования направлено 42,3 млн. руб. 
Социальная поддержка населения 
Приоритетным направлением в сфере социальной защиты населения является обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая улучшение социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников ВОВ, эффективное функционирование районных отделений социального обслуживания. 
Меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством в городе получают 414 тыс. человек.  В 2012 году на реализацию мероприятий по социальной защите населения за счет бюджетов всех уровней направлено 4,4 млрд. руб.
Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги получили 198 тысяч льготников на сумму 2,4 млрд. руб.  Жилищные субсидии на оплату за ЖКУ предоставлены 26,7 тысячам семей на сумму 428,8 млн. руб.  Адресной социальной выплатой на компенсацию расходов при росте тарифов ЖКХ воспользовались 26,5 тысяч ростовских семей.
Реализуются мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов, которым в  2012 году оказана помощь на общую сумму 8,9 млн. руб.
В рамках празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведена выплата материальной помощи участникам ВОВ и  труженикам тыла на общую сумму 12,6 млн. руб. 
Все ветераны ВОВ, вставшие на квартирный учет до 01.03.2005 года, полностью обеспечены жильем. Из 744  ветеранов, вставших на учет после 1 марта 2005 года, 679 получили субсидии на приобретение жилья из средств федерального бюджета.  Кроме того, каждому ветерану за счет средств бюджета города предусмотрена социальная субсидия для обеспечения возможности приобретения жилья. В 2012 году  на эти цели направлено 47 млн. руб.

Выполнены работы по обустройству пандусов в здании УСЗН Октябрьского и Первомайского районов, по капитальному ремонту помещений в УСЗН Кировского, Первомайского и Советского районов. Для учреждений социальной защиты приобретено оборудование на общую сумму 493 тыс. рублей.
В 2012 году в городе создан социально-информационный интернет-сайт «Ветераны Ростова-на-Дону».
Занятость населения

В течение  года в городе сохранялась устойчивая тенденция снижения уровня регистрируемой безработицы, который по сравнению с предыдущим годом уменьшился на  0,2 процентных пункта. В городском  банке данных было зарегистрировано 11,5 тыс. вакансий (из них 74% по рабочим профессиям), что на 12,5% больше, чем в 2011 году. За год в службу занятости обратились 27,9 тыс. человек, из них трудоустроено 21,9 тыс. человек (или 78,6%).
Снижению уровня безработицы способствовало увеличение объема услуг по профессиональному обучению востребованным на рынке труда профессиям.  В течение года направлено на профессиональное обучение 2,7 тыс. человек, проведено 356 специализированных ярмарок вакансий, велась информационно-консультативная работа, обеспечена полнота социальных выплат безработным гражданам.
Развитие многофункциональных центров
В Ростове действуют восемь районных центров и четыре пункта удаленного доступа. В каждом центре предоставляются наиболее востребованные государственные и муниципальные услуги в сферах социальной защиты, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

В общей сложности Администрацией города предоставляется 182 муниципальные услуги, а также  услуги, в рамках переданных на местный уровень государственных полномочий. За оказанием государственных и муниципальных услуг в МФЦ города в течение года обратилось более 380 тыс. человек.
В 2012 году для сети многофункциональных центров приобретена компьютерная техника, оборудование и мебель на общую сумму 14,3 млн. рублей.
2.5. Развитие спасательных сил

В современных условиях стабильность социально-экономического развития во многом зависит от возможности управлять рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и способностью обеспечить защиту населения и территории города от чрезвычайных ситуаций. Эффективность действий в особый период зависит от подготовки сил и средств, привлекаемых для выполнения различных мероприятий.
В городе реализуется ведомственная целевая программа развития спасательных сил, в рамках которой в 2012 году проводилась работа по модернизации и поддержанию в готовности сил экстренного реагирования. Продолжено оснащение поисково-спасательной службы специальной техникой и оборудованием, позволяющим более эффективно решать задачи по оказанию помощи населению, уменьшить ущерб от аварий и других происшествий.
В 2012 году для поисково-спасательных отрядов за счет средств бюджета города  приобретена специальная  автомобильная техника, спасательный  инструмент, оборудование и снаряжение  на общую 6,9 млн. руб. 
Решаются вопросы организации обмена информацией между органами управления городского звена единой системы и взаимодействующими органами. Круглосуточно ведется обмен оперативной информацией между Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) и службами экстренного реагирования, диспетчерскими службами потенциально опасных объектов. 
Приложение 1

к отчету о ходе выполнения решения
городской Думы «О принятии  «Программы 
социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год
Выполнение мероприятий программы социально-экономического развития 
города Ростова-на-Дону

в разрезе объемов и источников финансирования за 2012 год

тыс. руб.

	№

п/п
	Направления развития
	Всего финансовых средств по плану на 2012 год
	Всего финансовых средств по отчету за 2012 год
	в том числе по источникам финансирования
	%

выполнения объема финансиров. мероприятий программы за 2012 год к плану

	
	
	
	
	Бюджет города
	Внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	собственные средства бюджета города
	субсидии
	средства предприятий и другие источники, включая заемные средства
	

	
	
	
	
	
	из областного бюджета
	из федерального бюджета
	
	

	
	Всего по программе
	12681679,5
	9500441,0
	3782400,4
	1160024,3
	2206910,6
	2351105,7
	74,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительство объектов городского хозяйства - всего
	7025790,5
	4920577,1
	1064002,7
	787063,6
	941974,0
	2127536,8
	70,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Жилищное строительство, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья
	900932,1
	486840,0
	83587,9
	71436,6
	331815,5
	-
	54,0

	1.2.
	Строительство социальных объектов
	168726,6
	150327,6
	150327,6
	-
	-
	-
	89,1

	1.3.
	Коммунальное строительство
	5440745,7
	3990178,8
	681028,6
	571454,9
	610158,5
	2127536,8
	73,3

	1.4.
	Дорожное строительство
	491288,9
	268873,9
	124701,8
	144172,1
	-
	-
	57,4

	1.5.
	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства
	24097,2
	24356,8
	24356,8
	-
	-
	-
	101,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятия по развитию городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием)
	5655889,0
	4579863,9
	2718397,7
	372960,7
	1264936,6
	223568,9
	81,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Дорожное хозяйство
	604482,4
	578162,3
	3012069,3
	263846,0
	2247,0
	-
	95,6

	2.2.
	Транспорт 
	658258,7
	105655,3
	-
	-
	-
	105655,3
	16,1

	2.3.
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	2029600,9
	1758507,1
	995087,0
	60593,9
	584912,6
	117913,6
	86,6

	2.4.
	Образование
	888481,8
	808193,9
	720718,9
	47755,0
	39720,0
	-
	91,0

	2.5.
	Культура
	55775,3
	55772,9
	52333,7
	765,8
	2673,4
	-
	100,0

	2.6.
	Физическая культура и спорт 
	42285,0
	42285,0
	42285,0
	-
	-
	-
	100,0

	2.7.
	Здравоохранение
	1345875,1
	1200781,2
	565397,6
	-
	635383,6
	-
	89,2

	2.8.
	Социальная защита населения
	9623,0
	9283,1
	9283,1
	-
	-
	-
	96,5

	2.9.
	Развитие многофункциональных центров
	14438,5
	14331,9
	14331,9
	-
	-
	-
	99,3

	2.10.
	Развитие спасательных сил
	7068,3
	6891,2
	6891,2
	-
	-
	-
	97,5


Таблица 1 к приложению 1

отчета о ходе выполнения решения

городской Думы «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год

Выполнение мероприятий программы по строительству объектов городского хозяйства за 2012 год

тыс. руб.

	№

п/п
	Направления развития
	Всего финансовых средств по плану 

на 

2012 год
	Всего финансовых средств по отчету 

за 

2012 год
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	
	Бюджет города
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	собственные средства бюджета города
	субсидии
	средства предприятий и другие источники, включая заемные средства

	
	
	
	
	
	из 

областного бюджета
	из федерального бюджета
	

	
	Строительство объектов городского хозяйства - всего
	7025790,5
	4920577,1
	1064002,7
	787063,6
	941974,0
	2127536,8

	
	в том числе по направлениям и ведомственной классификации:
	
	
	
	
	
	

	1. Жилищное  строительство, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья

	1.
	Жилищное  строительство, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья - всего
	900932,1
	486840,0
	83587,9
	71436,6
	331815,5
	-

	
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Строительство социального жилья
	11568,8
	10433,9
	10433,9
	-
	-
	-

	1.2.
	Предоставление бюджетных субсидий в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных субсидий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» ДГЦП «Стимулирование  жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан г. Ростова-на-Дону на период 2011-2015 годов»
	20251,7
	12035,4
	12035,4
	-
	-
	-

	1.3.
	Обеспечение жильем молодых семей
	101333,5
	63189,2
	14131,3
	28923,3
	20134,6
	-

	1.4.
	Обеспечение жильем ветеранов ВОВ
	230043,6
	216719,5
	46987,3
	-
	169732,2
	-

	1.5.
	Обеспечение жильем инвалидов
	11572,2
	6255,0
	-
	-
	6255,0
	-

	1.6.
	Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы) и приравненным к ним лицам
	385494,7
	87624,3
	-
	22765,7
	64858,6
	-

	1.7.
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
	119207,1
	72864,1
	-
	2029,0
	70835,1
	-

	1.8.
	Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов
	12591,9
	8850,0
	-
	8850,0
	-
	-

	1.9.
	Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей
	8868,6
	8868,6
	-
	8868,6
	-
	-

	2. Строительство социальных объектов 

	2.
	Строительство социальных объектов  - всего
	168726,6
	150327,6
	150327,6
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Объекты образования
	156910,6
	139406,8
	139406,8
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	144548,2
	127044,5
	127044,5
	-
	-
	-

	
	- Детский сад на 110 мест  во 2 мкр. ж.р. «Темерник»  * 
	38555,1
	38550,3
	38550,3
	-
	-
	-

	
	- Реконструкция детского дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) №116 с возведением пристройки по  ул. Возрождения, 8 *
	77005,9
	69655,5
	69655,5
	-
	-
	-

	
	- Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района «Левенцовский»
	6088,8
	5877,0
	5877,0
	-
	-
	-

	
	- Строительство детского сада на 125 мест в 3 МКР жилого района «Левенцовский»    (п. 3-18)
	1278,8
	1278,7
	1278,7
	-
	-
	-

	
	- Строительство детского сада на 95 мест в 3 МКР жилого района «Левенцовский»    (п. 3-19)
	1365,0
	1364,9
	1364,9
	-
	-
	-

	
	- Строительство детского сада на 125 мест в 3 МКР жилого района «Левенцовский»    (п. 3-20)
	2019,3
	1195,2
	1195,2
	-
	-
	-

	
	- Строительство детского сада на 140 мест, сблокированного с начальной школой на 125 учащихся (с.п. 2-9) во 2 МКР жилого района «Левенцовский»    
	2243,6
	1457,9
	1457,9
	-
	-
	-

	
	- Строительство детского сада во II мкр. «Темерник» с.п. II–33А *  
	1070,8
	1070,8
	1070,8
	-
	-
	-

	
	- Реконструкция ДОУ № 246 по ул. Плужной (Первомайский район)
	1746,7
	1689,3
	1689,3
	-
	-
	-

	
	- Реконструкция МБДОУ № 228, пос. Каратаево 
	1307,7
	8,8
	8,8
	-
	-
	-

	
	- Школьный комплекс на 1400 учащихся в III мкр. жилого района «Левенцовский»  
	10891,2
	3920,8
	3920,8
	-
	-
	-

	
	- Детская школа искусств  в пос. Александровка (завершение корректировки ПИР) *  
	975,3
	975,3
	975,3
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Управление образования
	12362,4
	12362,3
	12362,3
	-
	-
	-

	
	- Строительство спортивного комплекса (бассейна) на территории школы №77 (в т.ч. Департамент координации строительства и перспективного развития – завершение ПИР)
	12362,4


	12362,3

	12362,3

	-
	-
	-

	2.2.
	Объекты здравоохранения  
	3407,1
	3407,0
	3407,0
	-
	-
	-

	
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	
	
	
	
	
	

	
	- Строительство детской поликлиники  № 8  по пер. Гвардейскому, 41 *  
	3407,1
	3407,0
	3407,0
	-
	-
	-

	2.3.
	 Объекты физкультуры и спорта - всего 
	8408,9
	7513,8
	7513,8
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	5861,8
	5861,8
	5861,8
	-
	-
	-

	
	-Реконструкция гребного канала «Дон» (расчистка акватории, углубление дна, планировка территории, берегоукрепление всех сторон водоема), ПИР
	5861,8
	5861,8
	5861,8
	-
	-
	-

	2.3.2.
	Управление по физической культуре и спорту
	2547,1
	1652,0
	1652,0
	-
	-
	-

	
	- Реконструкция эллинга для спортивных судов (ул. Пойменная, 2а)
	1905,5
	1221,5
	1221,5
	-
	-
	-

	
	- Ограждение территории гребного канала «Дон» (ул. Пойменная, 2а)
	641,6
	430,5
	430,5
	-
	-
	-

	3. Коммунальное строительство

	3.
	Коммунальное строительство - всего
	5440745,7
	3990178,8
	681028,6
	571454,9
	610158,5
	2127536,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Коммунальное строительство, благоустройство
	4264751,7


	3022655,0


	657094,7
	571454,9
	610158,5
	1183946,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Департамент координации строительства и перспективного развития
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция  очистных  сооружений  канализации  (1-я и 2-я очереди) - всего  
	1822841,2
	1787126,2
	115693,9
	281685,4
	205800,0
	1183946,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	- Реконструкция очистных сооружений канализации
	89917,5
	31689,9
	1685,8
	30004,1
	-
	-

	
	- Строительство канализационного коллектора №62 (1-я очередь)
	291056,0
	290771,7
	70562,2
	151709,5
	68500,0
	-

	
	- Строительство завода по сжиганию сточных вод (включая элементы инженерной инфраструктуры), блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, в т.ч. ООО АБВК-Эко»
	1441867,7
	1464664,6


	43445,9
	99971,8
	137300,0
	1183946,9

	
	Реконструкция Генерального хозфекального коллектора. Ливневый коллектор (завершение СМР)*
	14885,4
	10910,6
	10910,6
	-
	-
	-

	
	 Канализование части жилой застройки  пос. Мясникован  (4-я очередь)
	29,0
	29,0
	29,0
	-
	-
	-

	
	Канализование прилегающих улиц жилой застройки в районе ул. Республиканской
	1197,7
	606,2
	606,2
	-
	-
	-

	
	Строительство резервного участка канализационного коллектора № 68 *
	1126,3
	1115,3
	1115,3
	-
	-
	-

	
	Строительство участка Окружного коллектора от створа ул. 12-го Февраля до самотечного коллектора в створе ШС-2
	159901,8
	159884,5
	159884,5
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего участка канализационного коллектора № 62 (1-я очередь) от колодца №9 до колодца №16 (ПИР)
	829,0
	747,3
	747,3
	-
	-
	-

	
	Строительство закрытого коллектора ручья балки Кульбакина от пер. Пржевальского до пер. Жлобинский
	20721,2
	11173,3
	11173,3
	-
	-
	-

	
	Канализационная насосная станция по ул. Нансена, 123
	1916,7
	1916,7
	1916,7
	-
	-
	-

	
	Канализование улиц 5-я, 7-я, 9-я, 11-я Линии
	259,3
	259,3
	259,3
	-
	-
	-

	
	Канализационная сеть по ул. Горсоветская *
	59,3
	59,2
	59,2
	-
	-
	-

	
	Канализационная сеть пос. Пригородное лесничество *
	11481,9
	11481,9
	11481,9
	-
	-
	-

	
	Канализование улиц Донподход, Природная
	130,0
	98,0
	98,0
	-
	-
	-

	
	Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростов-на-Дону
	82400,0
	24353,7
	19353,7
	5000,0
	-
	-

	
	Канализационный коллектор № 53 г. Ростов-на-Дону, 2-я очередь (мероприятия по охране атмосферного воздуха) 
	625,0
	625,0
	625,0
	-
	-
	-

	
	Водопроводная сеть по ул. Н. Данченко от ул. Ларина до ул. Шеболдаева
	21970,4
	20388,3
	20388,3
	-
	-
	-

	
	Водовод Д=500 мм по ул. Страна Советов от площади Страна Советов до ул. 50-летия РСМ
	25395,0
	25328,6
	25328,6
	-
	-
	-

	
	Водопроводная сеть по ул. 47-я Линия
	509,5
	509,4
	509,4
	-
	-
	-

	
	Водопроводные очистные сооружения в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино *
	1995800,6
	899847,4
	210719,4
	284769,5
	404358,5
	-

	
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры жилых застроек:
	
	
	
	
	
	

	
	Застройка жилого района мкр. 6А СЖР (строительство водовода Д=500 мм по ул. Орбитальной от ул. Добровольского далее по ул. Планетарная – ул. Стартовая до мкр. 6А СЖР)
	21696,7
	552,2
	552,2
	-
	-
	-

	
	Жилой район севернее  ул. Орбитальной  (внеквартальные сети самотечной канализации. КНС и напорная канализация)   
	27464,3
	22581,8
	22581,8
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода к застройке мкр. 2 жилого района «Темерник»
	4084,2
	878,3
	878,3
	-
	-
	-

	
	Застройка севернее Ростовского моря «Декоративные культуры», 1 очередь

(внеквартальные сети канализации, реконструкция КНС-1, напорный коллектор; внеквартальные сети самотечной канализации к КНС-1. Реконструкция КНС «АРЗ» со строительством  перемычки между напорными и самотечными сетями)
	9066,1
	9051,7
	9051,7
	-
	-
	-

	
	Застройка жилого района «Левенцовский» (внеквартальные сети ливневой канализации мкр. 1,2,3 (2 оч.). *  Строительство КНС в 3 мкр. *
	38825,8
	31595,8
	31595,8
	-
	-
	-

	
	Прокладка кабельных линий для электроснабжения тяговой сети трамвая по ул. Закруткина и троллейбуса по ул. Советской с подключением кабелей к тяговой сети электротранспорта
	1513,0
	1513,0
	1513,0
	-
	-
	-

	
	Строительство тяговой подстанции 325 по ул. Нижегородской, 22 (тех. документ.)
	22,3
	22,3
	22,3
	-
	-
	-

	3.2.
	Строительство и восстановление сетей уличного освещения *
	
	
	
	
	
	

	
	Департамент ЖКХ и энергетики
	23933,9
	23933,9
	23933,9
	-
	-
	-

	3.3.
	Комплекс мер по развитию коммунальной инфраструктуры (строительство, реконструкция, модернизация коммунальных (инженерных) систем и сетей) 
	
	
	
	
	
	

	
	Предприятия коммунального комплекса города  (ОАО «Коммунальщик Дона»,  ОАО «Ростовгоргаз»,  ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», ОАО «ПО Водоканал», МУП «Теплокоммунэнерго») 
	1152060,1
	943589,9
	-
	-
	-
	943589,9

	4. Дорожное строительство

	4.
	Дорожное строительство - всего
	491288,9
	268873,9
	124701,8
	144172,1
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Строительство и реконструкция объектов дорожно-мостового хозяйства, разработка ПСД
	491288,9
	268873,9
	124701,8
	144172,1
	-
	-

	
	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Пешеходные переходы - всего
	37560,9
	33159,6
	13340,3
	19819,3
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	-Строительство надземного пешеходного перехода по ул. Малиновского * 
	31970,4
	28586,1
	11119,0
	17467,1
	-
	-

	
	-Строительство пешеходного перехода пр. Шолохова – пл. Октябрьская (ПСД)
	3800,0
	3800,0
	1447,8
	2352,2
	-
	-

	
	-Строительство надземного пешеходного перехода пр. Стачки – ул. Бабушкина
	1790,5
	773,5
	773,5
	-
	-
	-

	4.1.2.
	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении пр. Шолохова и Малого зеленого кольца (Северный въезд в г. Ростове-на-Дону), ПСД
	5300,0
	5300,0
	2019,3
	3280,7
	-
	-

	4.1.3.
	Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе пр. Ворошиловского 
	23234,1
	19528,2
	7440,2
	12088,0
	-
	-

	4.1.4.
	Автодороги - всего
	409873,0
	195886,1
	96187,0
	99699,1
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция автодороги по ул. М. Горького * 
	129606,7
	65857,7
	39542,4
	26315,3
	-
	-

	
	Реконструкция пр. Нагибина (ул. Нариманова – ул. Ларина)
	3086,9
	3086,9
	1176,1
	1910,8
	-
	-

	
	Реконструкция ул. Пушкинской (пр. Буденновский – пер. Доломановский) *
	24041,7
	22777,8
	8746,3
	14031,5
	-
	-

	
	Реконструкция б. Комарова (ул. Добровольского – ул. Королева)
	32098,3
	30891,2
	12229,4
	18661,8
	-
	-

	
	Реконструкция ул. Пришкольная (ул. Омская – пер. Рубиновый)
	11168,0
	10690,4
	4073,0
	6617,4
	-
	-

	
	Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная
	25000,0
	25000,0
	9525,0
	15475,0
	-
	-

	
	Строительство магистральной улицы общегородского значения от ул. Шоссейная до Западного подъезда
	25000,0
	25000,0
	9525,0
	15475,0
	-
	-

	
	Реконструкция пр. 40-летия Победы (ул. Сарьяна – ул. Открытая), ПСД
	3618,6
	1958,5
	746,2
	1212,3
	-
	-

	
	Строительство внеквартальных автодорог (застройка ж.р. «Левенцовский», 2 очередь, мкр. 4) и автодороги по ул. Мусоргского (застройка севернее Ростовского моря «Декоративные культуры, 1 очередь)
	145909,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция ул. орбитальная (от ул. Космическая до ул. Особенная), ПСД
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка подъездной дороги к территории Ботанического сада от ул. Локомотивная, ПСД
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	-
	-
	-

	
	Реконструкция ул. Станиславского и ул. Московской (от пр. Буденновского до пр. Семашко), ПСД
	1599,5
	1599,5
	1599,5
	-
	-
	-

	
	Реконструкция пр. Стачки (ул. Тружеников - ул. Малиновского) со строительством транспортных развязок на пересечении ул. Зорге и ул. Малиновского), ПСД
	1748,8
	1748,8
	1748,8
	-
	-
	-

	
	Строительство подъездной дороги к садоводческому товариществу «Нефтяник», ПСД
	1500,0
	1780,3
	1780,3
	-
	-
	-

	
	Реконструкция автомобильной дороги по пер. Обскому, ПСД
	1995,0
	1995,0
	1995,0
	-
	-
	-

	4.1.5.
	Строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная, ПСД
	320,9
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.6.
	Строительство дороги по ул. Береговая от пр. Богатяновский спуск до ул. 13-я Линия (набережная)
	15000,0
	15000,0
	5715,0
	9285,0
	-
	-

	5. Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства 

	5.1.
	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства - всего
	24097,2
	24356,8
	24356,8
	-
	-
	-

	
	Департамент архитектуры 

и градостроительства
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	Разработка документации по планировке и межеванию территорий города 
	6671,2
	6671,2
	6671,2
	-
	-
	-

	5.1.2.
	Установление границ земельного участка на местности (межевание), выполнение топографической съемки масштаба 1:500
	7646,0
	7933,4
	7933,4
	-
	-
	-

	5.1.3.
	Создание и ведение информационной системы  обеспечения градостроительной деятельности 
	9780,0
	9752,2
	9752,2
	-
	-
	-


Примечание:   *  направления (объекты, мероприятия) с учетом наказов избирателей

 Таблица 2 к приложению 1
отчета о ходе выполнения решения

городской Думы «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год

Выполнение мероприятий программы по направлениям развития городской инфраструктуры за 2012 год
тыс. руб.

	№

п/п
	Направления развития
	Всего финансовых средств по плану 

на 

2012 год
	Всего финансовых средств по отчету 

за 

2012 год
	в том числе по источникам финансирования

	
	
	
	
	Бюджет города
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	собственные средства бюджета города
	субсидии
	средства предприятий и другие источники, включая заемные средства

	
	
	
	
	
	из 

областного бюджета
	из федерального бюджета
	

	
	Мероприятия по развитию городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием) - всего
	5655889,0
	4579863,9
	2718397,7
	372960,7
	1264936,6
	2233568,9

	
	в том числе по направлениям и ведомственной классификации:
	
	
	
	
	
	

	1. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта

	
	Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства
	144782,5
	130151,5
	63011,8
	67139,7
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт  внутриквартальных проездов, тротуаров, подъездов к домам в  жилой застройке  *           
	361809,0
	356470,3
	157517,0
	196706,3
	2247,0
	-

	1.3.
	Реконструкция грунтовых дорог  *
	97890,9
	91540,5
	91540,5
	-
	-
	-

	
	Департамент транспорта
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы, трамваи)
	658258,7
	105655,3
	-
	-
	-
	105655,3

	2. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	
	Департамент ЖКХ  и энергетики
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (включая аварийные) – всего *
	1342628,3
	1310901,1
	569160,5
	56509,6
	567572,8
	117658,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (в соответствии с федеральным законом № 185-ФЗ)
	836450,4
	831285,8
	222148,7
	-
	567572,8
	41564,3

	2.1.2.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и бюджета города)
	988,1
	988,0
	357,6
	581,0
	-
	49,4

	2.1.3.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (выборочный)
	176963,8
	165368,1
	137255,5
	-
	-
	28112,6

	2.1.4.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
	162494,2
	147858,6
	140465,7
	-
	-
	7392,9

	2.1.5.
	Капремонт системы отопления многоквартирных домов с устройством тепловых пунктов
	2128,3
	1850,7
	1758,2
	-
	-
	92,5

	2.1.6.
	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
	34473,9
	34473,9
	32750,2
	-
	-
	1723,7

	2.1.7.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (замена лифтов)
	129129,6
	129076,0
	34424,6
	55928,6
	-
	38722,8

	2.2.
	Приобретение и установка детских игровых комплексов *
	21555,3
	20897,1
	16641,7
	4000,0
	-
	255,4

	2.3.
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу *
	465417,3
	226708,9
	209284,8
	84,3
	17339,8
	-

	2.4.
	Приобретение переселенческого жилищного фонда
	200000,0
	200000,0
	200000,0
	-
	-
	-

	3. Мероприятия по развитию социальной сферы

	
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Капитальный ремонт образовательных учреждений, включая аварийные объекты, спортплощадки ОУ, кровли, ПСД, установку узлов учета и терморегуляторов) *
	652998,1
	605307,7
	576307,6
	3337,2
	25662,9
	-

	3.2. 
	Приобретение оборудования для образовательных учреждений (оборудование для спортзалов, лабораторное оборудование, мебель)
	235483,7
	202886,2
	144411,3
	44417,8
	14057,1
	-                                                                                                                                                                                                                                                  

	
	Управление культуры
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Организация  и развитие библиотечного обслуживания населения 
	33475,3
	33475,3
	30036,1
	765,8
	2673,4
	-

	3.4. 
	Развитие парковых зон  (парки, зоопарк)
	9700,0
	9700,0
	9700,0
	-
	-
	-

	3.5.
	Капремонт объектов дополнительного образования (ДМШ, ДШИ), (ДШИ им. Артамонова *)
	1600,0
	1597,6
	1597,6
	-
	-
	-

	
	ДМИБ Железнодорожного района 
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения (мемориальный комплекс «Кумженская роща»)
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	-
	-
	-

	
	Управление здравоохранения
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Капитальный ремонт  лечебно-профилактических учреждений *
	356115,9
	323359,8
	223666,3
	-
	99693,5
	-

	3.8.
	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений 
	989759,2
	877421,4
	341731,3
	-
	535690,1
	-

	
	Управление по физической культуре и спорту
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Капитальный ремонт спортивных объектов  (стадион «Арсенал»)
	38086,2
	38086,2
	38086,2
	-
	-
	-

	3.10.
	Приобретение спортивного оборудования (уличные тренажеры, атлетические городки) *
	4198,8
	4198,8
	4198,8
	-
	-
	-

	
	Департамент социальной защиты населения
	
	
	
	
	
	

	3.11. 
	Капитальный ремонт учреждений социальной защиты населения
	8950,4
	8600,5
	8600,5
	-
	-
	-

	3.12.
	Приобретение оборудования для учреждений социальной защиты населения
	482,6
	492,6
	482,6
	10,0
	-
	-

	3.13.
	Обустройство пандусов в зданиях УСН районов
	190,0
	190,0
	190,0
	-
	-
	-

	
	Управление многофункциональных центров
	
	
	
	
	
	

	3.14.
	Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг  в городе:
	
	
	
	
	
	

	
	- приобретение компьютерного и серверного оборудования, мебели для сети МФЦ
	14438,5
	14331,9
	14331,9
	-
	-
	-

	4. Мероприятия по развитию спасательных сил

	
	Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Развитие спасательных сил города
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	- приобретение автомобильной техники, спасательного инструмента  и оборудования, снаряжения и имущества
	7068,3
	6891,2
	6891,2
	-
	-
	-


Примечание:  * направления (объекты, мероприятия) с учетом наказов избирателей  

Таблица 3 к приложению 1
отчета о ходе выполнения решения

городской Думы «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год

Выполнение программных мероприятий по районам города за 2012 год
тыс. руб.

	№

п/п
	Отрасли,

мероприятия
	Всего

финанс.

средств
	в том числе по районам

	
	
	
	Ворош.
	Ж/д
	Кировск.
	Ленинск.
	Октябр.
	Первом.
	Пролетар.
	Советск.
	Общегородские

	
	Всего по программе
	9500441,0
	616053,6
	458597,5
	261559,8
	643694,4
	577891,5
	454158,7
	355145,2
	1617397,5
	4515942,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Строительство

	
	Строительство - всего
	4920577,1
	23163,0
	12977,3
	7513,8
	73062,5
	22403,0
	88050,9
	3338,5
	946537,7
	3743530,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Жилищное строительство, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья
	486840,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	486840,0

	1.2.
	Строительство социальных объектов 
	150327,6
	-
	12371,1
	7513,8
	73062,5
	-
	41310,4
	975,3
	15094,5
	-

	1.3.
	Коммунальное строительство
	3990178,8
	23163,0
	606,2
	-
	-
	22403,0
	46740,5
	2363,2
	931443,2
	2963459,7

	1.4.
	Дорожное строительство 
	268873,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	268873,9

	1.5.
	Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства 
	24356,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24356,8

	2. Мероприятия программы по направлениям развития городской инфраструктуры (капремонт, оснащение оборудованием)

	
	Всего по мероприятиям развития городской инфраструктуры
	4579863,9
	592890,6
	445620,2
	254046,0
	570631,9
	555488,5
	366107,8
	351806,7
	670859,8
	772412,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства (автодороги, путепроводы)
	130151,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	130151,5

	2.2.
	Капитальный ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, подъездов к домам в  жилой застройке 
	356470,3
	84256,5
	37004,0
	20301,4
	15911,3
	19173,8
	61135,8
	46518,6
	72168,9
	-

	2.3.
	Реконструкция грунтовых дорог 
	91540,5
	743,2
	44097,8
	-
	-
	-
	28220,2
	17155,3
	1324,0
	-

	2.4.
	Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы, трамваи)
	105655,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	105655,3

	
	Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (включая аварийные) – всего
	1310901,1
	195086,1
	107301,3
	158767,2
	252533,0
	151236,0
	142626,1
	97296,2
	206055,2
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (в соответствии с федеральным законом № 85-ФЗ)
	831285,8
	116332,9
	75269,3
	103330,7
	129690,3
	121135,4
	115397,7
	77891,4
	92238,1
	-

	2.5.2.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и бюджета города)
	988,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	988,0
	-
	-

	2.5.3.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (выборочный)
	165368,1
	31823,9
	18255,4
	20149,6
	16377,1
	15228,6
	19448,4
	16971,4
	27113,7
	-

	2.5.4.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
	147858,6
	8578,5
	11072,7
	17710,9
	71991,7
	-
	1020,0
	1445,4
	36039,4
	-

	2.5.5.
	Капремонт системы отопления многоквартирных домов с устройством тепловых пунктов
	1850,7
	1850,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.6.
	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
	34473,9
	-
	-
	-
	34473,9
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.7.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов (замена лифтов)
	129076,0
	36500,1
	2703,9
	17576,0
	-
	14872,0
	6760,0
	-
	50664,0
	-

	2.6.
	Приобретение и установка детских игровых комплексов и спортивного оборудования 
	20897,1
	4332,6
	1204,9
	172,3
	1130,5
	1542,6
	8371,3
	2088,3
	2054,6
	-

	2.7.
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу
	226708,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	226708,9

	2.8.
	Приобретение переселенческого жилищного фонда
	200000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000,0

	
	Мероприятия по развитию социальной сферы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	Капитальный ремонт образовательных учреждений (включая аварийные объекты, спортплощадки ОУ, кровли, ПСД), установка узлов учета и терморегуляторов
	605307,7
	107550,7
	135119,7
	16389,7
	93049,6
	62864,0
	90118,5
	64510,0
	35706,5
	-

	2.10.
	Приобретение оборудования для образовательных учреждений (включая оборудование для спортзалов, лабораторное оборудование, мебель)
	202886,2
	18415,7
	48195,1
	1468,5
	20628,3
	9142,4
	20149,1
	7497,4
	2647,5
	74742,2

	2.11.
	Организация  и развитие библиотечного обслуживания населения 
	33475,3
	371,4
	-
	-
	8979,6
	700,0
	-
	-
	-
	23424,3

	2.12.
	Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения
	11000,0
	-
	11000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13.
	Развитие парковых зон  (парки, зоопарк)
	9700,0
	-
	-
	-
	-
	8100,0
	-
	1600,0
	-
	-

	2.14.
	Капремонт объектов дополнительного образования, приобретение оборудования (ДМШ, ДШИ)
	1597,6
	500,0
	-
	497,6
	600,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2.15.
	Капитальный ремонт  лечебно-профилактических учреждений
	323359,8
	23407,4
	1614,9
	342,1
	19901,8
	67077,6
	5371,8
	64781,2
	137859,5
	3003,5

	2.16.
	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений
	877421,4
	154764,0
	57808,9
	48370,6
	157626,6
	227155,6
	6934,4
	49461,5
	173535,8
	1764,0

	2.17.
	Капитальный ремонт спортивных объектов
	38086,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	38086,2
	-

	2.18.
	Приобретение с установкой спортивного оборудования (уличные тренажеры, атлетические городки)
	4198,8
	3149,1
	699,8
	-
	-
	-
	349,9
	-
	-
	-

	2.19.
	Капитальный ремонт учреждений социальной защиты населения
	8600,5
	-
	-
	6262,2
	-
	-
	1805,4
	-
	532,9
	-

	2.20.
	Приобретение оборудования для учреждений социальной защиты населения
	492,6
	70,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	62,6
	-

	2.21.
	Обустройство пандусов в зданиях УСЗН районов
	190,0
	-
	-
	-
	-
	110,0
	80,0
	-
	-
	-

	2.22.
	Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг  в городе (приобретение компьютерного и серверного оборудования, мебели для сети МФЦ)
	14331,9
	243,9
	1513,8
	1414,4
	212,2
	8326,5
	885,3
	838,2
	826,1
	71,5

	
	Мероприятия по развитию спасательных сил 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.23.
	Развитие спасательных сил города (приобретение автомобильной техники, спасательного инструмента и оборудования, снаряжения и  имущества)
	6891,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6891,2


Приложение 2

к отчету о ходе выполнения решения

городской Думы «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год

Выполнение по целевым индикаторам оценки эффективности исполнения

программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону за 2012 год
	№
	Целевой индикатор
	2012 год 
 план
	2012 год  
отчет

	1.
	Объем вводимого жилья, (тыс.кв. м)
	900,0
	938,4

	2.
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, (кв. м)
	23,91
	23,7

	3.
	Число жилых квартир вводимых в год на 1000 человек, (ед.)
	9,32
	9,68

	4.
	Доля фактически освещенных улиц, (%)
	98,6
	96,0

	5.
	Удельный вес канализованных городских территорий,  (%)
	82,43
	82,52

	6.
	Снижение количества аварий на сетях водопровода и канализации, (аварий на 1 км сетей)
	2,59
	2,59

	7.
	Сокращение площади автомобильных дорог общего пользования, имеющих некапитальный (грунтовый) тип покрытия, (тыс.кв. м)
	1311,13
	1306,38

	8.
	Статистический коэффициент использования вместимости подвижного состава большой вместимости, (%)
	0,65
	0,65

	9.
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности  детей от 3 до 7 лет, (%)
	76,0
	77,3

	10.
	Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, (чел.)
	17
	12

	11.
	Охват школьников сбалансированным горячим питанием, (%)  
	84,0
	91,0

	12.
	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и форм собственности, (%)
	76,0
	77,5

	13.
	Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, (%)
	26,0
	26,2

	14.
	Количество  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры города, (тыс. мероприятий)
	12,0
	12,0

	15.
	Снижение уровня смертности, в том числе в возрасте до 65 лет, (случаев смерти детей на 100 тыс. чел. населения соответствующего возраста)
	153,04
	132,9


Приложение 3

к отчету о ходе выполнения решения

городской Думы «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы» за 2012 год

Результаты  исполнения

программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону за 2012 год

в сфере занятости населения и развития рынка труда

в процентах
	№
	Показатели 
	2012 год 

 план
	2012 год  

отчет

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения

	0,5
	0,4

	2.
	Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

	70
	78,6
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