Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону»

на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР) | 81 887,7 | Х | Х | 81 887,7 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Черевиченко Ю.В., Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР) | 81 887,7 | Х | Х | 81 887,7 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Завершены работы, приемочной комиссией подписан Акт приемки законченного капитальным ремонтом объеккта» | Х | 01.04.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 30.04.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР) | 18 628,0 | X | X | 18 628,0 | X |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР | 18 628,0 | Х | Х | 18 628,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Анализ и обобщение полученной от администраций районов информации и формирование сведения о потребности в денежных средствах на реализацию Программы в следующем году» | Х | 01.12.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР | X | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Подготовка проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону о пофамильном распределении бюджетных средств в соответствии постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 02.06.2008 № 530 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья» | 20 рабочих дней после заседания Городской межведомственной комиссии | Х | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР | X | X | X | X | X |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Выполнение проверки поступивших документов и, в случае их несоответствия требованиям, направление уведомления участнику мероприятия о несоответствии представленных документов и необходимости устранения выявленных недостатков» | В течение 3 рабочих дней с даты поступления документов | Х | Ефимова Ю.В., начальник юридического отдела ДКСиПР | X | X | X | X | X |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Перечисление бюджетной субсидии на счет продавца жилья (цедента, жилищно-накопительного кооператива) или счет эскроу получателя субсидии (участника долевого строительства)» | В течение 10 рабочих дней после их проверки | Х | Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР | X | X | X | X | X |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР | 646 138,9 | 43 959,7 | 549 670,9 | 52 508,3 | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР | 148 846,1 | 6 866,6 | 91 967,2 | 50 012,3 | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем средств областного бюджета» | Х | 01.02.2026 | Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике – начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям» | Х | 01.03.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежемесячного отчета о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом)» | Х | 02.04.2026 05.05.2026 02.06.2026 02.07.2026 04.08.2026 02.09.2026 02.10.2026 03.11.2026 02.12.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета о достижении значений результатов использования Субсидии» | Х | 12.01.2026 | Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР; Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР (причины неисполнения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР | 472 842,6 | 37 093,1 | 435 749,5 | Х | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот» | Х | 15.02.2026 | Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике – начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд» | Х | 30.12.2026 | Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 1 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539» | Х | 05.04.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 2 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539» | Х | 05.07.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.5. | Контрольная точка 2.5. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 3 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539» | Х | 05.10.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.6. | Контрольная точка 2.6. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539» | Х | 05.01.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3. «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей близнецов» (всего), в том числе: | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР | 21 954,2 | Х | 21 954,2 | Х | Х |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1. «Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий» | Х | 15.02.2026 | Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике – начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность» | Х | 30.12.2026 | Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок ДКСиПР | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов» | Х | Х | Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР | 2 496,0 | Х | Х | 2 496,0 | Х |
| 3.4.1. | Контрольная точка 4.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | 30.12.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2. | Контрольная точка 4.2. «Получено заключение эксперта о результатах исследования» | Х | 30.12.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ ДКСиПР; | Х | Х | Х | Х | Х |