
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
«Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону»
 на 2026 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, 
мероприятия (результата), 
контрольной точки 
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель 
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет 
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	

	1.
	Муниципальный проект «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР)
	81 887,7
	Х
	Х
	81 887,7
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат)
«Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»
	01.01.2026
	30.04.2026
	Черевиченко Ю.В., Директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР)
	81 887,7
	Х
	Х
	81 887,7
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Завершены работы, приемочной комиссией подписан Акт приемки законченного капитальным ремонтом объеккта»
	Х
	01.04.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата выполненных работ»
	Х
	30.04.2026
	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор Департамента координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону (далее – ДКСиПР)
	18 628,0
	X
	X
	18 628,0
	X

	2.1.
	[bookmark: _GoBack]Мероприятие (результат) 1 «Улучшены жилищные условия граждан 
с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР
	18 628,0
	Х
	Х
	18 628,0
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Анализ 
и обобщение полученной от администраций районов информации 
и формирование сведения о потребности в денежных средствах на реализацию Программы в следующем году» 
	Х
	01.12.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР
	X
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Подготовка проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону о пофамильном распределении бюджетных средств 
в соответствии постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 02.06.2008 
№ 530 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья»
	20 рабочих дней после заседания Городской межведомственной комиссии
	Х
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР

	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Выполнение проверки поступивших документов 
и, в случае их несоответствия требованиям, направление уведомления участнику мероприятия 
о несоответствии представленных документов и необходимости устранения выявленных недостатков»
	В течение 3
рабочих дней
с даты поступления документов
	Х
	Ефимова Ю.В., начальник юридического отдела ДКСиПР

	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Перечисление бюджетной субсидии на счет продавца жилья (цедента, жилищно-накопительного кооператива) или счет эскроу получателя субсидии (участника долевого строительства)»
	В течение 10 рабочих дней после их проверки
	Х
	Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР
	X
	X
	X
	X
	X

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР
	646 138,9
	43 959,7
	549 670,9
	52 508,3
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР
	148 846,1
	6 866,6
	91 967,2
	50 012,3
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
с главным распорядителем средств областного бюджета»
	Х
	01.02.2026
	Качурина Ю.С., заместитель директора 
по экономике – начальник отдела перспективного развития 
и подготовки муниципальных программ ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям»
	Х
	01.03.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3 «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежемесячного отчета о расходовании средств федерального, областного 
и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом)»
	Х
	02.04.2026
05.05.2026
02.06.2026
02.07.2026
04.08.2026
02.09.2026
02.10.2026
03.11.2026
02.12.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4 «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета 
о достижении значений результатов использования Субсидии»
	Х
	12.01.2026
	Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР; 
Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР (причины неисполнения)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР
	472 842,6
	37 093,1
	435 749,5
	Х
	Х

	3.2.1.
	Контрольная точка 2.1. «Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот»
	Х
	15.02.2026
	Качурина Ю.С., заместитель директора 
по экономике – начальник отдела перспективного развития 
и подготовки муниципальных программ ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Контрольная точка 2.2. «Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для включения 
в специализированный жилищный фонд»
	Х
	30.12.2026
	Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.3.
	Контрольная точка 2.3. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета 
за 1 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области 
от 25.06.2012 № 539»
	Х
	05.04.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.4.
	Контрольная точка 2.4. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета 
за 2 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области 
от 25.06.2012 № 539»
	Х
	05.07.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.5.
	Контрольная точка 2.5. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета 
за 3 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539»
	Х
	05.10.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.6.
	Контрольная точка 2.6. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета 
за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области 
от 25.06.2012 № 539»
	Х
	05.01.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3. «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в составе семьи которых имеется трое или более детей близнецов» 
(всего), в том числе:
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР
	21 954,2
	Х
	21 954,2
	Х
	Х

	3.3.1.
	Контрольная точка 3.1. «Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций 
на осуществление государственных
полномочий»
	Х
	15.02.2026
	Качурина Ю.С., заместитель директора 
по экономике – начальник отдела перспективного развития 
и подготовки муниципальных программ ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.2.
	Контрольная точка 3.2. «Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность»
	Х
	30.12.2026
	Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок ДКСиПР
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.4.
	Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов»
	Х
	Х
	Черевиченко Ю.В., Директор ДКСиПР
	2 496,0
	Х
	Х
	2 496,0
	Х

	3.4.1.
	Контрольная точка 4.1. «Заключен муниципальный контракт»
	Х
	30.12.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.4.2.
	Контрольная точка 4.2. «Получено заключение эксперта о результатах исследования»
	Х
	30.12.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора 
по реализации жилищных программ ДКСиПР; 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



