Проект


2                                                                       Проект
[image: ]РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 


	11 февраля 2025 года
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О работе Администрации города по снижению доли грунтовых дорог в городе Ростове-на-Дону за 2020-2024 годы

Администрацией города Ростова-на-Дону ведется системная работа по переводу грунтовых дорог в дороги с капитальным типом дорожного покрытия за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону.
В 2020 году была проведена работа по систематизации перечней грунтовых дорог на территории районов города Ростова-на-Дону, уточнению их границ и распределению по приоритетности проведения их ремонта на период до 2030 года. По состоянию на начало 2020 года в городе Ростове-на-Дону имелось 795 грунтовых дорог, протяженностью 377,2 км на площади 1,7 млн кв. метров. Наибольшее количество грунтовых дорог территориально сосредоточено в Первомайском, Железнодорожном и Ворошиловском районах города Ростова-на-Дону.
Темпы благоустройства грунтовых дорог, в целом, имеют положительную динамику.
В 2020 году, в рамках выделенного финансирования за счет средств городского бюджета, работы по благоустройству грунтовых дорог были выполнены на 6 объектах на площади 24,2 тыс. кв. метров на сумму 54,3 млн рублей, по ул. Труда, ул. Водников, ул. Алагирская, ул. Новгородская, ул. Прогулочная, ул. Моисеенко.
В 2021 году работы по благоустройству грунтовых дорог были выполнены на 14 объектах на площади 52 тыс. кв. метров на сумму 167 млн рублей, в том числе по ул. Кропоткина, пер. Тихвинский, ул. Салютина, пер. Самошкина, пер. 4-й Поселковый, ул. Офицерская, ул. Тульская, ул. Борисоглебская, ул. Маршальская.
С 2022 года планирование работ по ремонту грунтовых дорог впервые начато с учетом трехлетнего бюджетного планирования, когда работы по ремонту фактически выполняются в текущем году, а расчет за них осуществляется в рамках запланированных расходов бюджета следующего года. 
Это позволило выполнить работы по ремонту 16 грунтовых дорог с устройством на них асфальтобетонного покрытия на площади 55 тыс. кв. метров, в том числе по пер. Санаторный (ул. Цезаря Куникова – ул. Подъездная), ул. Минераловодская (пер. Безымянный – пер. Олимпийский) пер. Ладожский (ул. Вятская – ул. Белорусская), ул. Лесная (ул. Литовская – ул. Алейникова), пер. Дежнева (ул. Мушкетова – пер. Краснощекова), пер. 2-й Поселковый (ул. Портовая – ул. 2-я Володарского), ул. Стрелковая (ул. Таганрогская, 173/1 – ул. Стрелковая, 41/2), ул. Дарвина и других объектах.
В 2023 году выполнены работы по ремонту 11 грунтовых дорог с устройством на них асфальтобетонного покрытия на площади 36,2 тыс. кв. метров, в том числе пер. Дубовский, пер. Квартальный, ул. Полторацкого (ул. Руставели – ул. Димитрова), ул. Войкова (пер. Аэроклубовский – пер. 3-й Поселковый), пер. Виноградный и других.
В 2024 году выполнены работы по ремонту 23 грунтовых дорог с устройством на них асфальтобетонного покрытия на площади 39,6 тыс. кв. метров, в том числе на ул. Ушакова, ул. Молокова, пер. Обский (ул. 2-я Киргизская – ул. Белорусская), пер. Народный, пер. Тверской, ул. Рыльского и ряде других объектов, а также по пер. Весенний из запланированных на 2025 год средств.
Всего в период с 2020 по 2024 годы работы по ремонту и благоустройству грунтовых дорог в городе Ростове-на-Дону были выполнены на 70 объектах на площади 207 тыс. кв. метров.
В 2024 году внесены изменения в Правила благоустройства города Ростова-на-Дону, утвержденные решением городской Думы от 24.10.2017 № 398, что позволяет благоустраивать грунтовые дороги на основании локальных проектов благоустройства, включая замену покрытия проезжей части, устройство тротуарных частей, элементов системы водоотвода. Уже разработана документация и получено заключение экспертизы на проект благоустройства ул. Планетная, в работе проекты по пер. Актюбинский и подъезду к СНТ «Защитник».
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, темпы ремонта грунтовых дорог с устройством на них капитального дорожного покрытия недостаточны, необходимо решение вопроса увеличения объема финансирования, направляемого на ремонт грунтовых дорог. 
Требует дополнительного контроля вопрос исполнения гарантийных обязательств, принятых подрядными организациями при ремонте грунтовых дорог.
Грунтовые дороги на территории города Ростова-на-Дону требуют мер по их надлежащему содержанию. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о работе Администрации города по снижению доли грунтовых дорог в городе Ростове-на-Дону за 2020-2024 годы принять к сведению.
2. Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (Д.В. Водопьянов), МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
г. Ростова-на-Дону» (В.Н. Костюк):
1) в срок до 10 марта 2025 года сформировать перечень объектов по ремонту грунтовых дорог на 2025 год и в срок до 15 ноября 2025 года обеспечить завершение работ по их ремонту;
2) обеспечить контроль исполнения подрядными дорожно-строительными организациями принятых в 2020-2024 годах гарантийных обязательств при выполнении работ по ремонту грунтовых дорог с устранением дефектов.
3. Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (Д.В. Водопьянов) продолжить мероприятия по разработке проектов благоустройства грунтовых дорог как объектов благоустройства.
4. Главам администраций районов города Ростова-на-Дону осуществлять организацию и контроль работ по содержанию и благоустройству на территориях районов автомобильных дорог, не имеющих капитального дорожного покрытия, своевременно принимать меры к их надлежащему содержанию.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности (А.С. Фетисов).
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