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О реализации на территории города Ростова-на-Дону областных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции 

Одной из основных задач жилищной политики Администрации города Ростова-на-Дону, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, является обеспечение благоприятных условий проживания граждан.
Всего в городе признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 291 многоквартирный дом (далее – многоквартирный дом).
В целях ликвидации аварийного фонда Администрацией города реализуются две областные адресные программы: 
– «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 30.10.2023 
№ 776 (далее – программа № 776);
– «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 
1 января 2022 г., подлежащих сносу или реконструкции», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.10.2024 № 750 (далее – программа № 750).
Согласно условиям программы № 776 в период с 2024 по 2029 годы планируется расселить 141 многоквартирный дом, признанный аварийным в период с 01.01.2017 по 01.01.2022, 
(64 014,5 кв. метров), в которых проживают 2027 семей, из них 1 555 являются собственниками жилья, 472 семьи – нанимателями по договору социального найма (далее – наниматели). Указанная программа реализуется в 7 этапов. Ежегодно министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области утверждаются перечни многоквартирных домов, подлежащих переселению в рамках конкретного этапа программы № 776.
В результате выполнения первого и второго этапов программы № 776 обеспечены жильем 389 семей, освоены средства в размере 1,06 млрд рублей, что составляет 99,6% от запланированного показателя.
В текущем году реализуется третий этап программы № 776. Запланировано расселение 242 семей из 53 многоквартирных домов, 
на данные цели предусмотрены средства областного 
бюджета – 565,9 млн рублей и местного бюджета – 306,0 млн рублей. 104 семьи уже расселены.
Одновременно расселяется аварийный фонд, признанный таковым с 2022 года, в рамках программы № 750. Программой предусмотрено расселение 864 семей, проживающих 
в 66 многоквартирных домах (24 930,70 кв. метров) до 31.12.2030. 
В 2025 году запланировано расселение 110 семей 
из 18 многоквартирных домов, на данные цели предусмотрены средства областного бюджета – 199,1 млн рублей, средства местного бюджета – 100,7 млн рублей. В настоящее время 21 семье выплачено возмещение за изъятые жилые помещения, по 37 семьям проводятся мероприятия по оплате.
Все запланированные на текущий год мероприятия 
по программам № 776 и № 750 будут реализованы в установленные сроки.
Помимо этого Департаментом координации строительства 
и перспективного развития города Ростова-на-Дону в рамках полномочий проводится активная работа по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, за счет жилых помещений свободного муниципального фонда. С 2023 года предоставлено нанимателям и собственникам с зачетом выкупной стоимости 389 помещений общей площадью 15,8 тыс. кв. метров 
в новых жилых комплексах (2023 год – 102 нанимателя, 1 собственник, 2024 год – 223 нанимателя, 7 собственников, 
2025 год – 48 нанимателей, 8 собственников). 
Вместе с тем предусмотренное финансирование на 2026 год 
и на плановый период 2027-2028 годов не позволит 
в запланированные сроки реализовать мероприятия вышеуказанных областных адресных программ. С учетом выделенных средств потребность до 2030 года составляет 8,2 млрд рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

[bookmark: _GoBack]1. Информацию о реализации на территории города 
Ростова-на-Дону областных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции принять к сведению.
2. Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (Ю.В. Черевиченко) информировать Ростовскую-на-Дону городскую Думу о завершении мероприятий по расселению оставшихся 227 семей, переселение которых запланировано в 2025 году в рамках областной адресной программы от 30.10.2023 № 776 «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции», областной адресной программы от 28.10.2024 № 750 «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2022 года, подлежащих сносу или реконструкции», а также о количестве семей обеспеченных жилыми помещениями за счет свободного муниципального фонда в срок до 30 января 2026 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию (Д.А. Олейников).
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