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Пояснительная информация к отчету 
о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» 
на 2026 год по итогам 3 месяцев 2026 года

Муниципальная программа «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1377. 
На реализацию государственной программы в 2026 году предусмотрено 
631 520,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 625 016,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 3 месяцев 2026 года составило 
87 284,4 тыс. рублей или 14,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:
управлению информационных технологий Администрации города 
Ростова-на-Дону – 3 658,3 тыс. рублей или 9,6 %;
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» – 80 988,4 тыс. рублей или 14,3 %; 
МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» – 2637,7 тыс. рублей или 14,0 %.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 
3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано 
на конец года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 38 171,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 38 171,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 3 месяцев 2026 года составило 3 658,3 тыс. рублей или 9,6 %. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 показателя, выполнение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 36 контрольных точек.
По итогам 3 месяцев 2026 года достигнуты плановые значения 9 контрольных точек, из них: раньше запланированного срока – 9. Достижение 27 контрольных точек запланировано до конца года.
Подготовлены технические задания для организации и проведения закупок в целях развития и функционирования информационно-телекоммуникационных инфраструктур – 5 документов (контрольная точка 1.1).
Направлены технические задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупок в план закупок в целях развития 
и функционирования информационно-телекоммуникационных инфраструктур – 7 документов (контрольная точка 1.2).
Проведены экспертизы поставляемых товаров, работ, услуг в соответствии 
с муниципальными контрактами (контрольная точка 1.3), а также произведены приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с муниципальными контрактами (контрольная точка 1.4):
на услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет 
и корпоративной сети передачи данных;
на услуги по организации доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» по дополнительному каналу связи с защитой от DDoS-атак;
на поставку мониторов, подключаемых к компьютеру;
на поставку системных блоков;
на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий;
на поставку программного обеспечения.
Подготовлены технические задания для организации и проведения закупок 
в целях развития информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону – 1 документ (контрольная точка 2.1).
Проведены экспертизы оказанных услуг в соответствии с муниципальным контрактом (контрольная точка 2.3), а также произведены приемки оказанных услуг в соответствии с муниципальным контрактом (контрольная точка 2.4) на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий.
Подготовлены технические задания для организации и проведения закупок 
в целях развития системы информационной безопасности в Администрации города Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности - 11 документов (контрольная точка 3.1).
[bookmark: _GoBack]Управлением информационных технологий Администрации города 
Ростова-на-Дону направлены технические задания в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону для включения закупок в план закупок в целях развития системы информационной безопасности в Администрации города Ростова-на-Дону и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, проведения аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности – 9 документов (контрольная точка 3.2).
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 574 566,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 568 062,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 
по итогам I квартала 2026 года составило 80 988,4 тыс. рублей или 14,3 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 2 показателя, выполнение которых запланировано на конец года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 
1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года. 
[bookmark: _Hlk226381638]На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 18 782,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18 782,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 
по итогам I квартала 2026 года составило 2 637,7 тыс. рублей или 14,0 процента.
[bookmark: _Hlk226381880][bookmark: _Hlk226382295]В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, которое планируется достичь по итогам 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
В ходе анализа исполнения муниципальной программы 
не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.


