Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 28 790,7 | 0,0 | 19 117,0 | 9 673,7 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия (результат) 1 «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 28 790,7 | 0,0 | 19 117,0 | 9 673,7 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Х | 27.02.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным» | Х | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятое жилое помещение» | Х | 30.09.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 «Выплачено возмещение за изъятое жилое помещение» | Х | 30.12.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 120,0 | 0,0 | 111,0 | 9,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 120,0 | 0,0 | 111,0 | 9,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1 «Произведена оплата услуг по авторскому надзору по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский» за счет средств областного бюджета» | Х | 30.06.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 25 644,1 | 0,0 | 25 644,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 25 644,1 | 0,0 | 25 644,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию» | Х | 30.03.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2 «Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию» | Х | 30.06.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3 «Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию» | Х | 30.09.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4 «Получено заключение государственной экспертизы» | Х | 01.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Муниципальный проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 3 468 395,4 | 0,0 | 3 443 796,6 | 24 598,8 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1 «Завершена реализация инфраструктурного проекта за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2025 № 48» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 3 448 279,5 | 0,0 | 3 443 796,6 | 4 482,9 | 0,0 |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1 «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» | X | 01.06.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2 «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.05.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3 «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.07.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4 «Мониторинг о ходе выполнения работ на объекте» | Х | 15.09.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5. | Контрольная точка 5 «Работы по контракту выполнены» | X | 20.11.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.6. | Контрольная точка 6 «Произведена оплата» | Х | 01.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 2 «Завершена подготовка территории под строительство в жилом районе «Левенцовский» в локации Западного жилого массива для реализации объекта «Реконструкция системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону. Бассейн №1. (этап строительства 2)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | 20 115,9 | 0,0 | 0,0 | 20 115,9 | 0,0 |
| 4.2.1. | Контрольная точка 1 «Получен акт обследования зеленых насаждений в Советском районе города Ростова-на-Дону» | Х | 01.02.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольная точка 2 «Произведена оплата для компенсационного озеленения в Советском районе города Ростова-на-Дону» | Х | 31.03.2026 | Водопьянов Д.В., директор Департамента автомобильных дорог и организации движения города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Муниципальный проект «Создание условий для осуществления погребения» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 1 230 130,4 | 0,0 | 0,0 | 1 230 130,4 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 1 «Созданы новые места погребения» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 1 230 130,4 | 0,0 | 0,0 | 1 230 130,4 | 0,0 |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1 «Завершены строительно-монтажные работы» | Х | 11.05.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольная точка 2 «Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации (ЗОС)» | Х | 29.05.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольная точка 3 «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» | Х | 26.06.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 30.06.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено проектирование, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, объектов водопонижения» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 6.1.1. | Контрольная точка 1 «Получено заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям» | X | 01.01.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.2. | Контрольная точка 2 «Рассмотрены два варианта мероприятий по инженерной защите территории от подтопления и определен вариант водопонижения, имеющий наилучшие технико-экономическое параметры» | X | 02.02.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.3. | Контрольная точка 3 «Разработана предпроектная документация согласно варианту водопонижения, имеющему наилучшие технико-экономическое параметры» | X | 01.04.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата инженерных изысканий и предпроектных работ» | X | 30.06.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 01.01.2026 | 30.12.2030 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 347 496,0 | 0,0 | 258 589,5 | 88 906,5 | 0,0 |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | 01.01.2026 | 30.12.2027 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 347 496,0 | 0,0 | 258 589,5 | 88 906,5 | 0,0 |
| 7.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Х | 27.02.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным» | Х | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.3. | Контрольная точка 3 «Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятое жилое помещение» | Х | 30.09.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.4. | Контрольная точка 4 «Выплачено возмещение за изъятое жилое помещение» | Х | 30.12.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции» | 01.01.2026 | 30.12.2028 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 312 242,4 | 0,0 | 0,0 | 312 242,4 | 0,0 |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащему сносу или реконструкции» | 01.01.2026 | 30.12.2028 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 312 242,4 | 0,0 | 0,0 | 312 242,4 | 0,0 |
| 8.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным» | Х | 30.06.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.2. | Контрольная точка 2 «Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятое жилое помещение» | Х | 30.09.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.3. | Контрольная точка 3 «Выплачено возмещение за изъятое жилое помещение» | Х | 30.12.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 135 043,9 | 0,0 | 0,0 | 135 043,9 | 0,0 |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и ремонт муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 135 043,9 | 0,0 | 0,0 | 135 043,9 | 0,0 |
| 9.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | X | 15.01.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики, Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | X | X | X | X | X |
| 9.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | X | 15.04.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | X | X | X | X | X |
| 9.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Муниципальное задание по итогам шести месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | X | 15.07.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | X | X | X | X | X |
| 9.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Муниципальное задание по итогам девяти месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)» | X | 15.10.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | X | X | X | X | X |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 194 298,3 | 0,0 | 0,0 | 194 298,3 | 0,0 |
| 10.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшение технического состояния многоквартирных домов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | 122 618,0 | 0,0 | 0,0 | 122 618,0 | 0,0 |
| 10.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» | X | 01.04.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | X | X | X | X | X |
| 10.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года» | Х | 15.04.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | X | X | X | X | X |
| 10.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 полугодия отчетного года» | Х | 15.07.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | X | X | X | X | X |
| 10.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 9 месяцев отчетного года» | Х | 15.10.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | X | X | X | X | X |
| 10.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Мониторинг завершения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Х | 30.12.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | X | X | X | X | X |
| 10.2. | Мероприятие (результат) 2. «Проведены мероприятия, направленные на улучшение технического состояния и обеспечение сохранности муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | 71 680,3 | 0,0 | 0,0 | 71 680,3 | 0,0 |
| 10.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления для современного использования» | Х | 30.06.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Получена экспертиза на разработанную проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления для современного использования» | Х | 15.12.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений, жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда» | Х | 30.06.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2.5. | Контрольная точка 2.5. «Работы по контрактам выполнены» | Х | 15.12.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10.2.6. | Контрольная точка 2.6. «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 30.12.2026 | Ивлев С.В., директор МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 50 617,2 | 0,0 | 0,0 | 50 617,2 | 0,0 |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 11.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации (разработке) схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону» | X | 31.03.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 11.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Осуществлена приемка выполненных работ» | Х | 30.06.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 11.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 30.07.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры | X | X | X | X | X |
| 11.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Схема теплоснабжения города Ростова-на-Дону утверждена» | Х | 31.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры | X | X | X | X | X |
| 11.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению исследования по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» | Х | 01.07.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры | X | X | X | X | X |
| 11.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Осуществлена приемка выполненных работ» | Х | 01.10.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 11.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 01.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 11.1.8. | Контрольная точка 1.8. «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» | Х | 30.04.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 11.1.9. | Контрольная точка 1.9. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону утверждена» | Х | 30.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 640 128,3 | 0,0 | 0,0 | 640 128,3 | 0,0 |
| 12.1. | Мероприятие (результат) 1. «Выполнены мероприятия, направленные на содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся в муниципальной собственности» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | 640 128,3 | 0,0 | 0,0 | 640 128,3 | 0,0 |
| 12.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение с Получателем субсидии на предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта)» | Х | 01.03.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 12.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал» | Х | 01.04.2026 | Бурыкин А.В., директор МКП «Ростгорсвет» | X | X | X | X | X |
| 12.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал» | Х | 01.07.2026 | Бурыкин А.В., директор МКП «Ростгорсвет» | X | X | X | X | X |
| 12.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал» | Х | 01.10.2026 | Бурыкин А.В., директор МКП «Ростгорсвет» | X | X | X | X | X |
| 12.1.5. | Контрольная точка 1.5 «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал» | Х | 31.12.2026 | Бурыкин А.В., директор МКП «Ростгорсвет» | X | X | X | X | X |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 4 161 142,4 | 0,0 | 0,0 | 4 161 142,4 | 0,0 |
| 13.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено надлежащее санитарное, эксплуатационное и эстетическое состояние объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Шевцов Д.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам благоустройства) | 3 817 402,9 | 0,0 | 0,0 | 3 817 402,9 | 0,0 |
| 13.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | X | 15.04.2026 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | X | X | X | X | X |
| 13.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Предоставлен отчет за II квартал» | X | 15.07.2026 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | X | X | X | X | X |
| 13.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет за III квартал» | X | 15.10.2026 | руководители МКУ «УЖКХ», Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | X | X | X | X | X |
| 13.2. | Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия, направленные на регулирование численности безнадзорных животных» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | 151 444,4 | 0,0 | 0,0 | 151 444,4 | 0,0 |
| 13.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | X | 15.04.2026 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | X | X | X | X | X |
| 13.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Предоставлен отчет за II квартал» | X | 15.07.2026 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | X | X | X | X | X |
| 13.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Предоставлен отчет за III квартал» | X | 15.10.2026 | Костюков Д.М., директор МКУ «ЦБЖ» | X | X | X | X | X |
| 13.3. | Мероприятие (результат) 3 «Созданы условия для осуществления погребения граждан» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | 110 851,8 | 0,0 | 0,0 | 110 851,8 | 0,0 |
| 13.3.1. | Контрольная точка 3.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | X | 15.04.2026 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | X | X | X | X | X |
| 13.3.2. | Контрольная точка 3.2. «Предоставлен отчет за II квартал» | X | 15.07.2026 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | X | X | X | X | X |
| 13.3.3. | Контрольная точка 3.3. «Предоставлен отчет за III квартал» | X | 15.10.2026 | Маненков А.В., директор МКУ «СГК» | X | X | X | X | X |
| 13.4. | Мероприятие (результат) 4. «Проведены мероприятия, направленные на охрану, восстановление и использование городских лесов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 |
| 13.4.1. | Контрольная точка 4.1. «Предоставлен отчет за I квартал» | X | 15.04.2026 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | X | X | X | X | X |
| 13.4.2. | Контрольная точка 4.2. «Предоставлен отчет за II квартал» | X | 15.07.2026 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | X | X | X | X | X |
| 13.4.3. | Контрольная точка 4.3. «Предоставлен отчет за III квартал» | X | 15.10.2026 | Сапрыкина Т.А., начальник УБиЛХ | X | X | X | X | X |
| 13.5. | Мероприятие (результат) 5. «Проведены мероприятия, направленные на содержание и ремонт систем водопонижения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | 46 443,3 | 0,0 | 0,0 | 46 443,3 | 0,0 |
| 13.5.1. | Контрольная точка 5.1. «Заключено соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии на содержание и ремонт систем водопонижения» | X | 01.03.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 13.5.2. | Контрольная точка 5.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал» | X | 01.04.2026 | Филатов Д.Ю., директор МСУП по РС и ЭИС | X | X | X | X | X |
| 13.5.3. | Контрольная точка 5.3. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал» | X | 01.07.2026 | Филатов Д.Ю., директор МСУП по РС и ЭИС | X | X | X | X | X |
| 13.5.4. | Контрольная точка 5.4. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал» | X | 01.10.2026 | Филатов Д.Ю., директор МСУП по РС и ЭИС | X | X | X | X | X |
| 13.5.5. | Контрольная точка 5.5. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал» | X | 31.12.2026 | Филатов Д.Ю., директор МСУП по РС и ЭИС | X | X | X | X | X |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 48 353,30 | 0,0 | 0,0 | 48 353,3 | 0,0 |
| 14.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | 37 841,0 | 0,0 | 0,0 | 37 841,0 | 0,0 |
| 14.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях и противопаводковые мероприятия» | X | 01.03.2026 | Арутюнян А.В., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) | X | X | X | X | X |
| 14.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 1 квартал» | X | 01.04.2026 | Максимов В.И., директор МП «Ростовводстройэксплуатация» | X | X | X | X | X |
| 14.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал» | Х | 01.07.2026 | Максимов В.И., директор МП «Ростовводстройэксплуатация» | X | X | X | X | X |
| 14.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал» | Х | 01.10.2026 | Максимов В.И., директор МП «Ростовводстройэксплуатация» | X | X | X | X | X |
| 14.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Получателем субсидии предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 4 квартал» | Х | 31.12.2026 | Максимов В.И., директор МП «Ростовводстройэксплуатация» | X | X | X | X | X |
| 14.2. | Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания граждан, повышение уровня экологической культуры населения города Ростова-на-Дону» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | 288,5 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 0,0 |
| 14.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 1 квартал» | Х | 01.04.2026 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 14.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 2 квартал» | Х | 01.07.2026 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 14.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 3 квартал» | Х | 01.10.2026 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 14.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Предоставлены отчеты о достижении значений целевых показателей за 4 квартал» | Х | 31.12.2026 | Кирилюк И.В., председатель комитета по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону | X | X | X | X | X |
| 14.3. | Мероприятие (результат) 3. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 10 223,8 | 0,0 | 0,0 | 10 223,8 | 0,0 |
| 14.3.1. | Контрольная точка 3.1. «Произведена ежемесячная оплата услуг по электроснабжению, электроосвещению, теплоснабжению, техническому обслуживанию энергоустановок, охране объекта» | Х | 31.01.2026 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 31.05.2026 30.06.2026 31.07.2026 31.08.2026 30.09.2026 31.10.2026 30.11.2026 31.12.2026 | Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики | 96 391,8 | 0,0 | 0,0 | 96 391,8 | 0,0 |
| 15.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обследованию многоквартирных домов, сносу аварийного жилищного фонда (в том числе разработка документации для проведения работ по сносу, получение экспертизы)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Брюховецкая Ю.А., заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики (по вопросам муниципального жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда) | 96 391,8 | 0,0 | 0,0 | 96 391,8 | 0,0 |
| 15.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома» | Х | 31.03.2026 30.04.2026 | Матиосов В.С., руководитель МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Работы по сносу аварийного многоквартирного дома выполнены» | Х | 30.04.2026 30.06.2026 | Матиосов В.С., руководитель МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 31.05.2026 31.07.2026 | Матиосов В.С., руководитель МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону | Х | Х | Х | Х | Х |