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[bookmark: _Hlk225421629]Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»

на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 28.12.2018 № 1379. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 7 593 969,1 тыс. рублей (в соответствии с актуальной редакцией муниципальной программы), сводной бюджетной росписью – 11 478 292,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 748 560,7 тыс. рублей или 6,5 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по:
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону – 538 289,6 тыс. руб. или 8,8%;
Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону – 190 155,3 тыс. руб. или 10,0 %;
Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону – 20 115,8 тыс. руб. или 0,6 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего 
от ведения горных работ, снос аварийного фонда»;
Муниципальный проект – «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;
Муниципальный проект – «Создание условий для осуществления погребения»;
Муниципальный проект – «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону»;
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»;
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;
Муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
Муниципальный проект – «Вода России (город Ростов-на-Дону)» в рамках регионального проекта «Вода России (Ростовская область)» по национальному проекту «Экологическое благополучие» (начало реализации – 2027 год);
Муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Комплекс процессных мероприятий – «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан»
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
Комплекс процессных мероприятий – «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»;
Комплекс процессных мероприятий – «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому 
и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда».
[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 
9 показателей на конец текущего года. 
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной программы раньше запланированного срока.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону – 1 402,7 км.;
Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону 
– 800 га.;
Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии – 100%.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 294 025,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 82 311,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
0,0 тыс. рублей или 0 %.
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года отсутствует 
в связи с тем, что выплата возмещения за изъятое жилое помещение будет реализована по итогам года.
В рамках муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего 
от ведения горных работ, снос аварийного фонда» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей до конца текущего года. Риски недостижения отсутствуют.
В рамках муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 
и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего 
от ведения горных работ, снос аварийного фонда» в 2026 году предусмотрено начало реализации 1 мероприятия (результата), завершение которого запланировано по итогам 2028 года. Мероприятие (результат) находится в работе, риск недостижения отсутствует.
Достижение задачи муниципального проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» в рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» оценивается 
на основании 12 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года ранее запланированного срока достигнута 
1 контрольная точка.
Заключено Соглашение № Ростов 776 этап 2026 (ОМ) между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии от 06.02.2026 (Контрольная точка «Заключено соглашение с главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 446 724,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 468 395,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
20 115,8 тыс. рублей или 0,6 %.
В рамках муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации 
в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Завершена реализация инфраструктурного проекта за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2025 № 48», по которому в 1 квартале 2026 году не предусмотрено достижение показателей.  
Достижение задач муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» оценивается 
на основании 8 контрольных точек.
В рамках муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации 
в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 1 квартале 2026 году предусмотрено достижение 2 контрольных точек.  
В рамках муниципального проекта «Развитие системы ливневой канализации 
в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Завершена подготовка территории под строительство 
в жилом районе «Левенцовский» в локации Западного жилого массива 
для реализации объекта «Реконструкция системы ливневой канализации 
г. Ростова-на-Дону. Бассейн №1. (этап строительства 2)».
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки 
в установленный срок (контрольная точка «Получен акт обследования зеленых насаждений в Советском районе города Ростова-на-Дону», контрольная точка «Произведена оплата для компенсационного озеленения в Советском районе города Ростова-на-Дону»). 
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Создание условий для осуществления погребения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 312 018,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 
– 1 230 130,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
63 226,9 тыс. рублей или 5 %.
В рамках муниципального проекта «Создание условий для осуществления погребения» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого планируется по итогам полугодия. Риски недостижения отсутствуют. 
В рамках муниципального проекта «Создание условий для осуществления погребения» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано по итогам полугодия. Мероприятие (результат) находится 
в работе, риск недостижения отсутствует.
Достижение задачи муниципального проекта «Создание условий 
для осуществления погребения» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I квартала 2026 года отсутствуют контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде.
Достижение 4 контрольных точек запланировано по итогам полугодия.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 109 792,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25 644,1 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
0,0 тыс. рублей или 0 %.
В рамках муниципального проекта «Развитие ливневой канализации 
на территории города Ростова-на-Дону» достижение показателя запланировано 
на 2028 год.  
В рамках муниципального проекта «Развитие ливневой канализации 
на территории города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено мероприятие (результат) «Выполнено проектирование на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации», завершение мероприятия(результата) запланировано на 2028 год.
Достижение задачи муниципального проекта «Развитие ливневой канализации на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка 
в установленный срок (контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполнения работ по проектированию»). 
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 900,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
2 900,0 тыс. рублей или 100 %.
В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в городе Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. 
По итогам 1 квартала 2026 года ранее запланированного срока достигнуто плановое значение 1 показателя.
В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в городе Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого завершено ранее запланированного срока. 

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Ростова-на-Дону» оценивается на основании 
4 контрольных точек, 3 из которых достигнуты ранее запланированного срока, 
1 – не достигнута в связи с досрочным завершением муниципального проекта.
15.09.2025 получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по инженерным изысканиям по объекту «Водопонижение территории в районе ул. Шоссейная в г. Ростове-на-Дону» (Контрольная точка «Получено заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям»).
В январе 2026 года, совместно с прокурором Ростовской области 
Прасковым Р.С., принято решение о выполнении указанных мероприятий 
АО «Региональная корпорация развития» в рамках проекта КРТ территории в районе ул. Шоссейная (Контрольная точка «Разработана предпроектная документация согласно варианту водопонижения, имеющему наилучшие технико-экономические параметры»).
Произведена оплата инженерных изысканий – платежное поручение 
от 20.01.2026 № 2275. (Контрольная точка «Произведена оплата инженерных изысканий»).

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» 
в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры 
на территории Ростовской области» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 120,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
0,0 тыс. рублей или 0 %.
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года отсутствует, 
так как оплата услуг по авторскому надзору по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах 
ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский» планируется по итогам полугодия.
В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя по итогам 1 полугодия 2026 года. 
В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано по итогам полугодия. Мероприятие (результат) находится в работе, риск недостижения отсутствует.
Достижение задачи муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону» в рамках иного регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области» оценивается на основании 1 контрольной точки, срок наступления которой планируется по итогам полугодия.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 207 109,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
66 043,1 тыс. рублей или 32 %.
В рамках муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции» 
в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей до конца текущего года. Риски недостижения отсутствуют.
В рамках муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу или реконструкции» 
в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано по итогам года. Риски недостижения мероприятия (результата) отсутствуют. 
Достижение задачи муниципального проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу 
или реконструкции» оценивается на основании 3 контрольных точек. 
По итогам 1 квартала 2026 cрок достижения контрольных точек не наступил. Все контрольные точки находятся в работе, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в рамках регионального проекта «Жилье» 
по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 
– 356 537,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
56 347,7 тыс. рублей или 15,8 %.
В рамках муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей по итогам 3 и 4 кварталов. Риски недостижения отсутствуют. 
В рамках муниципального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в 2026 году предусмотрено начало реализации 1 мероприятия (результата), завершение которого запланировано по итогам 2027 года. Мероприятие (результат) находится в работе, риск недостижения отсутствует.
Достижение задачи муниципального проекта «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»)» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года ранее запланированного срока достигнута 
1 контрольная точка. 
Заключено Соглашение № Ростов этап 2026 776 (Ф) между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии от 06.02.2026 (Контрольная точка «Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета 
о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных 
и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 156 650,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 135 043,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 24 984,5 тыс. рублей или 18,5 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных 
и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание безопасных 
и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано 
на конец текущего года.
[bookmark: _Hlk211934918]Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде» оценивается на основании 
4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка (ранее запланированного срока).
Утверждено Муниципальное задание № 910/1/1 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов от 22.12.2025, а также заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от 26.12.2025 (контрольная точка 1.1).
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 121 286,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 
– 194 298,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
735,9 тыс. рублей или 0,4 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей на конец текущего года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец текущего года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов» оценивается на основании 
5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка (ранее запланированного срока).
Заключено Соглашение от 16.09.2024 № 2/2025-6у (срок реализации 2025-2026 годы) (контрольная точка 1.1.).
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Улучшено техническое состояние и обеспечена сохранность муниципального жилого 
и нежилого фонда» оценивается на основании 6 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка (ранее запланированного срока).
Заключен муниципальный контракт от 15.05.2025 № 1 на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем реставрации и приспособления 
для современного использования.
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 778 296,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 779 168,6 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
151 856,8 тыс. рублей или 19,5 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году 
не предусмотрено достижение показателей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано 
на конец текущего года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» в 2026 году достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 25 983,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 
– 50 617,2 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
0,0 тыс. рублей или 0 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
1 показателя на конец текущего года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 
9 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка (в срок).
Заключен муниципальный контракт от 30.03.2026 № Ф.2026.2 на выполнение работ по актуализации (разработке) схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону (контрольная точка 1.1).
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт 
и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 610 128,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 640 128,3 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
119 294,6 тыс. рублей или 18,6 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт 
и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности» в 2026 году предусмотрено достижение 
4 показателей на конец текущего года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт 
и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения, находящихся 
в муниципальной собственности» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка ранее запланированного срока.
Заключено Соглашение от 11.02.2026 №2 для предоставления в 2026 году субсидии предприятиям на обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования сетей наружного (уличного) освещения, в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта) (контрольная точка 1.1).
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 698 323,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 161 142,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
233 442,2 тыс. рублей или 5,6 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 
10 показателей на конец текущего года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), достижение которых запланировано на конец текущего года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону» в 2026 году оценивается на основании 17 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка с нарушением запланированного срока.
Заключено Соглашение от 16.03.2026 № 3 для предоставления в 2026 году субсидии предприятиям на содержание и ремонт систем водопонижения (содержание, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание систем водопонижения, промывка трубопроводов, ударно-канатное бурение скважин) (контрольная точка 5.1.). 
Плановый срок – 01.03.2026, фактический срок – 16.03.2026.
Нарушение запланированного срока наступления контрольной точки связано 
с длительным прохождением процедуры проверки и согласования проекта Соглашения.
Достижение 16 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 37 841,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48 353,3 
тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
8 134,0 тыс. рублей или 16,8 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей 
на конец текущего года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец текущего года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечены безопасность на гидротехнических сооружениях, проведение противопаводковых мероприятий» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка ранее запланированного срока.
Заключено Дополнительное соглашение от 05.02.2026 № 3 к Соглашению 
от 31.01.2025 №1 для предоставления в 2025-2027 годах субсидии предприятиям 
на обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях 
и противопаводковые мероприятия. 
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечена благоприятная экологическая обстановка на территории города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 16 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки ранее запланированного срока.
Произведена ежемесячная оплата услуг по электроснабжению, электроосвещению, теплоснабжению, техническому обслуживанию энергоустановок, охране объекта (водопроводные очистные сооружения 
в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино) 20.01.2026, 03.02.2026, 03.03.2026 (контрольная точка 3.1).
Достижение 13 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 96 391,8 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 
1 479,2 тыс. рублей или 1,5 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому 
и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя на конец текущего года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение обследования многоквартирных домов, ограничение доступа граждан к аварийному жилому 
и нежилому фонду, снос аварийного жилищного фонда» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец текущего года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечена ликвидация аварийного жилищного фонда, а также оценка технического состояния строительных конструкций жилищного фонда» оценивается на основании 
6 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока. 
Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по сносу аварийного многоквартирного дома от 16.03.2026 № Ф.2026.5.
[bookmark: _GoBack]Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.






