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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ №
___________ 2024 года

                 Заседание № ____
О реализации на территории города Ростова-на-Дону инвестиционных 
и производственных программ 
АО «Ростовводоканал» в 2023-2024 годах 

В целях повышения надежности, качества и эффективности оказываемых коммунальных услуг в сфере водоснабжения
и водоотведения Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.11.2018 № 71/15 утверждена Инвестиционная программа АО «Ростовводоканал» в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2017-2025 годы.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водоснабжения и водоотведения, способствующих режиму устойчивого и достаточного ресурсоснабжения,
а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования ими всех доступных ресурсов.

Акционерное общество «Ростовводоканал» – гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Ростова-на-Дону, одной из главных задач которой является своевременное и качественное предоставление коммунальных услуг и ресурсов жизнеобеспечения населению нашего города.

В рамках инвестиционной программы осуществляются мероприятия по снижению аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, созданию условий для подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения новых абонентов.

Объем финансирования мероприятий Инвестиционной программы Общества за 2023 год составил 2 974,11 млн. руб. с НДС, в том числе 
в сфере холодного водоснабжения – 513,87 млн. руб. с НДС, в сфере водоотведения – 2 460,24 млн. руб. с НДС. 

Основным источником финансирования мероприятий программы является плата за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы Общества в 2023 году завершено строительство 150 объектов
водопроводно-канализационного хозяйства для подключения объектов нового строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе комплексная жилая застройка по ул. Вересаева; XI микрорайон жилого района Левенцовский; многоквартирный дом по адресу: ул. Привокзальная, 3 Б; многоквартирный жилой дом в квартале ул. Каяни - ул. Ченцова
– ул. 2-я Линия - ул. Налбандяна; жилой комплекс по адресу:
пр. Кировский, 89.

Выполнены мероприятия по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
физкультурно-спортивного комплекса с плавательными бассейнами
в мкр. Левенцовский; физкультурно-оздоровительного комплекса
по адресу: ул. Добровольского - б-р. Комарова; общеобразовательной организации в микрорайоне «ЮФУ» по адресу: ул. Зорге-ул. Мильчакова - ул. Благодатная; организации дополнительного профессионального образования «Спортивный клуб» по адресу: Профсоюзная, 22/23А.

Произведена реконструкция 18 объектов водопроводных сетей. Наиболее крупные из них:
реконструкция водопроводной линии ул. Змиевский Проезд
по ул. Донподход, протяженностью 1018 м; 
реконструкция водопроводной линии по ул. 32-я линия, 31-я линия
от ул. Вити Черевичкина до ул. Сарьяна, протяженностью 843 м; 
реконструкция водопроводной линии по ул. Амиряна 
от ул. Вологодской до ул. Баграмяна, протяжённостью 460 м;
реконструкция водопроводной линии по ул. Подтелкова
от ул. Сеченова до ул. Ушакова, протяженностью 579 м;
реконструкция водопроводной линии по ул. Медицинской, протяжённостью 600 м; 
реконструкция водопроводной линии по ул. Ягодной, протяженностью 1130 м;

реконструкция водопроводной линии по ул. Алагирской от пр. Королева до ул. Атарбекова, протяженностью 575 м;

реконструкция водопроводной линии по ул. Чкалова
от ул. Зеленодольской до ж.д. № 118 по ул. Чкалова, протяженностью 
615 м.

В 2024 году АО «Ростовводоканал» продолжается реализация мероприятий по проведению реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе планируются 
к завершению реконструкции насосной станций КНС «Гниловская», водопроводной линии от пр. Нагибина до пер. Измаильского, протяженностью 980 м; водопроводной линии по ул. Иловайской 
от ул. Вавилова до пер. Технологического, протяженностью 782 м; водопроводной линии по ул. Каменобродской от ул. Армянской до ж.д.
№ 90 по ул. Каменобродской, протяженностью 720 м.
Также, планируются к завершению мероприятия по строительству
и реконструкции систем холодного водоснабжения и водоотведения
для подключения многоквартирных домов по адресам: ул. 26-я линия, 35б; проспект 40-летия Победы, 111; ул. Привокзальная, 9; ул. Текучева, 205; ул. Левобережная; «IX микрорайон жилого района «Левенцовский»; жилая застройка в границах: ул. Белокалитвинская – ул. Штахановского – 
пер. Мезенский; жилая застройка на территории старого аэропорта 
в г. Ростове-на-Дону; парк «Осенний» по адресу: Киргизская, 2; общеобразовательная организация на 1340 мест в районе Ростовского моря по ул. Мусоргского, 9.
АО «Ростовводоканал» реализует масштабный проект - строительство канализационного дюкера в районе Западного железнодорожного моста. Трубопровод, состоящий из двух ниток, общей протяжённостью около 11,5 км, будет частично проходить под дном реки Дон. Объект стоимостью 2,4 млрд рублей реализуется за счёт собственных средств АО «Ростовводоканал», а также льготного кредита от Фонда развития территорий.

Новый дюкер станет «дублёром» для ныне существующего коллектора № 53, который транспортирует сточные воды из Советского 
и Железнодорожного районов на очистные сооружения канализации. Ранее, в связи с длительным сроком эксплуатации, из схемы водоотведения города были исключены канализационные дюкера в створе переулка Казачьего, а участок трубы, соединяющий правый и левый берега реки Дон, после реконструкции путепровода был полностью демонтирован. Таким образом, пока резервная схема водоотведения отсутствует. Это значит, остановка коллектора № 53 в случае необходимости проведения ремонтных работы будет невозможна.

Перекладка трубопровода, проходящего под дном реки - это вклад 
АО «Ростовводоканал» в программу оздоровления реки Дон. «Дублёр» значительно увеличит степень защиты водоисточника от попадания сточных вод, сделает возможным проведение профилактических работ 
на действующем канализационном коллекторе без ущерба комфорту жителей и самое главное исключит риск негативного воздействия 
на экологию Азово-Черноморского бассейна. 

Производительность канализационного дюкера рассчитана 
для пропуска 78 000 м3/сут, что позволит обеспечить надёжное водоотведение более 300 тысяч населения г. Ростова-на-Дону с учётом перспективного развития и нужд предприятий сферы торговли, услуг, промышленности. Строительство завершится до конца 2024 году.

В 2023 году в рамках производственной программы 
АО «Ростовводоканал» выполнен капитальный ремонт более 5,5 км водопроводных линий и более 4,5 км канализационных сетей. Все работы проводятся в соответствии с технической политикой, принятой 
в АО «Ростовводоканал». Одним из основных её направлений является сокращение потерь воды на магистральных сетях и стабильная подача воды в город. За отчётный период были выполнены мероприятия
по капитальному ремонту арендованных основных средств на сумму
486 440,07 тыс. руб. 
Основным проблемным вопросом в рамках производственной
и инвестиционной деятельности АО «Ростовводоканал» является недофинансирование мероприятий по обновлению и развитию инженерной инфраструктуры.
Для обеспечения оптимальных условий функционирования сектора водоснабжения необходимо инвестировать в инфраструктуру. Это может включать строительство новых водопроводных сетей, модернизацию существующих систем водоснабжения не только в части оборудования,
но и применяемых технологий для гарантированного обеспечения соответствия получаемой питьевой воды нормативным требованиям,
а также установку современных систем управления и контроля. Инвестиции в инфраструктуру обеспечивают надежное и качественное водоснабжение, а также снижают потери воды энергоемкость производственных процессов.

Кроме того, имеется потребность в глобальном импортозамещении
и снижении стоимости проектных решений. Необходимо разрабатывать
и внедрять больше отечественных технологий и оборудования, а также стимулировать развитие местного производства компонентов
и материалов, используемых в системах водоснабжения

В настоящее время АО «Ростовводоканал» в рамках программы повышения экологической эффективности разработано техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации на ул. Луговой со сроком реализации до мероприятий
до 2030 года.

После выполнения мероприятий качество очистки сточных вод достигнет уровня, соответствующего требованиям природоохранного законодательства с учётом применения наилучших доступных технологий (НДТ)
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

р е ш и л а:
1. Информацию о работе АО «Ростовводоканал» о реализации 
на территории города Ростова-на-Дону инвестиционных и производственных программ АО «Ростовводоканал» в 2023-2024 годах принять к сведению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону: 

1) обеспечить контроль за выполнением АО «Ростовводоканал» мероприятий, направленных на повышение надежности водоснабжения  
и повышение качества услуг, оказываемых Предприятием; 
2) разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» на период 
2025-2040 годов с созданием (разработкой) муниципальной геоинформационной системы (МГС) водоснабжения и водоотведения;
3) разработать и утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Ростовводоканал» на очередной период регулирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию (Д.А. Олейников).

Председатель городской Думы –

глава города Ростова-на-Дону               З.В. Неярохина
______________ 2024 года
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Директор Департамента 
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