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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	13 августа 2024 года
	Заседание № 26


О работе администрации Железнодорожного района по благоустройству и озеленению территории района

Одним из приоритетных направлений работы администрации Железнодорожного района являются вопросы благоустройства и озеленения общественных территорий. 

В 2024 году на благоустройство района из бюджета города выделено 245,5 млн рублей, в том числе на следующие основные работы: содержание объектов озеленения  – 110,6 млн рублей,  доукомплектация детских игровых площадок – 5,9 млн рублей,  обустройство контейнерных площадок -  12,9 млн рублей,  благоустройство сквера Пионерский – 44,6 млн рублей,  ликвидация свалок – 54,3 млн рублей.

В 2023 году за счет бюджетных средств выполнены работы по высадке 1000 штук кустарников в живую изгородь по пр. Стачки, 200 штук роз высажено на склоне под памятником Стачке 1902 года, в сквере им. В.Ф. Маргелова высажено 200 декоративных кустарников. Для обеспечения непрерывного цветения  цветников Привокзальной площади и на склоне под памятником Стачке 1902 года выполнены работы по посадке 2,7 тыс. многолетних цветущих растений. Все высаженные растения обеспечены уходными работами в полном объеме.

Для ранне-весеннего оформления, в осенний период 2023 года на всех цветниках района, а также на пр. Стачки, площадях Рабочая и Привокзальная, в сквере «Спортивный» высажено более 131 тыс. штук тюльпанов.  

В дни весеннего и осеннего Древонасаждения на улицах района, территориях, прилегающих к многоквартирным домам, учреждениям здравоохранения, образования и торговли высажено 311 деревьев и 745 кустарников. 

В 2024 году в день Древонасаждения высажено 159 деревьев и 355 кустарников. За счет бюджетных средств в весенний период высажено около 2 тысяч квадратных метров однолетних и многолетних цветов. Новые цветники украсили транспортную развязку на Рабочей площади и сквер у стадиона «Локомотив». 

В осенний посадочный период запланировано выполнить работы                    по обустройству газона на площади более 3 тыс.кв.м, высадке 137 тыс. штук тюльпанов, 205 штук декоративных кустарников, 107,2 кв.м многолетних цветов и 200 погонных м «живой» изгороди.

Завершены работы по доукомплектации новым оборудованием 5 детских площадок по адресам: пр. Стачки, 9, ул. 1-я Баррикадная, 2/2, ул. Портовая, 97А, ул. Профсоюзная, 47 и ул. Магнитогорская, 9/1. Работы на общую сумму 5,9 млн рублей выполнены с опережением  срока.

В 2025  году  планируется выполнить работы по доукомплектации 11 детских игровых площадок, особо нуждающихся в ремонте.  По результатам ежегодной инвентаризации выявлена потребность в принятии комплекса мер по реконструкции с учетом современных тенденций всех муниципальных детских площадок. 

На территории парка культуры и отдыха им. А. Собино в 2023 году выполнены работы по установке современной скейт-площадки.

Основным объектом по улучшению городской среды 2024 года является реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проект благоустройства сквера Пионерский. Срок завершения работ – 15.10.2024.

На территории Железнодорожного района расположены 231 муниципальная контейнерная площадка. В 2022 году проведены работы по обустройству 4 контейнерных площадок, изготовленных из антивандальных материалов; в 2023 году - 65  контейнерных площадок. В 2024 году запланированы работы по обустройству 14 контейнерных площадок на сумму 12,9 млн рублей. На поэтапное благоустройство           65 контейнерных площадок, в соответствии с требованиями действующего законодательства, планируется потратить 52 млн рублей.

В связи с плотной жилой застройкой администрацией района изыскиваются новые территории для благоустройства, в том числе территории, где образуются  свалочные очаги.

Благоустроен земельный участок между детскими садами МБДОУ № 284 и МБДОУ № 57 на ул. Гризодубовой, выполнены работы по монтажу резинового покрытия и установке детского игрового и спортивного комплексов. В 2025 году планируется установка современного спортивного комплекса для взрослых. 

В текущем году  при поддержке бизнес-сообщества благоустроена территория на пересечении улиц Загорской и Готвальда. На месте, где регулярно образовывался свалочный очаг, местные жители теперь занимаются спортом.

В целях улучшения качества городской среды специалистами администрации района проводится работа по выявлению нарушений Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону и их пресечению. За прошедшее полугодие административной комиссией привлечено к административной ответственности 448 человек, вынесено штрафов на сумму 1,9 млн рублей.

В районе реализовано несколько проектов благоустройства:  территория, прилегающая к стадиону «Локомотив», пешеходная зона пер. Медный,  ПКиО им. А. Собино, сквер им. В.Ф. Маргелова.
В долгосрочных планах создание еще ряда общественных территорий: в прибрежной зоне реки Темерник по ул. Локомотивной, на территории, прилегающей к ЖК «Акварель» планируется обустроить многофункциональную озелененную зону, насыщенную прогулочными аллеями, спортивными и детскими площадками. 

В 2023 году установлена спортивная площадка на территории, прилегающей к роднику «Гремучий». Обустроено безопасное резиновое покрытие, установлены элементы для занятий спортом. Рассматривается вопрос дополнительного озеленения и благоустройства указанной территории.

При поддержке инвесторов ведется разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ». Проектом предусмотрено обустройство уютной озелененной зоны отдыха со скамейками и освещением. 

Завершаются работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству сквера у администрации Железнодорожного района, которой предусмотрено обустройство цветников, дорожек, установка скамеек и урн.

В текущем году будет реализован проект благоустройства территории, прилегающей к новой многофункциональной спортивной площадке по адресу: пер. Жлобинский, 25. 

В целях декоративно-художественного, светового оформления объектов недвижимости на территории Железнодорожного района  декоративно-световым и контурным оформлением оборудовано 112 объектов. В 2024 планируется оформление  10 объектов недвижимости.

Вместе с тем в работе администрации Железнодорожного района                    по благоустройству и озеленению существует ряд проблемных вопросов, которые нуждаются в решении.

Необходимо выполнить работы по модернизации детских игровых комплексов с учетом современных форматов, учитывая виды игровой деятельности для разной возрастной группы детей.

Остается нерешенной проблема накопления крупногабаритных отходов, которые не вывозятся ежедневно, что создает предпосылки к образованию свалочных очагов.

В связи с исторически сложившейся плотной застройкой территории района и соблюдением охранных зон инженерных коммуникаций, работа по озеленению осложнена ограниченным количеством мест, подходящим для высадки деревьев. Необходимо уделять особое внимание качеству компенсационного озеленения            и содержанию существующих зеленых насаждений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21, 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону 

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о работе администрации Железнодорожного района по благоустройству и озеленению территории района принять к сведению.

2. Главе администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону (А.В. Косенко):

1) в срок до 15 октября 2024 года завершить работы по благоустройству сквера Пионерский;
2) в срок до 25 декабря 2024 года представить предложения по ремонту и доукомплектации детских игровых площадок;

3) на регулярной основе обеспечить работу по выявлению и ликвидации свалочных очагов на территории района;

4) продолжить работу по выявлению и пресечению  нарушений Правил благоустройства территории города;

5) продолжить работу по озеленению территории района.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Д.А. Олейников).

	Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону
	          З.В. Неярохина
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