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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА
 четвертого созыва
РЕШЕНИЕ № 
09 февраля 2010 года
        
    
            Заседание №37
Об утверждении «Инвестиционной программы МУП «Теплокоммунэнерго» по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год»
На основании Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения» и постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 22.12.2009 № 1095 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Теплокоммунэнерго», руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить «Инвестиционную программу МУП «Теплокоммунэнерго» по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике (И.В. Молотов).
Мэр города

Ростова-на-Дону     



    
   М.А.Чернышев 
10 февраля 2010 года

Приложение к решению городской Думы
«Об утверждении «Инвестиционной

 программы МУП «Теплокоммунэнерго»

 по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год» 
Инвестиционная программа

МУП «Теплокоммунэнерго» по развитию
коммунальной инфраструктуры
 города Ростова-на-Дону 
на 2010 год
Паспорт программы

	Наименование
программы
	Инвестиционная программа МУП «Теплокоммунэнерго» по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год

	Основание для 

разработки
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 23.11.2009 № 261-ФЗ).

Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.06.2006 № 146 «О принятии «Программы комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы».

Постановление правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (в редакции от 14.09.2009 № 741).

Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (в редакции от 15.09.2009 № 750).

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 22.12.2009г. № 1095 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Теплокоммунэнерго» по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год».



	Заказчик
	Администрация города Ростова-на-Дону

	Разработчик
	МУП «Теплокоммунэнерго»

	Цели и задачи 

программы
	Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения потребителей города Ростова-на-Дону.

Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объёме заявленных мощностей.

Обеспечение теплоснабжением для подключения вновь строящихся объектов.

Создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Ростова-на-Дону в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения.

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Улучшение экологической ситуации на всей территории города.

Обеспечение государственных, областных и городских программ по строительству и вводу жилья.



	Объемы и источники финансирования
	Реализация инвестиционной программы в 2010 году предполагает финансирование работ по подключению новых абонентов за счет платы за подключение. Общий объем финансовой потребности составляет 56 762,51. руб., без НДС.

	Сроки и этапы реализации
	февраль – декабрь 2010 года.

	Перечень намеченных мероприятий

	1.Расширение тепловых сетей

Строительство тепловых сетей выполняется для физического присоединения объектов строительства к теплопередающим устройствам МУП «Теплокоммунэнерго».

     2.Модернизация котельного оборудования

Модернизация существующего оборудования выполняется с целью улучшения технико-экономических показателей оборудования: увеличение мощности, надежности, сокращения топливопотребления и энергопотребления, улучшение экологических показателей оборудования.

Модернизация проводится путем установки нового котла на котельной по ул. Ченцова 71/63 а и новых сетевых насосов большей производительности на котельных по: ул. Ченцова 71/63а, Монтажная 3а, Ленина 229/3, пер.Тихий 4.
     3.Мероприятия по энергосбережению

Выполнять строительство тепловых сетей планируется с применением труб в ППУ изоляции с устройством системы оперативно-дистанционного контроля для снижения тепловых потерь, повышения надежности и увеличения срока эксплуатации

	Ожидаемые конечные результаты


	Достижение баланса интересов потребителей тепловой энергии и предприятия.

Обеспечение федеральных, областных и городских программ по строительству и вводу жилья доступным и качественным теплоснабжением.

Подключение новых абонентов согласно адресному перечню вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения на территории города Ростова-на-Дону в 2010 году (приложение № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Теплокоммунэнерго»).

Увеличение установленной мощности теплоисточников на 4,5 Гкал/час.



	Организация контроля над реализацией инвестиционной программы


	Администрация города Ростова-на-Дону




Целевые индикаторы реализации 

инвестиционной программы МУП "Теплокоммунэнерго" 

по развитию коммунальной инфраструктуры 

на 2010 год

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Ед. изм.
	Фактический
	Текущий

2009г
	Плановый (прогноз)

	
	
	
	2006г
	2007г
	2008г
	
	2010г



	1
	Аварийность системы коммунальной

инфраструктуры
	ед/км
	0,47
	0,63
	0,311
	0,21
	0,20

	2
	Продолжительность

(бесперебойность)

поставки товаров и услуг
	час/

день
	23,2
	23,2
	24,0
	23,2
	23,2

	3
	Уровень потерь тепловой энергии
	%
	10,13
	9,51
	6,65
	9,8
	9,5

	4
	Коэффициент потерь тепловой энергии
	тыс.

Гкал/

км
	0,43
	0,41
	0,75
	0,5
	0,48

	5
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
	ед.
	1,23
	0,98
	0,989
	0,98
	0,97

	6
	Индекс замены оборудования
	%
	1,5
	1,15
	1,68
	0,37
	0,3

	7
	Износ коммунальной

инфраструктуры
	%
	53,2
	49,01
	50,23
	47,8
	49,63

	8
	Удельный вес сетей,

нуждающихся в замене
	%
	2,4
	2,9
	2,14
	1,6
	2,0

	9
	Уровень загрузки производственных мощностей


	%
	11,0
	11,0
	11,45
	11,5
	12

	10
	Обеспеченность потребления товаров

и услуг приборами учёта
	%
	13
	15,6
	15,9
	20
	26,5

	11
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	58
	62
	69,11
	48,3
	51,7

	12
	Индекс нового строительства
	ед.
	0,0012
	0,0026
	0,003
	0,0038
	0,007

	13
	Удельное теплопотребление
	Гкал/

чел
	3,2
	3,2
	3,24
	3,1
	3,2

	14
	Стоимость подключения на 1 кв.м
	%
	1,41
	0,9
	1,1
	0,75
	3,14

	15
	Рентабельность

деятельности

производства
	%
	0,3
	1,6
	- 0,81
	1,5


	2,5

	16
	Эффективность использования топлива на тепловую энергию, отпущенную от собственных источников
	кг.у.т./Гкал
	171,37
	168,72
	168,0
	172,76
	169,67

	17
	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным
	ед.
	0,966
	0,903
	1,0
	0,921
	0,92

	18
	Эффективность использования воды
	м3/

Гкал
	1,4
	1,13
	1,0
	1,08
	1,0

	19
	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным
	ед.
	1,04
	1,04
	1,0
	0,84
	0,8

	20
	Эффективность использования эл. энергии
	кВт*ч

/Гкал
	27,9
	30,0
	30,7
	30,45
	25,5

	21
	Коэффициент соотношения фактического расхода эл. энергии с нормативным
	ед.
	0,88
	0,89
	1,0
	0,91
	1,0

	22
	Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства)
	чел/км
	6,5
	7,03
	6,72
	6,7
	6,67

	23
	Производительность труда с учётом покупной энергии
	Гкал/

чел
	1690
	1550
	1573,5
	640
	756,7


Мероприятия инвестиционной программы МУП "Теплокоммунэнерго"

по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год

	Цели реализации мероприятия
	№ п/п
	Мероприятие инвестиционной программы, направленное на достижение целей, с указанием объекта инвестиционной программы, 
	Ед. изм. объёмного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей
	Значение объёмного показателя
	Реализация мероприятий (значения объёмных показателей)
	Финансовые потребности для реализации мероприятий программы, тыс.руб (без НДС)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	всего
	ПИР
	СМР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Мероприятия, направленные на строительство тепловых сетей МУП «Теплокоммунэнерго»

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной РСМЭ
	1.1
	Строительство теплотрассы к 11-ти этажному 35- квартирному жилому дому 1-я очередь строительства ул. Сержантова-ул. 1-й Конной Армии-ул. Вильнюсская Ду - 159
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,8

227


	0,8
227
	4 820,18
	339,47
	4 480,71
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	4 820,18
	339,47
	4 480,71
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	4 820,18
	339,47
	4 480,71
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	4 820,18
	339,47
	4 480,71
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону

от котельной пер. Беломорский, 100
	1.2
	Строительство теплотрассы к 17-ти этажному 90-квартирному жилому дому с.п. 1 Б пер. Днепровский

Ду -159 мм
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,75

230
	0,75
230
	4 701,98
	375,93
	4 326,05
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	 
	 
	 
	4 701,98
	375,93
	4326,05
	

	
	
	в том числе:

собственные источники
	 
	 
	 
	4 701,98
	375,93
	4 326,05
	

	
	
	в том числе:

средства, полученные от применения тарифов на подключение
	 

 
	 

 
	 

 
	4 701,98
	375,93
	4 326,05
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной ул. Вересаева, 104 А
	1.3
	Строительство теплотрассы к 10-ти этажному жилому дому ул. Вересаева, 105 А, позиция 5 (5-я очередь) и к жилому 10-ти этажному жилому дому ул. Вересаева 105 А, позиция 6 (3-я очередь) Ду -159мм
	Гкал/ч

тр.м.
	0,5+0,5

193
	1,0
193
	4 431,19
	319,67
	4 111,52
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	 
	 
	 
	4431,19
	319,67
	4111,52
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	 
	 
	 
	4431,19
	319,67
	4111,52
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	 
	 
	 
	4431,19
	319,67
	4111,52
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной ул.Вересаева, 104 А
	 1.4

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 10-ти этажному жилому дому  с.п. 9.3.,. блок 3.1.,3.2.,3.3.,3.4. пр.  40 лет Победы Ду-219 мм 
	Гкал/ч

Тр.м.
	1,53

215
	1,53
215
	6 352,29
	459,61
	5892,68
	 

 

 

 

 

 

 

	
	
	Всего инвестиций за 

период
	 
	 
	 
	6 352,29
	459,61
	5892,68
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	 
	 
	 
	6 352,29
	459,61
	5892,68
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	 
	 
	 
	6 352,29
	459,61
	5892,68
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной ул.Евдокимова, 35/1
	 1.5

 

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 15-ти этажным домам жилой комплекс "Серебрянные ключи" с.п.1-1 секция Е 5-й пусковой комплекс и с.п. 1-1 секция Д 4-й пусковой комплекс Евдокимова,37 Ду-219 мм, 
	Гкал/ч

Тр.м.


	0,446+1,53

175


	2,976
175


	4 786,54


	185,58


	4 600,96


	

	
	
	Всего инвестиций за период
	 
	 
	 
	4 786,54
	185,58
	4 600,96
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	 
	 
	 
	4 786,54
	185,58
	4 600,96
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	 
	 
	 
	4 786,54
	185,58
	4 600,96
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной ул. Евдокимова, 35/1
	 1.6

 

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 16-ти этажному 92-квартирному жилому дому с.п. 2-3 "Б" и к 16-ти этажному 58-квартирному жилому дому с.п. "В" Евдокимова, 37 Ду-219 мм, 
	Гкал/ч

Тр.м.


	1,388+0,764

175


	2,152
175


	4 786,54


	185,58


	4 600,96


	

	
	
	Всего инвестиций за период
	 
	 
	 
	4 786,54
	185,58
	4 600,96
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	 
	 
	 
	4 786,54
	185,58
	4 600,96
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	 
	 
	 
	4 786,54
	185,58
	4 600,96
	


Тихий 4

	
	 1.7

 

 

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 16-ти этажному жилому дому секция 1 А ул. Баррикадная, 24-30 Ду-159 мм
	 

Гкал/ч

Тр.м.
	 

0,634

25
	 

0,634
25
	968,49
	 


	968,49
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	968,49
	
	968,49
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	968,49
	
	968,49
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	968,49
	
	968,49
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной  ул. Монтажная, 3 А
	1.8

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к многоэтажным жилым домам ул. Борисоглебская, 32-42, ДУ-89 
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,9

45
	0,9
45
	2 669,12
	51,54
	2 617,58
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	2 669,12
	51,54
	2 617,58
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	2669,12
	51,54
	2617,58
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	2669,12
	51,54
	2617,58
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной  ул.  Казахская, 78/4
	 1.9

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 11-ти этажному жилому дому ул. Чистопольская Ду-108 мм
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,446

110
	0,446
110
	2574,57
	144,86
	2429,71
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	2574,57
	144,86
	2429,71
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	2574,57
	144,86
	2429,71
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	2574,57
	144,86
	2429,71
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной ул. Ленина, 229/3
	 1.10

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 11-ти этажному, 46-квартирному жилому дому ул. Труда 12/3,  Ду-159 мм
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,34

81
	0,34
81
	2331,84
	121,02
	2210,82
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	2331,84
	121,02
	2210,82
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	2331,84
	121,02
	2210,82
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	2331,84
	121,02
	2210,82
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в  г. Ростове-на-Дону от котельной ул. Ленина, 142
	 1.11

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к 15-ти 66-квартирным жилым домам с.п. 4 + с.п. 5 пр. Ленина 140А Ду-159 мм
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,66+0,66

84
	1,32
84
	3230,05
	163,62
	3066,43
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	3230,05
	163,62
	3066,43
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	3230,05
	163,62
	3066,43
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	3230,05
	163,62
	3066,43
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону от котельной ул. Ченцова, 71/63 А
	 1.12

 

 

 

 

 
	Строительство теплотрассы к жилому дому 20-я линия 33,35,37,39 литер А: 5-8 этажей, 17 квартир, литер Б: 11 этажей, 36 квартир,  Ду-159 мм
	Гкал/ч

Тр.м.
	0,57

127
	0,57
127
	3994,68
	318,97
	3675,71
	

	
	
	Всего инвестиций за 

период
	
	
	
	3994,68
	318,97
	3675,71
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	3994,68
	318,97
	3675,71
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	3994,68
	318,97
	3675,71
	

	2. Модернизация  котельного оборудования

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону

от котельной ул. Беломорский,  100
	2.1
	Модернизация  котельного оборудования для подключения теплотрассы к 17-ти этажному 90-квартирному жилому дому с.п. 1 Б пер. Днепровский


	насос
	1
	1
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	Всего инвестиций за период
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственные источники
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону

от котельной  пер. Тихий,  4
	2.2
	Модернизация  котельного оборудования для подключения теплотрассы к 16-ти этажному жилому дому секция 1 А ул. Баррикадная, 24-30


	насос
	1
	1
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	Всего  инвестиций за период
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Собственные источники
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону

от котельной ул. Монтажная, 3 А
	2.3
	Модернизация  котельного оборудования для подключения теплотрассы  к  многоэтажным жилым  домам по  ул. Борисоглебская, 32-42
	насос
	1
	1
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	Всего  инвестиций за период
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Собственные источники
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	482,15
	44,05
	438,10
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону

от котельной

 ул. Ленина, 229/3
	2.4
	Модернизация котельного оборудования для подключения теплотрассы  к 11-ти этажному, 46-квартирному жилому дому ул. Труда 12/3
	насос
	2
	2
	846,84
	58,63
	788,21
	

	
	
	Всего  инвестиций за период
	
	
	
	846,84
	58,63
	788,21
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Собственные источники
	
	
	
	846,84
	58,63
	788,21
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	846,84
	58,63
	788,21
	

	Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося жилья в г. Ростове-на-Дону

от котельной

 ул. Ченцова, 71/63 А
	2.5
	Модернизация котельного оборудования для подключения теплотрассы к жилому дому 20-я линия 33,35,37,39 литер А: 5-8 этажей, 17 квартир, литер Б: 11 этажей, 36 квартир
	насос
	2
	2
	948,63
	58,63
	890,00
	

	
	
	Всего  инвестиций за период
	
	
	
	948,63
	58,63
	890,00
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Собственные источники
	
	
	
	948,63
	58,63
	890,00
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	948,63
	58,63
	890,00
	

	Увеличение мощности теплоисточников котельной  ул. Ченцова, 71/63 А
	2.6
	Модернизация котельного оборудования увеличение мощности для подключения теплотрассы к жилому дому 20-я линия 33,35,37,39 литер А: 5-8 этажей, 17 квартир, литер Б: 11 этажей, 36 квартир
	котёл

ДКВР 4,5/13
	1
	1
	7873,12
	1663,20
	6209,92
	

	
	
	Всего  инвестиций за период
	
	
	
	7873,12
	1663,20
	6209,92
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Собственные источники
	
	
	
	7873,12
	1663,20
	6209,92
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, полученные от применения тарифов на подключение
	
	
	
	7873,12
	1663,10
	6209,92
	

	Итого стоимость работ:
	 
	
	 
	56762,51
	4 578,46
	52 184,05
	

	Итого инвестиций  за период по предприятию:
	 
	
	 
	56762,51
	4 578,46
	52 184,05
	

	в том числе:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	собственные источники
	 
	
	 
	56762,51
	4 578,46
	52 184,05
	

	в том числе:
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	средства, полученные от применения тарифов на 

подключение
	 
	 
	 
	56762,51
	4 578,46
	52 184,05
	

	 финансовые потребности для реализации мероприятий программы с учётом дополнительных налоговых 

платежей тыс.руб.:
	 
	 
	 
	70 953,1
	5723,075
	65 230,1
	

	итого подключаемая нагрузка
	Гкал/ч
	12,421
	12,421
	 
	 
	 
	

	итого строительство теплосети
	Тр.м.           
	1767
	1767 
	 
	 
	 
	

	итого установка котельного оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	котёл
	шт
	1
	1 
	 
	 
	 
	

	насос
	шт
	7
	7
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