Проект


4                                                                       Проект
[image: ]РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 


	19 августа 2025 года
	Заседание № 34



О реализации на территории города национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры - одна из главных задач, которая стоит сегодня перед Администрацией города. Решению данной задачи способствует реализация на территории города национальных проектов.
В 2022-2024 годах работы по ремонту дорожных покрытий на территории города Ростова-на-Дону осуществлялись в статусе национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 2025 года на территории города реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Основными принципами и критериями реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стало индивидуальное планирование видов дорожных работ с учетом состояния, геометрических характеристик и транспортной нагрузки каждого объекта; комплексный подход к проведению работ - ремонт проезжей части дороги, тротуаров, устройство поверхностного либо организованного водоотвода, нанесение дорожной разметки по завершении работ.
На всех этапах был организован лабораторный контроль качества с привлечением независимой дорожной лаборатории.
Всего за период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022-2024 годах выполнены работы по ремонту дорожных покрытий на 88 объектах, протяженностью 81,1 км на площади 1126,1 тыс.м2, осуществлена закупка 20 единиц электробусов и 6 единиц зарядных станций для них, модернизировано 56 светофорных объектов, установлено 175 транспортных детекторов и 56 контроллеров светофорного регулирования.
Объем средств, направленный на реализацию данных мероприятий за 2022-2024 годы составил 3,2 млрд. рублей.
[bookmark: _Hlk205553906]В 2022 году на реализацию национального проекта было направлено финансирование в общем объеме 516,5 млн. рублей, выполнен ремонт дорожных покрытий на 27 объектах, протяженностью 23,4 км на площади 367,6 тыс.м2 по адресам: ул. Стадионная, ул. Шеболдаева (пл. Народного Ополчения-ул. Стадионная), ул. Мадояна (ул. Малаховская – пл. Рабочая), ул. Вересаева (ул. Щедрина – ул. Сурикова), ул. Сурикова  (ул. Вересаева - ул. Щаденко), пер. Автомобильный, ул.50-летия Ростсельмаша, ул. Щаденко и ряду других объектов.
Объем средств, направленный на ремонт дорожных покрытий в 2023 году при реализации национального проекта, составил 1 млрд. 711,3 млн. рублей. Выполнен ремонт дорожных покрытий на 28 объектах, протяженностью 22,8 км на площади 281 тыс.м2 по адресам: ул. Ларина (пр. М. Нагибина - пл. Народного Ополчения), ул. Погодина (ул. Ленина - ул. Нариманова), пер. Ольховский, ул. Плиева, 
ул. Немировича-Данченко (ул. Ларина - пл. 2-й Пятилетки), 
ул. Днепропетровская, ул. Панфиловцев (ул. Вятская - 
ул. Днепропетровская), ул. Вятская (ул. Орская - ул. Панфиловцев), 
ул. Текучева (пр. Буденновский - пер. Приволжский), ул. Каскадная 
(ул. Орская - пер. Днепровский), ул. Шеболдаева (пл. Народного Ополчения – пл. 2-й Пятилетки) и ряду других объектов.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения города и модернизации парка транспортных средств муниципальных предприятий, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществлена закупка 20 единиц электробусов и 6 единиц зарядных станций для них.
Также были реализованы мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях - модернизировано 56 светофорных объектов, установлено 175 транспортных детекторов и 56 контроллеров светофорного регулирования, 208 новых опор дублирования светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильных дорог.
В 2024 году на мероприятия по ремонту дорожных покрытий по национальному проекту было направлено финансирование в объеме 
1 млрд 007 млн. рублей. Выполнен ремонт 33 объектов, протяженностью 34,9 км, на площади 477,5 тыс. м2 по адресам: ул. 1-я Круговая (ул. Курортная- пр. Стачки), ул. Таганрогская (ул. Авиамоторная-ул. Малиновского), ул. 56-й Армии-ул. Дачная, ул. Ц. Кунникова (ул. Погодина-ул. Шеболдаева, ул. 1-я Краснодарская (ул. Тружеников-ул. Международная), пр. Ленина (пл. Страны Советов-пл. Народного Ополчения, ул. Красноармейская (пр. Ворошиловский-пл. Гвардейская) и другим объектам.
Реализация данных мероприятий позволила снизить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети (очагов аварийности) по сравнению с 2017 годом с 55 до 14 очагов, повысить за пять лет долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности с 44% до 51%.
[bookmark: _Hlk205470296]В 2025 году на территории города реализуется новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» с проведением работ по ремонту дорожных покрытий городских дорог.
В программе работ текущего года – ремонт 43-х объектов, протяженностью 47,1 км. На эти цели предусмотрено финансирование в сумме 1 млрд 607,5 млн рублей.
[bookmark: _GoBack]Запланирован ремонт дорожных покрытий ул. Большая Садовая, ул. Социалистическая (пр. Театральный-пр. Соколова), 
ул. Профинтерна, пер. Ашхабадский (пр. Ленина-ул. Подъездная), 
ул. Новаторов, ул. Верещагина, ул. Миронова, ул. Каширская, 
ул. Малиновского (ул. Доватора-пр. Коммунистический), пр. Сельмаш (пл. Октябрьская-ул. Веры Пановой) и ряду других объектов.
Работы ведутся по графику; в полном объеме завершены работы на 37 объектах. Завершение всех запланированных на 2025 год работ по ремонту дорожных покрытий по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется до 30 ноября текущего года.
Вместе с тем необходимо: более тщательно планировать работы по ремонту дорожных покрытий с учетом технического состояния подземных коммуникаций; усилить контроль со стороны заказчика за исполнением гарантийных обязательств подрядных организаций.
Несмотря на рост доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, темпы роста остаются недостаточными при плановом значении данного показателя 70% к 2035 году. Объем финансирования на ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения требует увеличения.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о реализации на территории города Ростова-на-Дону национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», принять к сведению.
2. Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (Д.В. Водопьянов), МКУ «Дирекция 
по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» (С.А. Зубанов):
1)  завершить работы по ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог на территории города Ростова-на-Дону, выполняемых по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в срок до 30 ноября 2025 года;
2) обеспечить контроль за соблюдением подрядными дорожно-строительными организациями гарантийных обязательств по объектам ремонта, выполненных при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
3)  подготовить предложения по увеличению объемов финансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону с целью достижения показателя 70% доли нормативного состояния в их общей протяженности к 2035 году в срок до 1 октября 2025 года. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности (А.С. Фетисов).
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