Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1365 (ред. от 18.08.2026) "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. N 1365

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д от 03.04.2019 N 245, от 17.05.2019 N 384, от 18.06.2019 N 494, от 29.08.2019 N 762, от 01.11.2019 N 1005, от 04.12.2019 N 1121, от 28.02.2020 N 177, от 20.04.2020 N 375, от 10.06.2020 N 565, от 25.08.2020 N 873, от 23.10.2020 N 1115, от 03.12.2020 N 1256, от 25.03.2021 N 228, от 18.05.2021 N 410, от 06.07.2021 N 572, от 01.09.2021 N 773, от 17.10.2021 N 927, от 28.12.2021 N 1248, от 08.04.2022 N 314, от 17.05.2022 N 492, от 10.06.2022 N 590, от 24.08.2022 N 890, от 04.10.2022 N 1007, от 23.12.2022 N 1326, от 30.03.2023 N 278, от 06.06.2023 N 532, от 21.06.2023 N 612, от 22.08.2023 N 864, от 03.10.2023 N 1060, от 22.12.2023 N 1485, от 12.03.2024 N 219, от 27.04.2024 N 451, от 24.06.2024 N 708, от 20.08.2024 N 1013, от 18.10.2024 N 1232, от 27.12.2024 N 1588, от 19.02.2025 N 131, от 18.03.2025 N 227, от 15.05.2025 N 472, от 25.08.2025 N 931, от 24.10.2025 N 1185, от 29.12.2025 N 1464, от 13.01.2026 N 5, от 05.03.2026 N 227, от 09.04.2026 N 374, от 29.05.2026 N 576, от 18.08.2026 N 1017) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 N 565 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону", постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 N 966 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ростова-на-Дону" постановляю:

(преамбула в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.12.2025 N 1464)

1. Утвердить муниципальную программу "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону".

2.2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 31.12.2014 N 1462 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону".

2.3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.03.2015 N 149 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 31.12.2014)".

2.4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.05.2015 N 424 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.03.2015)".

2.5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.07.2015 N 617 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 21.05.2015)".

2.6. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2015 N 895 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 17.07.2015)".

2.7. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.12.2015 N 1267 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 02.10.2015)".

2.8. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.02.2016 N 152 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 21.12.2015)".

2.9. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 22.04.2016 N 419 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 19.02.2016)".

2.10. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.06.2016 N 825 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 22.04.2016)".

2.11. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.08.2016 N 1144 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 27.06.2016)".

2.12. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2016 N 1510 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 19.08.2016)".

2.13. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.11.2016 N 1692 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.10.2016)".

2.14. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2016 N 1922 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 23.11.2016)".

2.15. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.03.2017 N 180 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 28.12.2016)".

2.16. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2017 N 340 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 10.03.2017)".

2.17. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.06.2017 N 555 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 25.04.2017)".

2.18. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2017 N 727 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 27.06.2017)".

2.19. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.09.2017 N 945 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 10.08.2017)".

2.20. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.12.2017 N 1313 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 27.09.2017)".

2.21. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 07.02.2018 N 131 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.12.2017)".

2.22. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 26.04.2018 N 474 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 07.02.2018)".

2.23. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.06.2018 N 636 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 26.04.2018)".

2.24. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 08.08.2018 N 772 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 20.06.2018)".

2.25. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 N 970 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 08.08.2018)".

2.26. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.11.2018 N 1185 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 25.09.2018)".

2.27. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1359 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 23.11.2018).

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный", но не ранее 01.01.2019, и распространяется на правоотношения, возникающие, начиная с составления проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре.

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

В.В.КУШНАРЕВ

Постановление вносит

Департамент координации

строительства и

перспективного развития

города Ростова-на-Дону

# Приложение

к постановлению

Администрации

города Ростова-на-Дону

от 28.12.2018 N 1365

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д от 29.12.2025 N 1464, от 05.03.2026 N 227, от 09.04.2026 N 374, от 29.05.2026 N 576, от 18.08.2026 N 1017) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

### 1.1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы "Стимулирование жилищного

строительства в целях улучшения жилищных условий населения

и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе

Ростове-на-Дону"

Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (далее - программа) определяет цели, задачи и основные направления развития жилищной политики в городе Ростове-на-Дону.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий населения является приоритетным направлением социально-экономического развития города Ростова-на-Дону.

Ежегодно в городе Ростове-на-Дону возводится более 1 млн кв. м жилья, по этому показателю он стабильно входит в число лидеров среди городов-миллионников Российской Федерации.

В 2024 году в городе Ростове-на-Дону, за счет всех источников финансирования, введено 1059, 3 тыс. кв. м общей площади жилья.

Увеличение объемов жилищного строительства обеспечивает выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения, путем предоставления благоустроенного жилья льготным категориям граждан, совершенствования механизмов приобретения населением доступного жилья на основе сочетания адресной финансовой помощи отдельным категориям граждан и развития ипотечного кредитования.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам адресной финансовой помощи при приобретении (строительстве) жилья.

По состоянию на 01.01.2025 в городе на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 3,9 тыс. семей.

За 2024 год в городе Ростове-на-Дону за счет различных бюджетных источников финансирования жилищные условия улучшили 899 семей отдельных категорий граждан, в том числе 200 детей-сирот получили новые квартиры.

В программе предусматривается реализация мероприятий по вопросам местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ростова-на-Дону, и государственных полномочий, переданных исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления Правительством Ростовской области.

### 1.2. Описание приоритетов и целей

жилищной политики города Ростова-на-Дону

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону является:

обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан;

соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденной Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 (далее - Стратегия).

Целями муниципальной программы являются:

увеличение годового объема ввода жилья до 1765,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года;

улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей ежегодно.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также государственной программой Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 642.

### 1.3. Сведения о взаимосвязи

с государственными программами Ростовской области

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с государственной программой Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 642, и направлены на достижение стратегического приоритета в жилищной сфере - повышения доступности жилья для всех категорий граждан.

Достижение целей муниципальной программы способствует достижению национальной цели и целей государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области" - увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн кв. метров к 2030 году, улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей.

В число показателей муниципальной программы включены показатели государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области": "Объем жилищного строительства", "Количество семей, улучшивших жилищные условия".

### 1.4. Задачи муниципального управления в сфере реализации

муниципальной программы, способы их эффективного решения

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

Областным законом Ростовской области от 22.06.2006 N 499-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Областным законом Ростовской области от 27.02.2007 N 633-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан";

Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 02.06.2008 N 530 "Об утверждении положения о порядке предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья";

Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.09.2010 N 794 "Об утверждении социальной субсидии на улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам за счет средств бюджета города".

Исходя из приоритетных направлений развития в сфере реализации муниципальной программы, основными задачами являются:

создание условий для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье;

(абзац введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 05.03.2026 N 227)

предоставление адресной финансовой помощи за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях;

увеличение объемов жилищного строительства;

обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

## 2. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

### 2.1. Основные положения

| Куратор | Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |
| Период реализации | этап I: 2019 - 2025 годы; этап II: 2026 - 2035 годы |
| Цель (цели) | увеличение годового объема ввода жилья до 1400,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года; улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей (ежегодно) |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | общий объем финансирования программы составляет 8250923,1 тыс. рублей, в том числе: этап I: 5300500,9 тыс. рублей; этап II: 2950422,2 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017) |  |
| Утратило силу. - Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374 |  |

### 2.2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями региональных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2035 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы "Увеличение годового объема ввода жилья до 1765,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | РП в НП, ССЭР | возрастающий | тыс. кв. метров | статистический | 1059,3 | 2024 | 1282,5 | 1333,8 | 1350,0 | 1400,0 | паспорт регионального проекта "Жилье (Ростовская область)", решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года" | ДКСиПР | - |
| 2. Цель муниципальной программы "Улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей (ежегодно)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов) | ПМП | возрастающий | семей | ведомственный | 899 | 2024 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | ДКСиПР | - |
| 2.2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ПМП | возрастающий | % | ведомственный | 20,8 | 2024 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 7,0 | - | ДКСиПР | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

РП в НП - показатели из паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национального проекта.

ССЭР - показатели стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону;

ПМП - показатели муниципальной программы;

ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 2.3. Структура муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 05.03.2026 N 227)

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные проекты |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. "Суворовский" (Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 год |  |
| 1.1.1. | Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье | Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. "Суворовский" (жилой дом по адресу: ул. Уланская, 13, литер 24) | Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов). Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 2.1.1. | Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся | Предоставлена социальная выплата за счет бюджетных ассигнований гражданам и членам их семей, на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредитования или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов). Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 2.2.1. | Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях | Улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем приобретения жилых помещений, в целях их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений. Улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов). Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| (п. 2.2.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере строительства" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 2.3.1. | Обеспечена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | Содержание Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения МКУ "УКС", а также муниципального имущества | - |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий "Интенсификация роста объемов жилищного строительства" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Срок реализации: 2026 - 2035 годы |  |
| 2.4.1. | Увеличены объемы жилищного строительства | Содействие в развитии ипотечного кредитования, решение проблемы доступности жилья для семей с разным уровнем доходов, формирование условий для индивидуального жилищного строительства | Объем жилищного строительства |

### 2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 05.03.2026 N 227)

| N п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (всего), в том числе: | 1188036,3 | 935516,5 | 826869,4 | 2950422,2 |
|  | федеральный бюджет | 44546,3 | 44447,9 | 44425,7 | 133419,9 |
|  | областной бюджет | 589878,2 | 416243,0 | 300921,1 | 1307042,3 |
|  | местный бюджет | 553611,8 | 474825,6 | 481522,6 | 1509960,0 |
| (п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017) |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальный проект "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. "Суворовский" (всего), в том числе: | 81887,7 | 0,0 | 0,0 | 81887,7 |
|  | Местный бюджет | 81887,7 | 0,0 | 0,0 | 81887,7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" (всего), в том числе: | 18628,0 | 20000,0 | 20000,0 | 58628,0 |
|  | Местный бюджет | 18628,0 | 20000,0 | 20000,0 | 58628,0 |
| (п. 3 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 691371,7 | 513104,5 | 397714,3 | 1602190,5 |
|  | федеральный бюджет | 44546,3 | 44447,9 | 44425,7 | 133419,9 |
|  | областной бюджет | 589878,2 | 416243,0 | 300921,1 | 1307042,3 |
|  | местный бюджет | 56947,2 | 52413,6 | 52367,5 | 161728,3 |
| (п. 4 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017) |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере строительства" (всего), в том числе: | 396148,9 | 402412,0 | 409155,1 | 1207716,0 |
|  | местный бюджет | 396148,9 | 402412,0 | 409155,1 | 1207716,0 |
| (п. 5 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017) |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Интенсификация роста объемов жилищного строительства" | Финансирование не требуется |  |  |  |

## 3. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

ГРАЖДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

И ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ"

### 3.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" |

### 3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2035 год (справочно) |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону <*> | возрастает | КПМ | семья | 8 | 2024 | 9 | - | - | - | ДКСиПР |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - показатели комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

--------------------------------

<*> Субсидия носит заявительный характер. Предварительный список участников и расчет бюджетной субсидии на основании сформированных учетных дел производится Администрациями районов и направляется до 1 августа текущего года в Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону для формирования потребности в денежных средствах в следующем году.

### 3.3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации <*> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" | выплаты физическим лицам | предоставлена социальная выплата за счет бюджетных ассигнований гражданам и членам их семей, на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредитования или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | семья | 8 | 2024 | 9 | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3.4. Финансовое обеспечение

комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 09.04.2026 N 374)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" (всего), в том числе: | Х | 18628,0 | 20000,0 | 20000,0 | 58628,0 |
|  | Местный бюджет |  | 18628,0 | 20000,0 | 20000,0 | 58628,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. "Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" (всего), в том числе: | Х | 18628,0 | 20000,0 | 20000,0 | 58628,0 |
|  | Местный бюджет | 911 1003 05 4 01 11070 320 | 18628,0 | 20000,0 | 20000,0 | 58628,0 |

### 3.5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

| N п/п | Задача, мероприятие (результат) контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" | Х | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Анализ и обобщение полученной от администраций районов информации и формирование сведения о потребности в денежных средствах на реализацию Программы в следующем году | 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | - | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Подготовка проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону о пофамильном распределении бюджетных средств в соответствии постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 02.06.2008 N 530 "Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья" | 01.07.2026 <*> 01.07.2027 <*> 01.07.2028 <*> | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Выполнение проверки поступивших документов и, в случае их несоответствия требованиям, направление уведомления участнику мероприятия о несоответствии представленных документов и необходимости устранения выявленных недостатков | 30.12.2026 <**> 30.12.2027 <**> 30.12.2028 <**> | Начальник юридического отдела Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | - | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Перечисление бюджетной субсидии на счет продавца жилья (цедента, жилищно-накопительного кооператива) или счет эскроу получателя субсидии (участника долевого строительства) | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

--------------------------------

<*> Распределение средств бюджета города Ростова-на-Дону для предоставления бюджетных субсидий в соответствии с утвержденным решением Городской межведомственной комиссии (далее - Комиссия) списком осуществляется постановлением Администрации города Ростова-на-Дону, подготовка которого выполняется в срок не позднее 20 рабочих дней после заседания Комиссии.

<**> Проверка осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты поступления документов в течение отчетного периода (календарный год).

## 4. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"

### 4.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" |

### 4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2035 (справочно) |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону | возрастает | КПМ | семья | 7 | 2024 | 66 | 50 | 50 | 50 | ДКСиПР |
| (п. 1.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.05.2026 N 576) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | возрастает | ГП | человек | 193 | 2024 | 102 | 87 | 60 | 167 | ДКСиПР |
| (п. 1.2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов | возрастает | КПМ | семья | 0 | 2025 | 2 | - | - | - | ДКСиПР |
| (п. 1.3 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

### 4.3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" | выплаты физическим лицам | улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | человек | 7 | 2024 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | оказание услуг (выполнение работ) | решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем приобретения жилых помещений, в целях их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 193 | 2024 | 90 | 73 | 167 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" | жилищное обеспечение граждан | улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | семья | - | 2025 | 2 | - | - |
| (п. 1.3 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов" | оказание услуг (выполнение работ) | проведено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов | квартира | - | 2025 | 104 | - | - |
| (п. 1.4 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.4. Финансовое

обеспечение комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 18.08.2026 N 1017)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | Х | 691371,7 | 513104,5 | 397714,3 | 1602190,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 44546,3 | 44447,9 | 44425,7 | 133419,9 |
|  | областной бюджет |  | 589878,2 | 416243,0 | 300921,1 | 1307042,3 |
|  | местный бюджет |  | 56947,2 | 52413,6 | 52367,5 | 161728,3 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" (всего), в том числе: | Х | 161557,0 | 136850,1 | 136729,7 | 435136,8 |
|  | федеральный бюджет | 911 1004 05 4 02 L4970 320 | 7453,2 | 6747,2 | 6672,9 | 20873,3 |
|  | областной бюджет | 911 1004 05 4 02 L4970 320 | 99820,6 | 77689,3 | 77689,3 | 255199,2 |
|  | местный бюджет | 911 1004 05 4 02 L4970 320 | 54283,2 | 52413,6 | 52367,5 | 159064,3 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе: | Х | 505196,5 | 376254,4 | 260984,6 | 1142435,5 |
|  | федеральный бюджет | 911 1004 05 4 02 R0820 410 | 37093,1 | 37700,7 | 37752,8 | 112546,6 |
|  | областной бюджет | 911 1004 05 4 02 R0820 410 | 8142,4 | 8275,8 | 8855,6 | 25273,8 |
|  |  | 911 1004 05 4 02 Д0820 410 | 459961,0 | 330277,9 | 214376,2 | 1004615,1 |
| 4 | Мероприятие (результат) 3 "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" (всего), в том числе: | Х | 21954,2 | 0,0 | 0,0 | 21954,2 |
|  | областной бюджет | 911 0501 05 4 02 72270 410 | 21954,2 | 0,0 | 0,0 | 21954,2 |
| 5 | Мероприятие (результат) 4 "Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов" (всего), в том числе: | Х | 2664,0 | 0,0 | 0,0 | 2664,0 |
|  | местный бюджет | 911 0501 05 4 02 22960 240 | 2664,0 | 0,0 | 0,0 | 2664,0 |

### 4.5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" | Х | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем средств областного бюджета | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 | Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике - начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям | 01.03.2026 01.03.2027 01.03.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Свидетельство | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежемесячного отчета о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом) | 02.04.2026 05.05.2026 02.06.2026 02.07.2026 04.08.2026 02.09.2026 02.10.2026 03.11.2026 02.12.2026 12.01.2027 02.04.2027 04.05.2027 02.06.2027 02.07.2027 03.08.2027 02.09.2027 04.10.2027 02.11.2027 02.12.2027 11.01.2028 04.04.2028 02.05.2028 02.06.2028 04.07.2028 02.08.2028 04.09.2028 03.10.2028 02.11.2028 04.12.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Отчет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета о достижении значений результатов использования Субсидии | 12.01.2026 12.01.2027 12.01.2028 | Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (причины неисполнения) | Отчет | "Электронный бюджет" |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Х | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 | Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике - начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.2. Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 1 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539 | 05.04.2026 05.04.2027 05.04.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Отчет | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 2 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539 | 05.07.2026 05.07.2027 05.07.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Отчет | информационная система отсутствует |
| 1.2.5. | Контрольная точка 2.5. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 3 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539 | 05.10.2026 05.10.2027 05.10.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону; Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Отчет | информационная система отсутствует |
| 1.2.6. | Контрольная точка 2.6. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539 | 05.01.2026 05.01.2027 05.01.2028 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Отчет | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" | Х | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| (п. 1.3 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий | 15.02.2026 | Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике - начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Соглашение | информационная система отсутствует |
| (п. 1.3.1 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2. Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность | 30.12.2026 | Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru) |
| (п. 1.3.2 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов" | Х | Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Х | Х |
| (п. 1.4 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 4.1. "Заключен муниципальный контракт" | 30.12.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| (п. 1.4.1 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка 4.2. "Получено заключение эксперта о результатах исследования" | 30.12.2026 | Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Заключение о результатах исследования | информационная система отсутствует |
| (п. 1.4.2 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374) |  |  |  |  |  |

## 5. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

### 5.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" |

### 5.2. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" | осуществление текущей деятельности | содержание ДКСиПР и подведомственного учреждения МКУ "УКС", а также муниципального имущества | условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

ДКСиПР - Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

МКУ "УКС" - Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону".

### 5.3. Финансовое обеспечение

комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д

от 18.08.2026 N 1017)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере строительства" (всего), в том числе: | Х | 396148,9 | 402412,0 | 409155,1 | 1207716,0 |
|  | Местный бюджет |  | 396148,9 | 402412,0 | 409155,1 | 1207716,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения МКУ "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" (всего), в том числе: | Х | 396148,9 | 402412,0 | 409155,1 | 1207716,0 |
|  | местный бюджет (всего), в том числе: |  | 396148,9 | 402412,0 | 409155,1 | 1207716,0 |
|  |  | 911 0505 0540300110 120 | 64583,8 | 67039,5 | 69593,8 | 201217,1 |
|  |  | 911 0505 0540300190 120 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
|  |  | 911 0505 0540300190 240 | 11297,7 | 11292,9 | 11528,2 | 34118,8 |
|  |  | 911 0505 0540300590 110 | 92806,4 | 96498,1 | 100340,8 | 289645,3 |
|  |  | 911 0505 0540300590 240 | 7820,8 | 8062,2 | 8173,0 | 24056,0 |
|  |  | 911 0505 0540300590 850 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  | 911 0505 0540390210 850 | 219219,3 | 219219,3 | 219219,3 | 657657,9 |
|  |  | 911 0705 0540300590 240 | 120,9 | 0,0 | 0,0 | 120,9 |

## 6. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

РОСТА ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

### 6.1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" |

### 6.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2024 | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2035 (справочно) |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Увеличены объемы жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | возрастающий | ОДОМС | кв. метров | 0,93 | 2024 | 1,38 | 1,38 | 1,49 | 1,49 | ДКСиПР |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

ОДОМС - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

### 6.3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Увеличены объемы жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Реализованы мероприятия по ипотечному кредитованию, стимулирующие развитие жилищного строительства" | осуществление текущей деятельности | Содействие в развитии ипотечного кредитования, решение проблемы доступности жилья для семей с разным уровнем доходов, формирование условий для индивидуального жилищного строительства | условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

Начальник управления

документационного обеспечения

Администрации города Ростова-на-Дону

П.П.ВОЛОШИН