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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 1365

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 03.04.2019 N 245, от 17.05.2019 N 384, от 18.06.2019 N 494,
от 29.08.2019 N 762, от 01.11.2019 N 1005, от 04.12.2019 N 1121,
от 28.02.2020 N 177, от 20.04.2020 N 375, от 10.06.2020 N 565,
от 25.08.2020 N 873, от 23.10.2020 N 1115, от 03.12.2020 N 1256,
от 25.03.2021 N 228, от 18.05.2021 N 410, от 06.07.2021 N 572,
от 01.09.2021 N 773, от 17.10.2021 N 927, от 28.12.2021 N 1248,
от 08.04.2022 N 314, от 17.05.2022 N 492, от 10.06.2022 N 590,
от 24.08.2022 N 890, от 04.10.2022 N 1007, от 23.12.2022 N 1326,
от 30.03.2023 N 278, от 06.06.2023 N 532, от 21.06.2023 N 612,
от 22.08.2023 N 864, от 03.10.2023 N 1060, от 22.12.2023 N 1485,
от 12.03.2024 N 219, от 27.04.2024 N 451, от 24.06.2024 N 708,
от 20.08.2024 N 1013, от 18.10.2024 N 1232, от 27.12.2024 N 1588,
от 19.02.2025 N 131, от 18.03.2025 N 227, от 15.05.2025 N 472,
от 25.08.2025 N 931, от 24.10.2025 N 1185, от 29.12.2025 N 1464,
от 13.01.2026 N 5, от 05.03.2026 N 227, от 09.04.2026 N 374,
от 29.05.2026 N 576, от 18.08.2026 N 1017)
	



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 N 565 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ростова-на-Дону", постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 N 966 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ростова-на-Дону" постановляю:
(преамбула в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.12.2025 N 1464)
1. Утвердить муниципальную программу "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону".
2.2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 31.12.2014 N 1462 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону".
2.3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.03.2015 N 149 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 31.12.2014)".
2.4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.05.2015 N 424 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.03.2015)".
2.5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.07.2015 N 617 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 21.05.2015)".
2.6. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2015 N 895 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 17.07.2015)".
2.7. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.12.2015 N 1267 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 02.10.2015)".
2.8. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.02.2016 N 152 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 21.12.2015)".
2.9. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 22.04.2016 N 419 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 19.02.2016)".
2.10. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.06.2016 N 825 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 22.04.2016)".
2.11. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.08.2016 N 1144 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 27.06.2016)".
2.12. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2016 N 1510 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 19.08.2016)".
2.13. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.11.2016 N 1692 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.10.2016)".
2.14. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2016 N 1922 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 23.11.2016)".
2.15. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.03.2017 N 180 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 28.12.2016)".
2.16. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2017 N 340 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 10.03.2017)".
2.17. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.06.2017 N 555 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 25.04.2017)".
2.18. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2017 N 727 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 27.06.2017)".
2.19. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.09.2017 N 945 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 10.08.2017)".
2.20. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.12.2017 N 1313 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 27.09.2017)".
2.21. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 07.02.2018 N 131 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.12.2017)".
2.22. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 26.04.2018 N 474 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 07.02.2018)".
2.23. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.06.2018 N 636 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 26.04.2018)".
2.24. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 08.08.2018 N 772 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 20.06.2018)".
2.25. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.09.2018 N 970 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 08.08.2018)".
2.26. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.11.2018 N 1185 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 25.09.2018)".
2.27. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1359 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1100 "Об утверждении муниципальной программы "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 23.11.2018).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный", но не ранее 01.01.2019, и распространяется на правоотношения, возникающие, начиная с составления проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре.

Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
В.В.КУШНАРЕВ
Постановление вносит
Департамент координации
строительства и
перспективного развития
города Ростова-на-Дону





Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 28.12.2018 N 1365

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 29.12.2025 N 1464, от 05.03.2026 N 227, от 09.04.2026 N 374,
от 29.05.2026 N 576, от 18.08.2026 N 1017)
	



1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

1.1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы "Стимулирование жилищного
строительства в целях улучшения жилищных условий населения
и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе
Ростове-на-Дону"

Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (далее - программа) определяет цели, задачи и основные направления развития жилищной политики в городе Ростове-на-Дону.
Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий населения является приоритетным направлением социально-экономического развития города Ростова-на-Дону.
Ежегодно в городе Ростове-на-Дону возводится более 1 млн кв. м жилья, по этому показателю он стабильно входит в число лидеров среди городов-миллионников Российской Федерации.
В 2024 году в городе Ростове-на-Дону, за счет всех источников финансирования, введено 1059, 3 тыс. кв. м общей площади жилья.
Увеличение объемов жилищного строительства обеспечивает выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения, путем предоставления благоустроенного жилья льготным категориям граждан, совершенствования механизмов приобретения населением доступного жилья на основе сочетания адресной финансовой помощи отдельным категориям граждан и развития ипотечного кредитования.
Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам адресной финансовой помощи при приобретении (строительстве) жилья.
По состоянию на 01.01.2025 в городе на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 3,9 тыс. семей.
За 2024 год в городе Ростове-на-Дону за счет различных бюджетных источников финансирования жилищные условия улучшили 899 семей отдельных категорий граждан, в том числе 200 детей-сирот получили новые квартиры.
В программе предусматривается реализация мероприятий по вопросам местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ростова-на-Дону, и государственных полномочий, переданных исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления Правительством Ростовской области.

1.2. Описание приоритетов и целей
жилищной политики города Ростова-на-Дону
в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону является:
обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан;
соответствие объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.
Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, утвержденной Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 (далее - Стратегия).
Целями муниципальной программы являются:
увеличение годового объема ввода жилья до 1765,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года;
улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей ежегодно.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также государственной программой Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 642.

1.3. Сведения о взаимосвязи
с государственными программами Ростовской области

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с государственной программой Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 642, и направлены на достижение стратегического приоритета в жилищной сфере - повышения доступности жилья для всех категорий граждан.
Достижение целей муниципальной программы способствует достижению национальной цели и целей государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области" - увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн кв. метров к 2030 году, улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей.
В число показателей муниципальной программы включены показатели государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области": "Объем жилищного строительства", "Количество семей, улучшивших жилищные условия".

1.4. Задачи муниципального управления в сфере реализации
муниципальной программы, способы их эффективного решения

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
Областным законом Ростовской области от 22.06.2006 N 499-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Областным законом Ростовской области от 27.02.2007 N 633-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан";
Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 02.06.2008 N 530 "Об утверждении положения о порядке предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья";
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.09.2010 N 794 "Об утверждении социальной субсидии на улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам за счет средств бюджета города".
Исходя из приоритетных направлений развития в сфере реализации муниципальной программы, основными задачами являются:
создание условий для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье;
(абзац введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 05.03.2026 N 227)
предоставление адресной финансовой помощи за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся;
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях;
увеличение объемов жилищного строительства;
обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

2. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ"

2.1. Основные положения

	Куратор
	Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре

	Ответственный исполнитель
	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

	Период реализации
	этап I: 2019 - 2025 годы;
этап II: 2026 - 2035 годы

	Цель (цели)
	увеличение годового объема ввода жилья до 1400,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года;
улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей (ежегодно)

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	общий объем финансирования программы составляет 8250923,1 тыс. рублей, в том числе:
этап I: 5300500,9 тыс. рублей;
этап II: 2950422,2 тыс. рублей

	(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017)

	Утратило силу. - Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374



2.2. Показатели муниципальной программы

	Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1365
(ред. от 18.08.2026)
"Об утверждении муниципальной прогр...
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями региональных целей

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2035 год (справочно)
	
	
	

	1. Цель муниципальной программы "Увеличение годового объема ввода жилья до 1765,0 тыс. кв. метров к концу 2035 года"

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	РП в НП, ССЭР
	возрастающий
	тыс. кв. метров
	статистический
	1059,3
	2024
	1282,5
	1333,8
	1350,0
	1400,0
	паспорт регионального проекта "Жилье (Ростовская область)", решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 N 603 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года"
	ДКСиПР
	-

	2. Цель муниципальной программы "Улучшение жилищных условий к 2035 году не менее 400 семей (ежегодно)"

	2.1.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов)
	ПМП
	возрастающий
	семей
	ведомственный
	899
	2024
	400
	400
	400
	400
	-
	ДКСиПР
	-

	2.2.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	ПМП
	возрастающий
	%
	ведомственный
	20,8
	2024
	5,2
	5,3
	5,5
	7,0
	-
	ДКСиПР
	-



Примечание.
Используемые сокращения:
РП в НП - показатели из паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национального проекта.
ССЭР - показатели стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону;
ПМП - показатели муниципальной программы;
ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

2.3. Структура муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 05.03.2026 N 227)

	N
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Муниципальные проекты

	1.1.
	Муниципальный проект "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. "Суворовский"
(Дикун Андрей Васильевич, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре)

	
	Ответственный за реализацию: Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026 год

	1.1.1.
	Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье
	Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. "Суворовский" (жилой дом по адресу: ул. Уланская, 13, литер 24)
	Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов"

	
	Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026 - 2035 годы

	2.1.1.
	Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
	Предоставлена социальная выплата за счет бюджетных ассигнований гражданам и членам их семей, на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредитования или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья
	Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

	
	Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026 - 2035 годы

	2.2.1.
	Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях
	Улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем приобретения жилых помещений, в целях их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений.
Улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов
	Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием средств бюджетов всех уровней, ипотечных жилищных кредитов и займов).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

	(п. 2.2.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	2.3.
	Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере строительства"

	
	Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026 - 2035 годы

	2.3.1.
	Обеспечена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы
	Содержание Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и подведомственного
учреждения МКУ "УКС", а также муниципального имущества
	-

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий "Интенсификация роста объемов жилищного строительства"

	
	Ответственный за реализацию: Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Срок реализации: 2026 - 2035 годы

	2.4.1.
	Увеличены объемы жилищного строительства
	Содействие в развитии ипотечного кредитования, решение проблемы доступности жилья для семей с разным уровнем доходов, формирование условий для индивидуального жилищного строительства
	Объем жилищного строительства
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2.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 05.03.2026 N 227)

	N
п/п
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону" (всего), в том числе:
	1188036,3
	935516,5
	826869,4
	2950422,2

	
	федеральный бюджет
	44546,3
	44447,9
	44425,7
	133419,9

	
	областной бюджет
	589878,2
	416243,0
	300921,1
	1307042,3

	
	местный бюджет
	553611,8
	474825,6
	481522,6
	1509960,0

	(п. 1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017)

	2.
	Муниципальный проект "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. "Суворовский" (всего), в том числе:
	81887,7
	0,0
	0,0
	81887,7

	
	Местный бюджет
	81887,7
	0,0
	0,0
	81887,7

	3.
	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" (всего), в том числе:
	18628,0
	20000,0
	20000,0
	58628,0

	
	Местный бюджет
	18628,0
	20000,0
	20000,0
	58628,0

	(п. 3 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	4
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:
	691371,7
	513104,5
	397714,3
	1602190,5

	
	федеральный бюджет
	44546,3
	44447,9
	44425,7
	133419,9

	
	областной бюджет
	589878,2
	416243,0
	300921,1
	1307042,3

	
	местный бюджет
	56947,2
	52413,6
	52367,5
	161728,3

	(п. 4 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017)

	5
	Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере строительства" (всего), в том числе:
	396148,9
	402412,0
	409155,1
	1207716,0

	
	местный бюджет
	396148,9
	402412,0
	409155,1
	1207716,0

	(п. 5 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.08.2026 N 1017)

	6.
	Комплекс процессных мероприятий "Интенсификация роста объемов жилищного строительства"
	Финансирование не требуется



3. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ"

3.1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону"



3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2035 год (справочно)
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся"

	1.1.
	Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону <*>
	возрастает
	КПМ
	семья
	8
	2024
	9
	-
	-
	-
	ДКСиПР



Примечание.
Используемые сокращения:
КПМ - показатели комплекса процессных мероприятий;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

--------------------------------
<*> Субсидия носит заявительный характер. Предварительный список участников и расчет бюджетной субсидии на основании сформированных учетных дел производится Администрациями районов и направляется до 1 августа текущего года в Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону для формирования потребности в денежных средствах в следующем году.

3.3. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации <*>

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся"

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 "Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов"
	выплаты физическим лицам
	предоставлена социальная выплата за счет бюджетных ассигнований гражданам и членам их семей, на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредитования или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья
	семья
	8
	2024
	9
	-
	-
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Примечание.
Используемые сокращения:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3.4. Финансовое обеспечение
комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 09.04.2026 N 374)

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" (всего), в том числе:
	Х
	18628,0
	20000,0
	20000,0
	58628,0

	
	Местный бюджет
	
	18628,0
	20000,0
	20000,0
	58628,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1. "Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов" (всего), в том числе:
	Х
	18628,0
	20000,0
	20000,0
	58628,0

	
	Местный бюджет
	911 1003 05 4 01 11070 320
	18628,0
	20000,0
	20000,0
	58628,0



3.5. План реализации
комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат) контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся"

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 "Улучшены жилищные условия граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов"
	Х
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Анализ и обобщение полученной от администраций районов информации и формирование сведения о потребности в денежных средствах на реализацию Программы в следующем году
	01.12.2026
01.12.2027
01.12.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Подготовка проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону о пофамильном распределении бюджетных средств в соответствии постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 02.06.2008 N 530 "Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья"
	01.07.2026 <*>
01.07.2027 <*>
01.07.2028 <*>
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Постановление Администрации города Ростова-на-Дону
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Выполнение проверки поступивших документов и, в случае их несоответствия требованиям, направление уведомления участнику мероприятия о несоответствии представленных документов и необходимости устранения выявленных недостатков
	30.12.2026 <**>
30.12.2027 <**>
30.12.2028 <**>
	Начальник юридического отдела Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Перечисление бюджетной субсидии на счет продавца жилья (цедента, жилищно-накопительного кооператива) или счет эскроу получателя субсидии (участника долевого строительства)
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Платежное поручение
	информационная система отсутствует
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--------------------------------
<*> Распределение средств бюджета города Ростова-на-Дону для предоставления бюджетных субсидий в соответствии с утвержденным решением Городской межведомственной комиссии (далее - Комиссия) списком осуществляется постановлением Администрации города Ростова-на-Дону, подготовка которого выполняется в срок не позднее 20 рабочих дней после заседания Комиссии.
<**> Проверка осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты поступления документов в течение отчетного периода (календарный год).

4. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"

4.1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону"



4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2035 (справочно)
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях"

	1.1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону
	возрастает
	КПМ
	семья
	7
	2024
	66
	50
	50
	50
	ДКСиПР

	(п. 1.1 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 29.05.2026 N 576)

	1.2.
	Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года
	возрастает
	ГП
	человек
	193
	2024
	102
	87
	60
	167
	ДКСиПР

	(п. 1.2 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.3.
	Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов
	возрастает
	КПМ
	семья
	0
	2025
	2
	-
	-
	-
	ДКСиПР

	(п. 1.3 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)



Примечание.
Используемые сокращения:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

4.3. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях"

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи"
	выплаты физическим лицам
	улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	человек
	7
	2024
	50
	50
	50

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	оказание услуг (выполнение работ)
	решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем приобретения жилых помещений, в целях их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений
	человек
	193
	2024
	90
	73
	167

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов"
	жилищное обеспечение граждан
	улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов
	семья
	-
	2025
	2
	-
	-

	(п. 1.3 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов"
	оказание услуг (выполнение работ)
	проведено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов
	квартира
	-
	2025
	104
	-
	-

	(п. 1.4 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)



4.4. Финансовое
обеспечение комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.08.2026 N 1017)

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:
	Х
	691371,7
	513104,5
	397714,3
	1602190,5

	
	федеральный бюджет
	
	44546,3
	44447,9
	44425,7
	133419,9

	
	областной бюджет
	
	589878,2
	416243,0
	300921,1
	1307042,3

	
	местный бюджет
	
	56947,2
	52413,6
	52367,5
	161728,3

	2
	Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" (всего), в том числе:
	Х
	161557,0
	136850,1
	136729,7
	435136,8

	
	федеральный бюджет
	911 1004 05 4 02 L4970 320
	7453,2
	6747,2
	6672,9
	20873,3

	
	областной бюджет
	911 1004 05 4 02 L4970 320
	99820,6
	77689,3
	77689,3
	255199,2

	
	местный бюджет
	911 1004 05 4 02 L4970 320
	54283,2
	52413,6
	52367,5
	159064,3

	3
	Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе:
	Х
	505196,5
	376254,4
	260984,6
	1142435,5

	
	федеральный бюджет
	911 1004 05 4 02 R0820 410
	37093,1
	37700,7
	37752,8
	112546,6

	
	областной бюджет
	911 1004 05 4 02 R0820 410
	8142,4
	8275,8
	8855,6
	25273,8

	
	
	911 1004 05 4 02 Д0820 410
	459961,0
	330277,9
	214376,2
	1004615,1

	4
	Мероприятие (результат) 3 "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" (всего), в том числе:
	Х
	21954,2
	0,0
	0,0
	21954,2

	
	областной бюджет
	911 0501 05 4 02 72270 410
	21954,2
	0,0
	0,0
	21954,2

	5
	Мероприятие (результат) 4 "Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов" (всего), в том числе:
	Х
	2664,0
	0,0
	0,0
	2664,0

	
	местный бюджет
	911 0501 05 4 02 22960 240
	2664,0
	0,0
	0,0
	2664,0



4.5. План реализации
комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (фамилия и инициалы, должность сотрудника участника муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях"

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи"
	Х
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем средств областного бюджета
	01.02.2026
01.02.2027
01.02.2028
	Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике - начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Соглашение
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям
	01.03.2026
01.03.2027
01.03.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Свидетельство
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежемесячного отчета о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом)
	02.04.2026
05.05.2026
02.06.2026
02.07.2026
04.08.2026
02.09.2026
02.10.2026
03.11.2026
02.12.2026
12.01.2027
02.04.2027
04.05.2027
02.06.2027
02.07.2027
03.08.2027
02.09.2027
04.10.2027
02.11.2027
02.12.2027
11.01.2028
04.04.2028
02.05.2028
02.06.2028
04.07.2028
02.08.2028
04.09.2028
03.10.2028
02.11.2028
04.12.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Отчет
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета о достижении значений результатов использования Субсидии
	12.01.2026
12.01.2027
12.01.2028
	Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (причины неисполнения)
	Отчет
	"Электронный бюджет"

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	Х
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1. Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
	15.02.2026
15.02.2027
15.02.2028
	Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике - начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Соглашение
	информационная система отсутствует

	1.2.1
	Контрольная точка 2.2. Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд
	30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
	Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Муниципальный контракт
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	1.2.3.
	Контрольная точка 2.3. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 1 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539
	05.04.2026
05.04.2027
05.04.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Отчет
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 2.4. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 2 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539
	05.07.2026
05.07.2027
05.07.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Отчет
	информационная система отсутствует

	1.2.5.
	Контрольная точка 2.5. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 3 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539
	05.10.2026
05.10.2027
05.10.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону;
Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Отчет
	информационная система отсутствует

	1.2.6.
	Контрольная точка 2.6. Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 N 539
	05.01.2026
05.01.2027
05.01.2028
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону Карпицкая Н.Л., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Отчет
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3. "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов"
	Х
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	(п. 1.3 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.3.1.
	Контрольная точка 3.1. Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий
	15.02.2026
	Качурина Ю.С., заместитель директора по экономике - начальник отдела перспективного развития и подготовки муниципальных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Соглашение
	информационная система отсутствует

	(п. 1.3.1 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.3.2.
	Контрольная точка 3.2. Выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность
	30.12.2026
	Савенко О.М., начальник отдела муниципальных закупок Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Муниципальный контракт
	ЕИС в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

	(п. 1.3.2 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4. "Обеспечено обследование технического состояния многоквартирных жилых домов и расположенных в них жилых помещений на соответствие своим архитектурно-планировочным решениям, техническому состоянию, условиям муниципального контракта либо требованиям к жилым помещениям, предназначенным для проживания детей-сирот и семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов"
	Х
	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Х
	Х

	(п. 1.4 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.4.1.
	Контрольная точка 4.1. "Заключен муниципальный контракт"
	30.12.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	(п. 1.4.1 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)

	1.4.2.
	Контрольная точка 4.2. "Получено заключение эксперта о результатах исследования"
	30.12.2026
	Шморгун В.А., заместитель директора по реализации жилищных программ Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
	Заключение о результатах исследования
	информационная система отсутствует

	(п. 1.4.2 введен постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 09.04.2026 N 374)
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5. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

5.1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону"



5.2. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

	Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1365
(ред. от 18.08.2026)
"Об утверждении муниципальной прогр...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.09.2026




	Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1365
(ред. от 18.08.2026)
"Об утверждении муниципальной прогр...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.09.2026






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы"

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону"
	осуществление текущей деятельности
	содержание ДКСиПР и подведомственного учреждения МКУ "УКС", а также муниципального имущества
	условная единица
	1
	2024
	1
	1
	1



Примечание.
Используемые сокращения:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.
ДКСиПР - Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.
МКУ "УКС" - Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону".

5.3. Финансовое обеспечение
комплекса процессных мероприятий

(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.08.2026 N 1017)

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере строительства" (всего), в том числе:
	Х
	396148,9
	402412,0
	409155,1
	1207716,0

	
	Местный бюджет
	
	396148,9
	402412,0
	409155,1
	1207716,0

	2
	Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и подведомственного учреждения МКУ "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" (всего), в том числе:
	Х
	396148,9
	402412,0
	409155,1
	1207716,0

	
	местный бюджет (всего), в том числе:
	
	396148,9
	402412,0
	409155,1
	1207716,0

	
	
	911 0505 0540300110 120
	64583,8
	67039,5
	69593,8
	201217,1

	
	
	911 0505 0540300190 120
	250,0
	250,0
	250,0
	750,0

	
	
	911 0505 0540300190 240
	11297,7
	11292,9
	11528,2
	34118,8

	
	
	911 0505 0540300590 110
	92806,4
	96498,1
	100340,8
	289645,3

	
	
	911 0505 0540300590 240
	7820,8
	8062,2
	8173,0
	24056,0

	
	
	911 0505 0540300590 850
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	
	
	911 0505 0540390210 850
	219219,3
	219219,3
	219219,3
	657657,9

	
	
	911 0705 0540300590 240
	120,9
	0,0
	0,0
	120,9
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6. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
РОСТА ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

6.1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону"



6.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2035 (справочно)
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Увеличены объемы жилищного строительства"

	1.1.
	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя
	возрастающий
	ОДОМС
	кв. метров
	0,93
	2024
	1,38
	1,38
	1,49
	1,49
	ДКСиПР



Примечание.
Используемые сокращения:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;
ОДОМС - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
ДКСиПР - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

6.3. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Увеличены объемы жилищного строительства"

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 "Реализованы мероприятия по ипотечному кредитованию, стимулирующие развитие жилищного строительства"
	осуществление текущей деятельности
	Содействие в развитии ипотечного кредитования, решение проблемы доступности жилья для семей с разным уровнем доходов, формирование условий для индивидуального жилищного строительства
	условная единица
	1
	2024
	1
	1
	1



Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН
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