


Пояснительная информация 
[bookmark: _Hlk225421629]к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе 
Ростове-на-Дону» на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

[bookmark: _Hlk225421659]Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения 
и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону» 
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1365. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
1 179 560,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 188 036,3 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 
672 053,2 тыс. рублей или 56,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»;
Комплекс процессных мероприятий – «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере строительства»;
Комплекс процессных мероприятий – «Интенсификация роста объемов жилищного строительства».
[bookmark: _Hlk225425656]В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец года. Риски недостижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» в 2026 году предусмотрено 
81 887,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 81 887,7 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года отсутствует, ввиду того, что оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» будет осуществлена после подписания актов о приёмке выполненных работ.
В рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» 
в 2026 году предусмотрен 1 показатель, срок достижения которого запланировано 
на конец года. Риски недостижения показателя отсутствуют.
В рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» 
в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), срок выполнения которого также запланирован на конец года Риски невыполнения мероприятия (результата) отсутствуют. 
Достижение показателя, задач, контрольных точек муниципального проекта «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» предусмотрено по итогам года. Риски их недостижения отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 18 628 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
18 628 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года отсутствует, 
так как перечисление бюджетной субсидии носит заявительный характер 
и запланировано по итогам 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, который планируется достичь 
по итогам года. Риски недостижения показателей отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано по итогам года. Риски недостижения мероприятия (результата) отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Оказана адресная финансовая помощь за счет бюджетных ассигнований отдельным категориям граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся» оценивается на основании 
4 контрольных точек, из которых достижение 1 контрольной точки запланировано 
по итогам 9 месяцев, достижение 3 контрольных точек – по итогам года. Риски недостижения контрольных точек отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 682 931,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
691 371,7 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 
601 695,7 тыс. рублей или 87 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано по итогам года. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), из которых 4 планируется выполнить по итогам года. Риски невыполнения мероприятий (результатов) отсутствуют. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» оценивается на основании 22 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 10 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, в установленный срок – 1, позже установленного 
срока – 1.
Заключено соглашение от 13.02.2026 № 60701000-1-2026-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (Контрольная точка 1.1. «Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
с главным распорядителем средств областного бюджета»).
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы 27.02.2026 (Контрольная точка 1.2. «Выдача свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям»).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмами от 02.03.2026 № 59.35/872, от 01.04.2026 № 59.35/1454, от 30.04.2026 № 59.35/1946, от 01.06.2026 № 59.35/2473 направлены ежемесячные отчеты о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (Контрольная точка 1.3. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежемесячного отчета о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов, предоставленных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом)»).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 12.01.2026 направлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии (Контрольная точка 1.4. «Представление в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области отчета о достижении значений результатов использования Субсидии»).
Заключено соглашение № 53-ДС от 20.01.2026 о предоставлении субвенции 
на осуществление полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями, предусмотренных статьей 
1 Областного закона от 22 июня 2006 года № 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Контрольная точка 2.1. «Заключение соглашения 
с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот»).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмом от 29.12.2025 № 59.35/6168 направлен отчет за I квартал о размере средств направленных из бюджета муниципального образования 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 (Контрольная точка 2.3. «Представление в Министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области отчета за 1 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539»).
В Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области письмом от 29.12.2025 № 59.35/6168 направлен отчет за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 (Контрольная точка 2.6. «Представление в Министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области отчета за 4 квартал о размере средств, направленных из бюджета муниципального образования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по форме согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539»). 
Заключено соглашение № 1-МС от 19.01.2026 о предоставлении субвенции 
на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов (Контрольная точка 3.1. «Заключение соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий»).
Достижение 12 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере строительства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 396 112,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 
396 148,9 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 70 357,5 тыс. рублей или 17,8 процентов.
Показатели в рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере строительства» не предусмотрены. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство 
и управление в сфере строительства» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано по итогам года. Риски невыполнения мероприятия (результата) отсутствуют. Контрольные точки 
не предусмотрены.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» в 2026 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано по итогам года. Риски недостижения показателя отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Интенсификация роста объемов жилищного строительства» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано по итогам года. Контрольные точки 
не предусмотрены.
[bookmark: _GoBack]В ходе анализа исполнения муниципальной программы на I полугодие 2026 
не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), 
и показателей. Установлено несоблюдение срока исполнения 1 контрольной точки – «Заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем средств областного бюджета» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан». 13.02.2026 заключено соглашение от № 60701000-1-2026-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Риск нереализации мероприятий по итогам года отсутствует.


