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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ № 
20 апреля 2010 года
        
    
           Заседание № 39
О ходе выполнения решения городской Думы «О принятии  «Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год
Заслушав отчет Администрации города о ходе выполнения решения городской Думы от 24.02.2009 № 519 «О принятии программы социально-экономического развития города на 2009-2012 годы» в 2009 году, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города, городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет Администрации города о ходе выполнения решения городской Думы от 24.02.2009 № 519 «О принятии программы социально-экономического развития города на 2009-2012 годы» за 2009 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев).
Мэр города 
Ростова-на-Дону                           М.А. Чернышев
Приложение 

к решению городской Думы 

«О ходе выполнения решения городской Думы
 «О принятии  «Программы социально-экономического 
развития города Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы»
 за 2009 год»

ОТЧЕТ

о ходе выполнения решения городской Думы 

«О принятии программы социально-экономического развития 

города Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год
1. Основные направления социально-экономического 

развития города 

В 2009 году деятельность производственного и социального комплексов осуществлялась в кризисных условиях. Органы местного самоуправления решали текущие и перспективные задачи обеспечения благоприятных условий проживания населения и ведения бизнеса.

Реализовались мероприятия принятого плана действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Ростова-на-Дону. На особом контроле – социальная сфера, рынок труда, промышленность, банки и финансовые институты, строительный комплекс, малый бизнес.

К концу года в работе предприятий наметилась тенденция улучшения экономических процессов, которые выражались в значительном росте месячных объемов производства важнейших видов продукции, в увеличении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в повышении номинальной  начисленной заработной платы, в замедлении  роста потребительских цен.

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 90,1%. Объем отгрузки превысил 171 млрд. рублей. Темп роста отгруженной продукции собственного производства по предприятиям обрабатывающего сектора составил 86,1%, по предприятиям сектора  производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 107,2%.

При  общем снижении объемов производства в 2009 году впервые ООО КЗ «Ростсельмаш» начато производство тракторов на колесном ходу. Оставались прочными позиции ОАО «Роствертол», продукция которого поставляется по оборонному заказу и конкурентоспособна на внешнем рынке.

По итогам года в структуре отгруженных товаров значительное место занимало производство пищевых продуктов, на долю которого приходится 43% общего объема реализации обрабатывающей промышленности. В данном секторе промышленности выпуск продукции остался практически на уровне предыдущего года.

Оборот розничной торговли в 2009 году сократился практически на 15% и составил  198 млрд. рублей. Доля Ростова-на-Дону в общем объеме розничной торговли области составила 49,5%, в обороте общественного питания – 52,2%. При этом активизирована торговля на розничных рынках и ярмарках. 

За год всеми видами транспорта перевезено 188,7 млн. человек. Муниципальным пассажирском транспортом перевезено 111,6 млн. человек, что на 5,7% больше, чем за 2008 год. При этом основная доля  пассажиров приходится на автобусные перевозки – 76,8 процента.

На развитие экономики и социальной сферы города в 2009 году по полному кругу предприятий и организаций использовано 54,1 млрд. рублей инвестиций. С учетом индивидуального строительства за 2009 год построено более 8 тыс. квартир общей площадью 840,3 тыс. кв. метров.

Сальдированный финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних организаций реального сектора экономики  города по итогам 2009 года сложился положительным и составил 16 млрд. рублей. Однако отмечено сокращение удельного веса прибыльных организаций. 

Заключено 79 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве Администрации города, районных администраций с предприятиями (организациями) города. 

Осуществлялось взаимодействие с Советом директоров предприятий города, Советом по малому бизнесу и Межведомственной комиссией  при Администрации города по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства.

Администрация города оказывала предприятиям  содействие в решении проблем, возникающих в  условиях преодоления кризисных явлений.

Подготовлены ходатайства перед кредитными учреждениями по вопросам получения займов или пролонгаций кредитных линий, предприятиям предоставлены субсидии на сумму 6,5 млн. рублей.

В 2009 году при содействии Администрации города проведены 43 выставки, в ходе которых заключено более 1 тысячи перспективных коммерческих контрактов и соглашений. В экспозиционных мероприятиях приняли участие около 4 тысяч предприятий и организаций, из них около 50%  ростовских.

Процессы, происходящие в реальном секторе экономики, затронули городской рынок труда. При этом улучшение экономической ситуации к концу 2009 года способствовало замедлению динамики сокращения численности работающих. Показатель регистрируемой безработицы по итогам  года составил 1,08% от численности экономически активного населения города. За год в службу занятости  с целью поиска работы обратились 44,3 тыс. человек, из которых трудоустроено 28,9 тыс. человек (или 65% от обратившихся граждан). 

В 2009 году, несмотря на замедление темпов роста производства, удалось сохранить лидирующие позиции по уровню доходов населения. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 2009 год по кругу крупных и средних предприятий города составила 19,1 тысяч рублей, что на 10,9% выше уровня 2008 года. В декабре среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям достигла уровня  25,2 тыс. рублей, что в 1,3 раза больше областного показателя  и на 5,7% выше российского уровня.

Сохранению позиций докризисного периода по уровню заработной платы способствовала работа комиссий -  трехсторонней по урегулированию социально-трудовых отношений и городской межведомственной комиссии по взаимодействию территориальных государственных органов и Администрации города в целях контроля за соблюдением трудового законодательства на территории города Ростова-на-Дону.

2. Меры по реализации программы

Экономическая деятельность предприятий и организаций города является основой для реализации запланированных мероприятий Программы (приложение 1, таблицы 1, 2, 3, 4 к приложению 1).

В целом выполнение мероприятий Программы социально-экономического развития было направлено на реализацию приоритетов муниципальной политики, содействие стабильности функционирования  экономики, повышение уровня и качества жизни населения города, выполнение социальных обязательств органов местного самоуправления, при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. 

2.1. Строительный комплекс

В 2009 году деятельность в сфере строительства была направлена на создание и развитие объектов городской инфраструктуры, выполнение целевых программ и мероприятий всех уровней.

Одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления является реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», цель которого –  обеспечение комфортных условий проживания ростовчан, создание условий для приобретения жилья и улучшения жилищных условий граждан. 

Продолжено строительство нового жилого района «Левенцовский» с проектируемым жилым фондом 2,5 млн. кв. метров.    

В 2009 году введено в строй три многоквартирных дома общей площадью 38 тыс. кв. метров. В одном из них в рамках реализации президентской программы по обеспечению квартирами ветеранов-очередников будут выделены однокомнатные квартиры для 177 участников Великой Отечественной войны.

Практически завершено  инженерное обустройство первых трех микрорайонов жилого района «Левенцовский». За 2006-2009 годы на строительство системы инженерных коммуникаций и автодорог было направлено около 1 млрд. рублей. Проектируются школа и детский сад на 140 мест, начато строительство поликлиники на 200 посещений в смену. 

Идет освоение новых незастроенных территорий с их инженерным обустройством под комплексное строительство – территория бывшего аэродрома ДОСААФ, застройка по ул. Лесной и севернее ул. Орбитальной, район  «Декоративные культуры» - коттеджная застройка в районе Ростовского моря на земельном участке площадью 400 гектар.     

Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. За 2009 год введено 598 тыс. кв. метров индивидуального жилого фонда, что на 3% больше по сравнению с 2008 годом.

В 2009 году утверждена программа «Развитие индивидуального жилищного строительства в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы», которой определена система мероприятий  по дальнейшему развитию индивидуального жилищного строительства и намечены районы сосредоточенной малоэтажной застройки.

Проведены торги по продаже права аренды 53 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Первомайском районе севернее Ростовского моря и в Железнодорожном районе по ул. Ленточной.    
Велика инвестиционная привлекательность центрального района города, где реализуется свыше 42% всего объема инвестиций, осуществляемых на территории города.  В 2009 году в  центральной части города введено в эксплуатацию 132,9 тыс. кв. метров жилья.

Продолжено строительство градоформирующих комплексов («Сиверса», «Турист», «Центральный», «Театральный», «Миллениум», «Южный въезд», «Сельмаш-центр»). Комплексно реконструируются кварталы ул. Журавлева - Тельмана, пр. Чехова - пер. Университетский, а также ул.Седова и  ул. Пушкинская. 

Реализация принятой Концепции программы развития застроенных территорий в расчетно-градопланировочных районах общегородского центра  (19 «пилотных» проектов) позволит ликвидировать всего не менее 77 тыс. кв. метров ветхой малоценной аварийной жилой застройки и построить 300 тыс. кв. метров жилья.

В городе реализуется ряд программ, направленных на обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01.01.2009 года на квартирный учет приняты 13,9 тыс. ростовских семей.

В рамках программы развития социального жилья во 2 микрорайоне жилого района «Темерник» ведется строительство домов социального использования. В 2009 году введен в эксплуатацию жилой дом на 99 квартир.

Заключены договоры на приобретение за счет средств бюджета города 53 квартир для граждан, состоящих на квартирном учете, и за счет областного бюджета - 23 квартир для детей-сирот.

Начато проектирование жилого дома на 214 квартир для льготных категорий граждан в жилом районе «Левенцовский».

В 2009 году были произведены социальные выплаты для приобретения жилья 26 молодым семьям. 
За счет бюджетных средств осуществляется предоставление социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального дома. В 2009 году сертификаты на получение социальных выплат получили 10 семей, социальные выплаты по выданным сертификатам были предоставлены 6 семьям.

Социально-ориентированная жилищная политика, проводимая в городе, позволила в период 2000-2009 годов за счет различных источников финансирования улучшить жилищные условия более  6,8 тыс. семей, в том числе в 2009 году 386 семьям. При этом около 2,5  тыс. семей, проживавшим в аварийном фонде, предоставлены новые квартиры или улучшены жилищные условия, в том числе в 2009 году – 84  семьям.

Развитие социальной инфраструктуры является одним из главных приоритетов в деятельности органов местного самоуправления, направленной на улучшение обслуживания населения.

В 2009 году из бюджетов различных уровней на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, спорта, образования и культуры направлено 655 млн. рублей.

Завершено строительство детского сада на 95 мест по ул. Каяни, проектирование детской школы искусств в пос. Александровка и многофункционального зала СДЮШОР № 2.

В 2009 году завершено строительство трибун на стадионе «Олимп-21 век» и главной спортивной арены,  разминочного поля на стадионе «Труд». 

Завершено строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену по ул. Волкова (2 очередь). В строящейся больнице по пер. Днепровскому в сентябре 2009 года была открыта взрослая поликлиника на   1,5 тыс. посещений в смену, осуществлялось строительство детской поликлиники на 240 посещений в смену. Продолжено строительство  филиала городской поликлиники  № 4 во 2 мкр.  жилого района «Темерник» и перинатального центра по ул. Евдокимова.

В городе ведется строительство гипермаркетов, крупных торгово-развлекательных, торговых центров, магазинов и административно-офисных зданий. В 2009 году на территории города введено около 200 тыс. кв. метров торговых площадей, в том числе крупные торговые комплексы: многофункциональный торгово-развлекательный центр «Золотой Вавилон» по ул. Малиновского площадью 77 тыс. кв. метров,  первая очередь торгового центра «МегаМаг-1» по ул. Пойменной площадью 40 тыс. кв. метров. Строятся международный конгресс-центр, офисный центр «Пять морей», полифункциональный комплекс общегородского значения на пр. Нагибина.

Особое внимание в городе уделяется развитию коммунальной инфраструктуры, включая природоохранные мероприятия. В рамках выполнения программных мероприятий на коммунальное строительство и реконструкцию в 2009 году из бюджетов всех уровней было направлено около 2,8 млрд. рублей. 

В целях обеспечения стабильных и качественных услуг водоснабжения и водоотведения, сокращения аварийности на сетях, ликвидации дефицита питьевой воды и подключения новых объектов капитального строительства к централизованному водоснабжению и водоотведению, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В городе ведется комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением их производительности на 150 тыс. м3/сутки, строительство основных магистральных коллекторов (Генеральный коллектор, коллекторы №53 и №62), канализационных сетей (пос. Мясникован, пос. Совхозный, ул. Республиканская, ул. Ленина). Осуществляется  проектирование 3-й очереди ОСК.

Для повышения качества питьевой воды проводится реконструкция с улучшением технологического процесса  на водопроводных очистных сооружениях  и водозаборе в пос. Александровка.

Ведется реконструкция существующих и строительство новых водоводов, магистральных сетей, ВНС, водопроводных сетей.  Более 800 млн. рублей направлено на строительство водозаборных сооружений и насосной станции первого подъема в районе хутора Дугино.

В 2009 году выполнен значительный объем работ по проектированию канализационных сетей, разработке схем канализования пос. Верхне-  и Нижнегниловского, пос. Западный. 

Завершены строительно-монтажные работы  и в июле 2009 года введен в эксплуатацию дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинский.

В целом на территории города объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному кругу предприятий и организаций в 2009 году составил 21,9 млрд. рублей.

2.2. Дорожно-транспортный комплекс
В 2009 году из бюджетов всех уровней на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства города направлено около 4 млрд. рублей. 
Всего отремонтировано 1,2 млн. кв. метров дорожного и тротуарного покрытия. 
Работы по капитальному ремонту выполнены более чем на 60 объектах улично-дорожной сети города. Основными объектами капремонта были: пр. Нагибина, Театральный, Сельмаш, Таганрогское шоссе,  пл. К. Маркса, ул. Нансена (южная сторона), Профсоюзная, Ленина, Темерницкая, Вавилова, Всесоюзная, и значительный ряд других объектов. Завершены  работы по строительству пешеходного перехода по ул. Штахановского в районе остановки «Лестница».

Важнейшим городским объектом является возведение нового автомобильного моста через р. Дон в створе пр. Сиверса. Его строительство послужило началом формирования основного транспортного каркаса города – «малого полукольца» Кизитериновского и Темерницкого диаметра в обход центральной части города. В ходе реализации первого этапа строительства  объем работ в 2009 году составил 2,8 млрд. рублей.

Продолжена реализация программы благоустройства внутриквартальных проездов и дворовых территорий, улиц в жилой застройке. С 2006 года объемы работ увеличивались и были доведены до 340-360 тыс. кв. метров в год. В настоящее время данные работы выполняются с учетом возможности организации парковочного пространства.  В 2009 году создано 70 автостоянок общей вместимостью 1тыс. автомобилей.

На капитальный ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в 2009 году выделено 283 млн. рублей. Работы выполнены по 296 адресам общей площадью 360 тыс. кв. метров. 

Выполнены работы по благоустройству грунтовых дорог в объеме 80 тыс. кв. метров, в том числе  на ул.  Нефтегорская, Очаковская, Красноводская, Черепахина, Красных зорь, в пер. Державинский,  Аэроклубовский, Судостроительный и других объектах. Всего за период с 2007 по 2009 год работы по благоустройству выполнены на 103 объектах.

В рамках реализации целевой программы повышения безопасности дорожного движения на территории города осуществлялись мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

В городе функционируют 294 светофорных объекта, 175 из которых задействованы в рамках автоматизированной системы управления дорожным движением. В 2009 году установлено 2,2 тыс. дорожных знаков и нанесено 152 тыс. метров дорожной разметки.

На базе МУП «Технологии управления» функционирует Региональный центр спутникового мониторинга и навигации с использованием технологий ГЛОНАСС – GPS, позволяющий контролировать неограниченное количество подвижных объектов.

Автоматизированной системой управления дорожным движением в городе реализуются алгоритмы управления транспортными потоками не только в рамках отдельной улицы или направления, но также  и в масштабах крупного транспортного района. Управление движением данной системой осуществляется на магистралях: проспекты Нагибина, Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, ул. Вавилова и Таганрогская, а также в центральном деловом районе города, включая улицы Текучева, Варфоломеева, Красноармейскую, Большую Садовую, проспекты Буденновский, Ворошиловский, Соколова, Театральный, что позволило организовать движение в режиме «зеленая волна».

В рамках реализации программы развития пассажирского транспорта разрабатывается комплексная транспортная схема всех видов городского наземного транспорта, проводились мероприятия по технико-экономическому обоснованию строительства первой очереди метрополитена, осуществлялась оптимизация маршрутной сети, продолжены мероприятия по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, реконструкции электротранспортного комплекса. 

Велась реконструкция энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов № 14 и № 17. Подписан протокол намерений по вопросу модернизации рельсового транспорта, предполагающий проведение капитального ремонта трамвайного пути и приобретение трамваев.

В 2009 году транспортными пассажирскими предприятиями было приобретено 103 автобуса большой вместимости и 7 трамваев. За последние годы средний возраст муниципального парка общественного транспорта сократился с 14 до 5 лет, а возраст автопарка частных перевозчиков – с 26 до 15 лет.

2.3. Жилищно-коммунальный комплекс

Создание условий для управления многоквартирными домами стало приоритетной задачей реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе,  в рамках которого внедрена  система мониторинга технического состояния жилищного фонда.  Для приостановления процесса естественного старения и снижения физического износа жилых зданий осуществляется комплексный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, включающий поддержание в исправном состоянии несущих конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования.

В целях улучшения технического состояния многоквартирных жилых домов, а  также оказания финансовой поддержки собственникам, реализуется целевая программа «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Ростове-на-Дону на 2007-2011 годы».

В 2009 году в результате консультаций  с населением города и председателями ТСЖ (ЖСК) по вопросам управления многоквартирными домами методическую помощь получили более 800 человек.

Общий объем финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по городу в 2009 году составил более 1 млрд. рублей. Работы выполнены на 350 объектах, в том числе по устранению и предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций (устранение деформаций) на 68 домах, по ремонту фасадов на 44 домах, по выборочному капитальному ремонту в 61 многоквартирном доме, по капремонту общего имущества в 177 домах. 

Продолжена работа по организации энергосбережения и учета потребления тепловой энергии, включая оснащение приборным учетом потребителей энергоресурсов города. Установлен 331 узел учета тепловой энергии.

Всего в городе, с учетом прошлых лет, узлами учета тепловой энергии оборудовано 3942 многоквартирных жилых дома, или 92% от общего количества домов. 

Проведение капитального ремонта не только создает условия для безопасной и безаварийной эксплуатации домов, но и положительно отражается на развитии общественного самоуправления жилищным фондом города.

В рамках реализуемой целевой программы установлено 144 детских игровых комплекса.

Приобретено 5 единиц спецтехники и 1594 евроконтейнера.

Проведены работы по демонтажу ветхих надмогильных сооружений на территории Братского и Пролетарского кладбищ, снос аварийных деревьев, ремонт тротуарных дорожек. Отремонтировано более 5 тыс. кв. метров дорожного покрытия. Приобретена и установлена кремационная печь.

Продолжена реконструкция котельных. Выполнены своевременно мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

В 2009 году улицы и площади города украсили 2,5 млн. цветов, созданы цветочные композиции, представляющие собой настоящие произведения искусства.

Завершилась реконструкция сквера на Комсомольской площади, где были обустроены дорожки, высажены деревья, созданы интересные цветочные композиции и газоны. В сквере построен фонтан и обустроен детский игровой городок.

Ко дню города была завершена реконструкция Аллеи роз в парке им.  г. Плевен, сквера по пр. Буденновскому в Ленинском районе.

Осуществлялся капитальный ремонт фонтана «Витязь». Выполнены проектные работы на строительство парка в районе ул. Вересаева и капремонт фонтанов «Театральный» и «Каскад». 

2.4. Экология и природоохранная деятельность
Одним из эффективных компонентов оздоровления окружающей среды является озеленение городских территорий и создание лесных массивов. 

Продолжено озеленение муниципальных парков, территорий общего пользования и предприятий. 

За год высажено 5,7 тыс. деревьев и 21,3 тыс. кустарников, обустроено 132 тыс. кв. метров газонов. Проведены уходные работы за почвой под лесными культурами на площади 133 гектара.

Продолжена работа, связанная с минимизацией ущерба при осуществлении градостроительной деятельности и прокладке трасс инженерных коммуникаций на территориях с зелеными насаждениями.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности проведен субботник на территориях, прилегающих к водным объектам. Очищены склоны балки реки Темерник и Северного водохранилища, береговые полосы пруда по ул. Можайская, Ростовского моря, набережной реки Дон, а также 10 родников города. 

На ряде промышленных предприятий города  выполнены работы по реконструкции и ремонту газоочистных и пылеулавливающих установок, вентиляционных систем. Продолжена реконструкция технологического оборудования и котельных.

С целью сокращения сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты, предотвращения загрязнения поверхностных водоемов и подземных источников выполнялись работы по канализованию индивидуальной жилой застройки, продолжена реконструкция и строительство общегородских сооружений канализации.

С учетом необходимости предотвращения вторичного загрязнения подаваемой в город воды, техногенного подъема грунтовых вод и подтопления городских территорий восстановлены водопроводные сети протяженностью 9,5 тыс. п. метров, заменено 5,8 тыс. п. метров канализационных сетей.

Продолжены работы по оптимизации деятельности полигона ТОПП в Северо-Западной промышленной зоне, ведению эколого-геохимического мониторинга.

Проводилась модернизация контейнерного парка, приобретены новые модели большегрузных мусоровозов, введена в эксплуатацию мусороперегрузочная станция и оборудование по переработке крупногабаритных отходов.

Положительно решен вопрос по проектированию и строительству завода по сжиганию отходов на территории ПП «Ростовская станция  аэрации».

2.5. Социальная сфера
Образование

Социально значимыми направлениями в сфере образования являются обеспечение доступности и качества образования, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

В системе общего образования в 124 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 83 789 детей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» осуществляется приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизация материально-технической и учебной базы образовательных учреждений.

В 2009 году выполнены работы по капитальному ремонту в общеобразовательных школах № 17, 24, 56, 70, лицее № 11 (1 этап), Донской реальной гимназии и дошкольных образовательных учреждениях № 37 и     № 314.  

Проводился капитальный ремонт и восстановление физкультурно-оздоровительных зон (спортивных площадок ОУ) в общеобразовательных школах № 2, 7, 8, 30, 37, 43, 67, 72, 109, гимназиях № 5, 19, 35.

В 14 общеобразовательных учреждениях произведен ремонт пищеблоков и обеденных залов, приобретено современное технологическое оборудование и мебель на общую сумму 45,4 млн. рублей.

В городе сложилась вариативная модель учреждений общего образования (школы, гимназии, лицеи), позволяющая реализовывать конкретные запросы родителей и обучающихся на качественное образование. В каждом районе города имеются учреждения повышенного уровня.

В целях создания условий для реализации образовательных стандартов второго поколения в городе реализуется пилотный проект «Новые технологии в образовании», в рамках которого 52 общеобразовательных учреждения оснащены новым лабораторно-практическим  и демонстрационным оборудованием для кабинетов физики, химии и биологии. В 2009 году из бюджета города на приобретение оборудования и мебели для кабинетов направлено 179 млн. рублей.

В 2009 году в городе продолжена целенаправленная работа по расширению сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Сеть увеличилась на 995  мест за счет ввода в эксплуатацию двух детских садов (№ 132 в Октябрьском и № 4 в Советском районах), завершения строительства ДОУ № 126  по ул. Каяни и капитального ремонта ДОУ      № 37 в Октябрьском районе, возврата из аренды ДОУ № 268 Пролетарского и № 45, 40, 48, 114 Ворошиловского районов, создания двух детсадов на базе ранее принятых в муниципальную собственность ведомственных детских садов № 54 Ворошиловского и № 141 Железнодорожного районов, создания групп в действующих детских садах.

В 2009 году завершена реализация целевой межведомственной программы «Дети Ростова», что позволило довести до 65% удельный вес численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, обеспечить развитие в городе системы предшкольного образования, довести до 68% численность детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования и до 30% удельный вес детей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.

Культура 

В сфере развития инфраструктуры осуществлялись мероприятия  по сохранению и реставрации объектов культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, совершенствованию системы информационных и досуговых услуг. 

В Ростове-на-Дону насчитывается более 800 объектов культурного наследия, в том числе 106 памятников монументального искусства и воинской славы.

В 2009 году подготовлены охранные обязательства на 14 объектов культурного наследия, 23 технических паспорта на  мемориалы и памятники. 

На пересечении пер. Крепостного и ул. Б.Садовой установлен памятник «Основателям Ростова», на южном въезде в город – символический знак «Граница Европы и Азии».

В целях развития информационно-библиотечной сети завершен ремонт 3 библиотек, приобретена современная мебель и оборудование. Компьютерный парк ЦБС увеличился до 132 единиц, в результате чего достигнута 100% компьютеризация библиотек с подключением к системе Интернет. 

Более чем на 70 тысяч экземпляров увеличился книжный фонд ЦБС, до 30 видов расширился ассортимент предоставляемых населению города библиотечных услуг, выросла доля мероприятий с использованием новейших информационных технологий.

В целом количество проведенных культурно-досуговых мероприятий увеличилось в 1,3 раза.  

В 2009 году завершен капитальный ремонт мемориального комплекса в Змиевской балке, проведены работы по реализации дендропроекта. Подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта мемориального комплекса на Театральной площади.

После реконструкции открыт 2-й корпус ДМШ им. Римского-Корсакова, на 36 единиц увеличилось число музыкальных инструментов, проведен текущий ремонт зданий и помещений 13 детских школ искусств.

В ростовском зоопарке завершен  первый этап строительства экспозиции «Слоновник». В парках культуры и отдыха  проведены работы по освидетельствованию аттракционов, ремонту и покраске малых архитектурных форм. В парке им. В. Черевичкина возобновил работу детский плавательный бассейн, в парке им. Н. Островского установлен новый стрелковый тир.

Здравоохранение

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» существенно влияет на показатели, характеризующие развитие сферы здравоохранения. Благодаря дооснащению амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения диагностической аппаратурой повысилась доступность медицинской помощи, что позволяет снижать сроки ожидания исследований  и повышать качество диагностики заболеваний.

В 2009 году в городе начали работать 5 центров здоровья, способствующие формированию здорового образа жизни населения средствами, доступными системе здравоохранения, и осуществлению прогнозируемой  медицинской и профилактической помощи.

В БСМП № 2 в рамках реализации ПНП «Здоровье» открыто первичное отделение регионального сосудистого центра, для организации работы которого в 2009 году приобретено оборудование на сумму более 81 млн. рублей.

На улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения направлено 732,8 млн. рублей.

Проведен капитальный ремонт в поликлиниках № 7, 9, 10, поликлиническом отделении горбольницы № 7, детской больнице № 2. Продолжен капитальный ремонт БСМП № 2, городских больниц № 1, 20, детского санатория «Смена», КДЦ «Здоровье».

Медицинское оборудование приобретено на общую сумму 437,3 млн. рублей, в том числе хирургическое, реанимационное, лабораторное, диагностическое, стерилизационное.  

Физическая культура и спорт 

Основным приоритетным направлением в области спорта является обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта, занятия которыми в последние годы значительно активизировались.  

В 2009 году на спортивных площадках города проведено 2 тыс. физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составил 21,3%.

На развитие материально-технической базы спортивных объектов из бюджета города направлено 46,4 млн. рублей.

В Железнодорожном районе по пер. Жлобинский открыта спортплощадка с всепогодным искусственным покрытием, которая оборудована всем необходимым для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Данная многофункциональная спортплощадка является восьмым объектом, открытым за последнее время в Ростове-на-Дону.

С начала учебного 2009 года в строй вступили площадки с синтетическим покрытием в школах № 7, 17 и 24, гимназии № 5. Ко дню города завершено строительство футбольного поля на ул. Туполева, игрового комплекса и футбольного поля с искусственным покрытием на пр. Космонавтов, а также капитальный ремонт спортплощадки для игровых видов спорта по  пер. Тамбовскому в Ленинском районе.

Приобретены комплекты спортивных снарядов для оборудования 32 атлетических городков на внутриквартальных территориях.  

Велась разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонт бывшего стадиона «Арсенал». 

Социальная поддержка населения 

Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения являются обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников ВОВ, эффективное функционирование районных отделений срочного социального обслуживания в целях более полного обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов социальными услугами.

Меры социальной защиты населения охватывают свыше 40% жителей города.

Главным приоритетом в социальной политике остается неукоснительное и полное исполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение адресности социальной помощи, оказание поддержки  малообеспеченным гражданам.

Меры социальной поддержки в городе получают свыше 405 тыс. человек. В 2009 году на их реализацию направлено практически 5,5 млрд. рублей бюджетных средств всех уровней, что на 33% больше, чем в 2008 году.

За год компенсации за услуги ЖКХ получили 192,2 тыс. льготников на сумму 1557 млн. рублей.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены 22,8 тысячам семей на сумму 336,8 млн. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2008 году.

В рамках установленных социальных гарантий гражданам обеспечено предоставление льгот на проезд в транспорте, получение медикаментов, зубопротезирование, установка телефона и другие виды поддержки. 

Продолжена реализация мероприятий по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, которым оказывается помощь в ремонте жилья, бытовой и коммунальной техники, материальная помощь на приобретение лекарств и медицинской техники. В 2009 году различные виды помощи получили 3,7 тыс. ветеранов. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны определен список нуждающихся в улучшении жилищных условий, оформлены субсидии.

В городе функционируют 102 подразделения социального обслуживания МУСЗН районов города, услугами которых пользуются 12,7 тыс. жителей города, в том числе 6 тыс. инвалидов. В 2009 году отделениями срочного обслуживания предоставлены услуги разового характера более 24 тысячам пожилых людей. 

В целях создания качественно новых взаимоотношений с гражданами по упрощению процедуры взаимодействия с органами власти с июня 2008 года действует многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты населения, работающий в системе «одного окна». За 2009 год принято  5,5 тыс. человек, всего с момента открытия центра услуги оказаны 7,4 тыс. человек.

Органами социальной защиты районов организована работа по обеспечению временной занятости граждан и созданию рабочих мест. В 2009 году на временные рабочие места приняты 100 граждан.

Выполнены работы по капитальному ремонту помещений МУСЗН Ленинского и Советского районов. Для учреждений социальной защиты приобретена компьютерная техника и мебель на общую сумму 939 тыс. рублей.

2.6. Общественная безопасность

В городе реализуется целевая программа развития спасательных сил, в рамках которой в 2009 году проводилась работа по совершенствованию круглосуточного дежурства спасателей, что позволяет сокращать время прибытия спасателей к месту ведения аварийно-спасательных работ и  увеличивать количество исполненных заявок населения и организаций. 

В 2009 году приобретены автомобили и специальное оборудование для поисково-спасательной службы.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, в рамках реализации комплексной «Программы профилактики правонарушений в городе Ростове-на-Дону  на 2007-2010 годы», продолжено внедрение системы «Безопасный город». 

В рамках реализации первого и второго этапов системы «Безопасный город» было установлено 650 камер наружного видеонаблюдения, 32 арки обзорного видеонаблюдения для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и 11 стационарных постов милиции.

 Ведется наладка работы камер, которые постепенно подключаются к Ситуационному центру городского УВД.

Осуществлен капитальный ремонт помещений участковых пунктов милиции, приобретены мебель и оргтехника, 27 патрульных автомобилей оснащены системами прямого доступа к единой информационной базе данных. 

Приложение 

к Отчету о ходе выполнения решения 

городской Думы  «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год

Выполнение мероприятий программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону

в разрезе объемов и источников финансирования за 2009 год
тыс. руб.

	№

п/п
	Отрасли городского хозяйства
	Всего финансовых средств по плану на 2009 год
	Всего финансовых средств по отчету за 2009 год
	в том числе по источникам
	% выполнения объема фнансиров.  мероприятий программы за 2009 год к плану

	
	
	
	
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Федерал. бюджет
	Средства предпр.
	Другие источн.
	

	
	
	
	
	средства бюджета города
	субсидии областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	14538675,8
	11855388,2
	5339464,4
	1860469,4
	108758,5
	3221225,3
	1273718,3
	51752,3
	81,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительный комплекс
	5967346,7
	3774262,7
	1426826,9
	524642,5
	50758,5
	1420808,0
	351226,8
	-
	63,2

	2.
	Дорожно-транспортный комплекс
	4813377,7
	4393772,0
	1757336,8
	1249930,2
	-
	1206813,5
	179691,5
	-
	91,3

	2.1.
	Дорожное хозяйство
	3935244,0
	3807003,1
	1525077,2
	1075112,4
	-
	1206813,5
	-
	-
	96,7

	2.2.
	Городской общественный транспорт
	878133,7
	586768,9
	232259,6
	174817,8
	-
	-
	179691,5
	-
	66,8

	3.
	Жилищно-коммунальный комплекс
	1899097,1
	1886169,5
	560566,7
	-
	-
	593603,8
	680246,7
	51752,3
	99,3

	4.
	Экология и природоохранная деятельность
	58528,9
	64353,3
	1800,0
	-
	-
	-
	62553,3
	-
	109,9

	5.
	Социальная сфера
	1574722,8
	1565062,3
	1479165,6
	85896,7
	-
	-
	-
	-
	99,4

	5.1.
	Образование 
	652686,0
	652686,0
	572688,9
	79997,1
	-
	-
	-
	-
	100,0

	5.2.
	Культура 
	137614,9
	130818,3
	127472,0
	3346,3
	-
	-
	-
	-
	95,1

	5.3.
	Здравоохранение
	735074,6
	732778,7
	730366,0
	2412,7
	-
	-
	-
	-
	99,7

	5.4.
	Физическая культура и спорт
	46416,4
	46416,4
	46416,4
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0

	5.5.
	Социальная защита населения
	2930,9
	2362,9
	2222,3
	140,6
	-
	-
	-
	-
	80,6

	6.
	Общественная безопасность
	225602,6
	171768,4
	113768,4
	-
	58000,0
	-
	-
	-
	76,1


Таблица 1 к приложению 

Отчета о ходе выполнения решения 

городской Думы  «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год

Выполнение мероприятий программы по строительству объектов городского хозяйства за 2009 год

тыс. руб.

	Наименование направления (мероприятия)
	Объем финансовых средств за счет всех источников по плану  на 2009 год
	Объем финансовых средств за счет всех источников по отчету за 2009 год
	в том числе

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	собственные средства предприятий и другие источники

	
	
	
	
	
	средства бюджета города
	субсидии из областн. бюджета
	

	ВСЕГО,

в том числе:
	2926247,1
	2271311,6
	732202,2
	50758,5
	1293212,9
	172538,0
	22600,0

	Жилищное  строительство, предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья
	475395,1
	316121,2
	76360,4
	50758,5
	173765,2
	15237,1
	-

	Строительство социального жилья
	155480,0
	104095,6
	 -
	1564,2
	102531,4
	 -
	- 

	Отселение граждан из ветхого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, в том числе мероприятия по выплате собственникам выкупной цены за изымаемые жилые помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащих сносу
	202984,4
	151062,7
	70109,7
	17516,7
	63436,3
	- 
	- 

	Обеспечение жильем молодых семей
	55122,0
	26912,9
	6250,7
	-
	5425,1
	15237,1
	- 

	Предоставление бюджетных субсидий в рамках реализации городской целевой программы "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств муниципальной поддержки и ипотечных кредитов на 2007-2010 годы"
	5226,9
	2168,3
	 -
	- 
	2168,3
	 -
	- 

	Мероприятия по рыночной оценке стоимости жилых помещений ветхого, непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, принадлежащих гражданам на праве собственности, а также рыночной оценке стоимости муниципальных жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых с зачетом в выкупную стоимость, и жилых помещений, а также земельных участков  и объектов недвижимости, подлежащих сносу при изъятии земельных участков для муниципальных нужд
	300,0
	204,1
	- 
	- 
	204,1
	 -
	- 

	Обеспечение жильем детей-сирот
	56281,8
	31677,6
	 -
	31677,6
	 -
	- 
	- 

	Образование
	84274,8
	77913,2
	-
	-
	77913,2
	-
	-

	Детские сады
	72567,8
	68147,9
	0,0
	0,0
	68147,9
	0,0
	0,0

	Детский сад на 95 мест по ул. Каяни, 5-7  в Пролетарском районе
	64461,9
	63126,50
	 -
	 -
	63126,5
	 -
	 -

	Реконструкция детского образовательного учреждения (ДОУ) №116  с возведением пристройки по ул. Возрождения, 8
	550,0
	258,4
	 -
	 -
	258,4
	 -
	 -

	Детский сад на 140 мест во 2 мкр  «Темерник»
	1000,0
	-
	 -
	 -
	-
	 -
	 -

	Детский сад - ясли на 280 мест по пер. Днепровскому
	713,0
	-
	 -
	 -
	-
	 -
	 -

	Реконструкция детского сада № 316  Октябрьского района (пристройка на 100 мест)
	5782,9
	4763,0
	 -
	 -
	4763,0
	 -
	 -

	Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района «Левенцовский»
	900,0
	900,0
	 -
	 -
	900,0
	 -
	 -

	Строительство детского сада на 140 мест, сблокированного с начальной школой на 125 учащихся во 2 мкр. жилого района "Левенцовский"
	5000,0
	2998,5
	 -
	 -
	2998,5
	 -
	 -

	Музыкальные школы
	13000,0
	
	 --
	 --
	3000,0
	 --
	 --

	Детская школа искусств  в  пос. Александровка
	300,0
	300,0
	 -
	 -
	300,0
	 -
	 -

	Общеобразовательные школы
	63554,8
	5566,8
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест   в X мкр. ЗЖР
	17,5
	17,4
	 -
	 -
	17,4
	 -
	 -

	Школьный комплекс на 1650 учащихся в III мкр. жилого района "Левенцовский"
	2141,2
	2141,2
	 -
	 -
	2141,2
	 -
	 -

	МОУ СДЮСШОР №2. Многофункциональный зал   г. Ростов-на-Дону
	3408,3
	3408,2
	 -
	 -
	3408,2
	 -
	 -

	Здравоохранение, физкультура, спорт
	620605,0
	575256,6
	21881,7
	-
	530774,9
	-
	22600,0

	Здравоохранение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Городская больница с поликлиническим блоком по пер. Днепровскому
	363850,6
	360017,8
	- 
	- 
	360017,8
	 -
	 -

	Реконструкция БСМП-2 (капитальный ремонт с элементами реконструкции)
	338,5
	338,5
	 -
	 -
	338,5
	- 
	 -

	Филиал МЛПУЗ «Городская поликлиника № 4 в застройке ІІ мкр. жилого района «Темерник» (с.п. ІІ-25 Г)
	102135,7
	98876,8
	 -
	 -
	98876,8
	 -
	- 

	Строительство детской поликлиники №8 по пер. Гвардейскому,41
	33854,4
	20334,3
	 -
	 -
	20334,3
	 -
	 -

	Строительство детской поликлиники на 200 пос. в смену в I мкр. жилого района "Левенцовский"
	2258,8
	2258,8
	 -
	 -
	2258,8
	 -
	 -

	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в СЖМ п.12А
	22600,0
	22600,0
	 -
	 -
	-
	 -
	22600,0

	Физкультура и спорт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Физкультурно - оздоровительный комплекс по ул. 26 июня,103 и ул. Брестской
	49550,0
	24823,1
	21881,7
	 -
	2941,4
	 -
	 -

	Строительство ледового катка вдоль северной стороны пр. Королева в СЖМ
	20,0
	10,3
	- 
	 -
	10,3
	 -
	 -

	МОУ ДОД «Гребной канал «Дон» (спасательный пост)
	1487,7
	1487,7
	-
	-
	1487,7
	-
	-

	Спортивный комплекс по ул. 2-я Краснодарская, 149/В
	42924,0
	42924,0
	-
	-
	42924,0
	-
	-

	Спортивный комплекс по ул. Туполева, 2/2 (2 этап – Д)
	1585,3
	1585,3
	-
	-
	1585,3
	-
	-

	Культура
	26772,5
	2524,6
	-
	-
	2524,6
	-
	-

	Светомузыкальный фонтан по ул. Б.Садовая,134. Реконструкция существующего фонтана в районе Музыкального театра
	4772,5
	-
	 
	 
	-
	 
	 

	Стела "Город воинской славы"
	22000,0
	2524,6
	 -
	- 
	2524,6
	 -
	- 

	Коммунальное строительство, включая мероприятия по охране окружающей среды
	1719199,7
	1299496,0
	633960,1
	-
	508235,0
	157300,9
	-

	Реконструкция  очистных  сооружений  канализации  (1-я и 2-я очереди): (Реконструкция очистных сооружений канализации; Строительство канализационного коллектора №62; Строительство элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка)
	527162,7
	166112,7
	6247,3
	 -
	87564,5
	72300,9
	 -

	Строительство канализационного коллектора №53 в г. Ростове-на-Дону (устройство сброса канализационных стоков западной части г. Ростова-на-Дону от КНС «Гниловская-1» до дюкера через р. Дон) 2-я очередь
	620525,3
	618865,9
	520944,0
	 -
	12921,9
	85000,0
	 -

	Реконструкция Генерального коллектора «Коллектор бытовых сточных вод»
	123676,0
	97718,1
	80517,3
	 -
	17200,8
	 -
	 -

	Канализование части жилой застройки  пос. Мясникован
	22726,8
	19815,1
	- 
	 -
	19815,1
	 -
	 -

	Канализование ул. Республиканской и прилегающих улиц в Железнодорожном районе
	42131,7
	41531,4
	 -
	 -
	41531,4
	 -
	 -

	Канализование восточной части 2-го пос. Орджоникидзе  Первомайский р-н  (ПИР)
	247,8
	-
	 -
	 -
	-
	 -
	 -

	Строительство канализации по ул. Вологодской от ул. Армянской до ул. Алагирской
	500,0
	500,0
	 -
	 -
	500,0
	 -
	 -

	Канализование частного сектора пос. им. Чкалова Первомайский р-н (ПИР)
	3119,2
	2903,2
	 -
	 -
	2903,2
	 -
	 -

	Канализование жилой застройки в районе ул.Мадояна г.Ростова-на-Дону (ПИР)
	189,4
	189,4
	 -
	 -
	189,4
	 -
	 

	Водоотведение и водопонижение по пер.Рыболовецкому, пер.Бойцовскому, ул.Рельефной
	950,3
	950,3
	 -
	 -
	950,3
	- 
	- 

	Реконструкция ВНС "Восточная"
	28946,0
	26684,0
	26251,5
	 -
	432,5
	- 
	 -

	Водопропускные сооружения балки Кизитиринка  под ул. В. Черевичкина
	9093,6
	-
	 -
	 -
	-
	 -
	 -

	Завершение строительства канализационного коллектора № 68 г.Ростов-на-Дону от КНС "Северная-1" до дюкера через р.Дон.
	208,4
	208,3
	 -
	 -
	208,3
	 -
	 -

	Повышение эксплуатационной надежности (реконструкция) набережной р. Дон
	751,4
	751,3
	 -
	 -
	751,3
	 -
	 -

	Сети газификации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газификация застроек севернее Ростовского моря (с/т  «Космос», «Агропром» и другие)
	289,1
	-
	 -
	 -
	-
	 -
	 -

	Газификация ул. Нансена (между пер. Автомобильным и пер. Казахстанским) Ворошиловский р-н
	158,9
	-
	 -
	 -
	-
	 -
	 -

	Газификация ул. Донподход № 1,2,3,4 Октябрьский р-н
	179,5
	175,5
	 -
	 -
	175,5
	 -
	 -

	Компенсация  затрат, связанных с изъятием земельных участков для муниципальных нужд
	6363,0
	5406,0
	 -
	 -
	5406,0
	 -
	 -

	Жилой район севернее ул. Орбитальной 2  (внеквартальные сети самотечной канализации, КНС и напорная канализация, внеквартальные сети водопровода, внеквартальные сети газоснабжения ГРП)
	4480,5
	2607,1
	 -
	 -
	2607,1
	 -
	 -

	Инженерные сети по жилому району «Декоративные культуры» 1 оч.  (автодорога по ул. Мусоргского, КНС-1 и напорный коллектор, сети самотечной канализации, газопровод среднего давления, сети электроснабжения и др.)
	5635,3
	5474,1
	 -
	 -
	5474,1
	 -
	 -

	Жилой район «Левенцовский»  Инженерные сети мкр.1,2,3 (в т.ч. внеквартальные автодороги,  сети канализации, водопровода, теплоснаб-жения, сети радиофикации  и др.)
	317527,2
	305747,4
	 -
	 -
	305747,4
	 -
	 -

	Застройка района "Левенцовский"2 оч. мкр. № 4 (внеквартальные сети водоснабжения, сети теплоснабжения, сети канализации, сети ливневой канализации,очистные сооружения ливневой канализации, внеквартальные автодороги и др.)
	4337,6
	3856,2
	 -
	 -
	3856,2
	 -
	 -


Таблица 2 к приложению 

Отчета о ходе выполнения решения 

городской Думы  «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год

Выполнение мероприятий программы по строительству объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства за 2009 год

тыс. руб.

	Наименование направления (мероприятия)
	Объем финансовых средств за счет всех источников по плану на 2009 год 
	Объем финансовых средств за счет всех источников по отчету  за 2009т год 
	в том числе по источникам финансирования: 

	
	
	
	Федеральный бюджет (инвестиционный фонд РФ)
	Областной бюджет
	Бюджет города
	Собствен. средства предприятий  (ОАО "Евразийский ")
	Другие источники 

	
	
	
	
	
	Средства бюджета города
	Субсидии из областного бюджета
	
	

	ВСЕГО
	3 041 099,6
	1 502 951,1
	688 605,8
	-
	133 614,0
	352 104,5
	328 626,8
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение
	1 999 134,8
	1 111 638,9
	688 605,8
	-
	70 928,6
	352 104,5
	-
	-

	Ленинский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводная сеть по ул. Станиславского от пр. Буденновского  до пл. 5-го Донского корпуса
	307,7
	307,7
	-
	-
	307,7
	-
	-
	-

	Водопроводная сеть  Д=300 мм по ул. Шоссейная от элеватора до   ул. Луговой
	11 588,9
	11 588,9
	-
	-
	11 588,9
	-
	-
	-

	Кировский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону.  Дюкерный переход через р. Дон в створе пер. Державинский от ул.Красных Зорь до  ул.Левобережная
	59 366,3
	59 365,6
	44 999,3
	-
	22,7
	14 343,6
	0,0
	0,0

	Октябрьский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение ул. Донподход, ул. Природная 
	678,5
	678,5
	-
	-
	678,5
	-
	-
	-

	Водопроводная сеть Д=300 мм, по ул. Вавилова от ул. 56-й Армии до ул. Волоколамская
	200,0
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	-
	-

	Первомайский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перекладка водовода Д = 1000 мм по ул. Штахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко  и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского в г. Ростове-на-Дону 
	105,4
	105,4
	-
	-
	40,9
	64,5
	-
	-

	Пролетарский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водовод   Д=700 мм по пр. 40 лет Победы в районе ГСК "Прогресс"
	6 772,7
	6 772,7
	-
	-
	6 772,7
	-
	-
	-

	Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 I подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростове-на-Дону
	90 468,6
	81 595,8
	80 144,8
	-
	451,0
	1 000,0
	-
	-

	Советский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство водозаборных сооружений и насосной станции первого подъема в районе хутора Дугино, 1 очередь
	1 717 875,4
	860 516,6
	476 804,0
	-
	49 016,2
	334 696,4
	-
	-

	Строительство водовода от ВНС Малиновского до ВНС Южная  Д-1000 мм
	50 000,0
	36 311,7
	35 064,0
	-
	247,7
	1 000,0
	-
	-

	Строительство участка "Северного" водовода Д=1000мм от ВНС "Северные резервуары" до балки (переход через Темерник)
	61 154,0
	53 578,7
	51 593,7
	-
	985,0
	1 000,0
	-
	-

	Ворошиловский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водовод   Д=500 мм по ул. Страна Советов от пл. Страна Советов до ул. 50-летия РСМ
	52,0
	52,0
	-
	-
	52,0
	-
	-
	-

	Проектно-изыскательские работы (прочие):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленинский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводная сеть Д=300 мм по пер. Газетный от ул. Б.Садовая до ул. Станиславского        
	37,0
	37,0
	-
	-
	37,0
	-
	-
	-

	Октябрьский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводная сеть Д=300мм по ул. Ларина от ул. Шеболдаева до пер. Педагогического
	200,0
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	-
	-

	Водопроводная сеть Д=200 мм по пер. Чалтырский от ул. Ланшафтной до ул. Таганрогское шоссе
	178,3
	178,3
	-
	-
	178,3
	-
	-
	-

	Водоснабжение жилой застройки в квартале Юфимцева-Мечникова
	150,0
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-

	Канализация
	65 934,8
	62 685,4
	-
	-
	62 685,4
	-
	-
	-

	Октябрьский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализование п. Совхозный в  г. Ростове-на-Дону
	1 253,1
	1 253,1
	-
	-
	1 253,1
	-
	-
	-

	Канализационная сеть по ул. Ленина к жилым домам № 85/3, 89/4, 89/5
	8 543,6
	7 294,2
	-
	-
	7 294,2
	-
	-
	-

	Канализационная сеть по   ул. Тимошенко
	545,6
	545,6
	-
	-
	545,6
	-
	-
	-

	Кировский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационный коллектор по ул. Седова от пер. Грибоедовского  до пер. Богатяновский спуск
	789,9
	789,9
	-
	-
	789,9
	-
	-
	-

	Канализационная сеть по ул. Нижнебульварная к жилым домам № 28, 30 
	636,4
	636,4
	-
	-
	636,4
	-
	-
	-

	Ворошиловский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационная сеть по пер. Канонерскому 
	360,9
	360,9
	-
	-
	360,9
	-
	-
	-

	Пролетарский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационная сеть по ул. Нижненольная,    1-я линия, 3-я линия между ул. 1-я Пролетарская и ул. Листопадова
	906,0
	906,0
	-
	-
	906,0
	-
	-
	-

	Канализование школы № 7 и прилегающих улиц жилой застройки в п. Александровка 2-я очередь
	10 143,7
	9 274,6
	-
	-
	9 274,6
	-
	-
	-

	Канализование улиц и переулков Горсоветская, Вяземцева, Суздальский, Технический, Клавишный
	268,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Первомайский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационная сеть пос. "Пригородное лесничество"
	428,4
	428,4
	-
	-
	428,4
	-
	-
	-

	Железнодорожный район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализование поселков Верхнегниловской и Нижнегниловской (схема)
	192,1
	192,1
	-
	-
	192,1
	-
	-
	-

	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону с учетом развития г. Ростова-на-Дону и городов-спутников до 2025 года, ТЭО 
	16 904,0
	16 904,0
	-
	-
	16 904,0
	-
	-
	-

	Советский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализование пос. Западный  (схема)
	279,4
	279,4
	-
	-
	279,4
	-
	-
	-

	Строительство третьей очереди канализационного коллектора №53
	21 000,0
	20 137,4
	-
	-
	20 137,4
	-
	-
	-

	Ленинский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационная сеть  Д=200 мм по ул. Филимоновская между НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции «Ростов-Главный» и пер. Гвардейский
	2 135,8
	2 135,8
	-
	-
	2 135,8
	-
	-
	-

	Водоснабжение и водоотведение по ул. Коровкина 
	647,6
	647,6
	-
	-
	647,6
	-
	-
	-

	Проектно-изыскательские работы (прочие):
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ворошиловский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационная насосная станция БСМП
	900,0
	900,0
	-
	-
	900,0
	-
	-
	-

	Повышение эффективности работы ВКХ - всего,  в  том числе:
	976 030,0
	328 626,8
	-
	-
	-
	-
	328 626,8
	-

	Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в  районе х. Дугино, ТЭО
	117 820,0
	142 818,1
	-
	-
	-
	-
	142 818,1
	-

	Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации
	68 300,0
	25 156,4
	-
	-
	-
	-
	25 156,4
	-

	Реконструкция насосных станций водопровода и канализации
	43 060,0
	30 898,3
	-
	-
	-
	-
	30 898,3
	-

	Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в  г. Ростове-на-Дону
	179 130,0
	4 870,6
	-
	-
	-
	-
	4 870,6
	-

	Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ 
	58 780,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-

	Система дистанционного контроля и управления
	117 000,0
	45 141,0
	-
	-
	-
	-
	45 141,0
	-

	Программа зонального учета и сокращения потерь
	83 880,0
	12 151,9
	-
	-
	-
	-
	12 151,9
	-

	Повышение эффективности и надежности энергосбережения
	177 110,0
	5 134,7
	-
	-
	-
	-
	5 134,7
	-

	Строительство водовода Ду=1000мм от ул.Малиновского, угол 339-я Стрелковая Дивизия до ВНС "Южная" в г.Ростове-на-Дону
	3 650,0
	7 233,8
	-
	-
	-
	-
	7 233,8
	-

	Система автоматического контроля и учета энергопотребления
	44 710,0
	20 059,4
	-
	-
	-
	-
	20 059,4
	-

	УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2-го подъема №2, 3, 4 ОАО "ПО Водоканал" г. Ростов-на-Дону
	73 830,0
	1 088,2
	-
	-
	-
	-
	1 088,2
	-

	ТЭО Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону
	8 760,0
	8 756,2
	-
	-
	-
	-
	8 756,2
	-

	Строительство участка "Северного" водовода Д=1000мм от ВНС "Северные резервуары" до балки (переход через Темерник)
	-
	1 463,6
	-
	-
	-
	-
	1 463,6
	-

	Реконструкция блока очистных сооружений в г. Ростове-на-Дону (БОС-1)
	-
	23 854,6
	-
	-
	-
	-
	23 854,6
	-


Таблица 3 к приложению 

Отчета о ходе выполнения решения 

городской Думы  «О принятии  «Программы 

социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год

Выполнение мероприятий программы по развитию объектов городской инфраструктуры за 2009 год

тыс. руб.
	№

п/п
	Отрасли городского хозяйства
	Объем финансовых средств по плану на 2009 год
	Объем финансовых средств по отчету за 2009 год
	в том числе по источникам

	
	
	
	
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Федерал. бюджет
	Средства предпр.
	Другие источн.

	
	
	
	
	средства бюджета города
	субсидии областного бюджета
	
	
	
	

	1. Дорожно-транспортный комплекс

	1.1.
	Развитие улично-дорожной сети города (строительство мостового перехода через р. Дон в створе ул. Сиверса; строительство, реконструкция и капремонт внутригородских дорог; разработка ПСД)
	3209386,0
	3147158,3
	865232,4
	1075112,4
	-
	1206813,5
	-
	-

	1.2.
	Реконструкция грунтовых дорог и капремонт внутриквартальных проездов
	345318,6
	317463,1
	317463,1
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства
	380539,4
	342381,7
	342381,7
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Приобретение подвижного состава большой вместимости городского пассажирского транспорта
	759094,1
	478601,1
	124091,8
	174817,8
	-
	-
	179691,5
	-

	1.5.
	Реконструкция и ремонт объектов электротранспортного комплекса
	56790,4
	46091,8
	46091,8
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Создание условий предоставления транспортных услуг населению (остановочные комплексы ПСД) 
	2249,2
	2076,0
	2076,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Обоснование инвестиций по проектированию и строительству 1-ой очереди первой линии метрополитена
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Жилищно-коммунальный комплекс

	2.1.
	Комплекс мер развитию коммунальной инфраструктуры города (реконструкция, капремонт, модернизация инженерных сетей и систем)
	682572,4
	681929,5
	314,8
	-
	-
	-
	680246,7
	1368,0

	2.2.
	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории города (детские игровые комплексы, дендропроекты, лесное хозяйство)
	75884,5
	73325,4
	73089,4
	-
	-
	-
	-
	236,0

	2.3.
	Программа капитального ремонта многоквартирных домов (вкл. фасады)
	854567,9
	846380,3
	211189,4
	-
	-
	593603,8
	-
	41587,1

	2.4.
	Капремонт многоквартирных домов с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций 
	195622,4
	194084,5
	185523,3
	-
	-
	-
	-
	8561,2

	2.5.
	Капитальный ремонт и строительства фонтанов
	674,8
	674,8
	674,8
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Капитальный ремонт и благоустройство  мест захоронения
	27533,6
	27533,5
	27533,5
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Программа поэтапного создания новой системы обращения с отходами в городе (приобретение специальной техники, евроконтейнеров)
	62241,5
	62241,5
	62241,5
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Экология и природоохранная деятельность

	3.1.
	Мероприятия системы управления промышленными и бытовыми отходами
	18993,0
	18993,0
	-
	-
	-
	-
	18993,0
	-

	3.2.
	Сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий города
	2637,7
	2542,0
	-
	-
	-
	-
	2542,0
	-

	3.3.
	Охрана и использование водных объектов
	5713,5
	12949,5
	-
	-
	-
	-
	12949,5
	-

	3.4.
	Защита воздушного бассейна от выбросов стационарных и передвижных источников
	31184,7
	29868,8
	1800,0
	-
	-
	-
	28068,8
	-

	4. Социальная сфера

	4.1.
	Капитальный ремонт образовательных учреждений (аварийные объекты, кабинеты и лаборатории, столовые и буфеты, спортплощадки ОУ, ПСД), включая благоустройство прилегающих территорий
	409421,6
	409421,6
	329424,5
	79997,1
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	Приобретение оборудования для образовательных учреждений
	243264,4
	243264,4
	243264,4
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Организация и развитие библиотечного обслуживания населения (капремонт библиотек, оснащение оборудованием, формирование документов фонда ЦБС)
	26033,2
	26033,2
	22686,9
	3346,3
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры
	42376,3
	35580,1
	35580,1
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Развитие парковых зон (парки, зоопарк, включая создание экспозиции «Слоновник»)
	69205,4
	69205,0
	69205,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений, включая благоустройство прилегающих территорий
	297107,4
	295448,1
	295448,1
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений
	437967,2
	437330,6
	434917,9
	2412,7
	-
	-
	-
	-

	4.8.
	Капитальный ремонт спортивных сооружений
	28098,6
	28098,6
	28098,6
	-
	-
	-
	-
	-

	4.9.
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
	18317,8
	18317,8
	18317,8
	-
	-
	-
	-
	-

	4.10.
	Капитальный ремонт учреждений социальной защиты населения
	1991,6
	1423,6
	1423,6
	-
	-
	-
	-
	-

	4.11.
	Приобретение оборудования  для учреждений соцзащиты населения
	939,3
	939,3
	798,7
	140,6
	-
	-
	-
	-

	5. Общественная безопасность

	5.1.
	Развитие спасательных сил города:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- приобретение автомобильной техники и оборудования
	6402,6
	6402,6
	6402,6
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2.
	Развитие материальной базы подразделений органов общественной безопасности, включая реализацию мероприятий программы «Безопасный город»
	219200,0
	165365,8
	107365,8
	-
	58000,0
	-
	-
	-


Таблица 4

к приложению 1

отчета о ходе выполнения

решения городской Думы от 24.02.2009  № 519 

«О принятии программы социально-экономического

 развития города Ростова-на-Дону на 2009-2012 годы» за 2009 год

Выполнение программных мероприятий по районам города за 2009 год 

 тыс. руб.

	№

п/п
	Отрасли, мероприятия
	Всего финанс. средств
	в том числе по районам

	
	
	
	Ворош.
	Ж/д
	Кировск.
	Ленинск.
	Октябрьск.
	Первом.
	Пролетар.
	Советск.
	Общего- родские

	Строительный комплекс

	1
	Строительство объектов городского хозяйства
	2271311,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2271311,6

	2
	Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	1502951,1
	1312,9
	17096,1
	60791,9
	14717,0
	10499,7
	533,8
	98549,1
	970823,8
	328626,8

	Дорожно-транспортный комплекс

	3
	Развитие   улично-дорожной сети города (строительство мостового перехода через р. Дон в створе ул. Сиверса; строительство, реконструкция и  капремонт внутригородских  дорог; разработка ПСД)
	3147158,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3147158,3

	4
	Реконструкция грунтовых дорог и капремонт внутриквартальных проездов – всего, в том числе:
	317463,1
	45617,4
	38125,2
	17567,4
	32871,6
	28858,4
	44184,9
	36770,6
	39197,1
	34270,5

	
	- реконструкция грунтовых дорог
	34270,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34270,5

	
	- капремонт внутриквартальных проездов
	283192,6
	45617,4
	38125,2
	17567,4
	32871,6
	28858,4
	44184,9
	36770,6
	39197,1
	-

	5
	Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства
	342381,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	342381,7

	6
	Приобретение подвижного состава большой вместимости городского пассажирского транспорта
	478601,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	478601,1

	7
	Реконструкция и ремонт объектов электротранспортного комплекса
	46091,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46091,8

	8
	Создание условий предоставления транспортных услуг населению (остановочные комплексы ПСД)
	2076,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2076,0

	9
	Обоснование инвестиций по проектированию и строительству 1-ой очереди первой линии метрополитена
	60000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60000,0

	

	10
	Комплекс мер по развитию коммунальной инфраструктуры города (реконструкция, капремонт, модернизация инженерных сетей и систем) - всего,

 в том числе:
	681929,5
	300,0
	314,8
	383,2
	-
	-
	22769,3
	-
	-
	658162,2

	
	- ремонтно-восстановительные работы на объектах ВКХ
	624831,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	624831,4

	
	- модернизация систем тепло- и электроснабжения
	30527,7
	300,0
	314,8
	383,2
	-
	-
	12508,5
	-
	-
	17021,2

	
	 - реконструкция ТЭЦ 

(ул. Менжинского, 2 С)
	10260,8
	-
	-
	-
	-
	-
	10260,8
	-
	-
	-

	
	-  перекладка и реконструкция подземных газопроводов, замена оборудования   
	16309,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16309,6

	11
	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории города (детские игровые комплексы, дендропроекты, лесное хозяйство)
	73325,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	73325,4

	12
	Капремонт многоквартирных жилых домов (вкл. фасады)
	846380,3
	147088,6
	39892,8
	125507,0
	63587,0
	72543,6
	188893,3
	79194,6
	129673,4
	-

	13
	Капремонт многоквартирных домов с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций
	194084,5
	19074,3
	17647,5
	9447,8
	46384,8
	27692,4
	12457,4
	31082,1
	30298,2
	-

	14
	Строительство и капремонт фонтанов
	674,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	674,8

	15
	Капремонт  и благоустройство мест захоронения 
	27533,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27533,5

	16
	Программа поэтапного создания новой системы обращения с отходами в городе (приобретение специальной техники, евроконтейнеров)
	62241,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	62241,5

	Экология и природоохранная деятельность
	
	-

	17
	Мероприятия системы управления  промышленными и бытовыми отходами
	18993,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18993,0

	18
	Сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий города
	2542,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2542,0

	19
	Охрана и использование водных объектов
	12949,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12949,5

	20
	Защита воздушного бассейна от выбросов стационарных и передвижных источников
	29868,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29868,8

	Социальная сфера

	21
	Капитальный ремонт образовательных учреждений (включая благоустройство прилегающих территорий)
	409421,6
	118789,6
	23444,9
	4102,7
	28956,7
	19560,0
	66171,7
	93911,3
	-
	54484,7

	22
	Приобретение оборудования для образовательных учреждений
	243264,4
	-
	-
	-
	-
	4999,8
	9794,2
	2003,0
	-
	226467,4

	23
	Капитальный ремонт спортивных сооружений
	28098,6
	-
	3901,2
	-
	4805,2
	-
	18746,9
	-
	645,3
	-

	24
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
	18317,8
	-
	-
	5597,0
	-
	-
	398,0
	-
	3588,0
	8734,8

	25
	Капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений

(включая благоустройство прилегающих территорий)
	295448,1
	2945,7
	5477,8
	50320,7
	80393,1
	23893,9
	-
	15573,1
	94303,2
	22540,6

	26
	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений
	437330,6
	155276,6
	16387,5
	21401,1
	154194,0
	33557,1
	7697,4
	22695,4
	25698,4
	423,1

	27
	Организация  и развитие библиотечного обслуживания населения (капремонт библиотек, оснащение оборудованием, формирование документов фонда ЦБС)
	26033,2
	2196,9
	-
	491,0
	702,6
	-
	-
	3995,7
	82,5
	18564,5

	28
	Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры
	35580,1
	-
	34935,3
	-
	-
	-
	-
	345,0
	-
	299,8

	29
	Развитие парковых зон (парки, зоопарк, включая создание экспозиции «Слоновник»)
	69205,0
	-
	-
	-
	-
	69205,0
	-
	-
	-
	-

	30
	Капремонт учреждений соцзащиты населения
	1423,6
	-
	-
	-
	779,0
	-
	-
	-
	644,6
	-

	31
	Приобретение оборудования для учреждений соцзащиты населения
	939,3
	234,2
	57,2
	94,8
	-
	21,0
	102,0
	-
	259,8
	170,3

	Общественная безопасность

	32
	Развитие спасательных сил города:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- приобретение автомобильной техники и оборудования
	6402,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6402,6

	33
	Развитие материальной базы подразделений органов общественной безопасности, включая реализацию программы «Безопасный город»
	165365,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165365,8

	
	ИТОГО по всем мероприятиям 
	11855388,2
	492836,2
	197280,3
	295704,6
	427391,0
	290830,9
	371748,9
	384119,9
	1295214,3
	8100262,1
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