ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Укладка плитки перед зданием
 МБУ ДО ДШИ №1 им. В.С. Ходоша по адресу г. Ростов-на-Дону, 
ул. Добровольского 22/4».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 28.04.2023 
по 16.08.2023.

Срок реализации работ по контракту не нарушены.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Укладка плитки перед зданием МБУ ДО ДШИ №1 им. В. С. Ходоша по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского 22/4. | 2 242 926,09 | ИП Новикова Е.В. |
|  | Итого | 2 242 926,09 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2348,82 | 100 | 2242,93 | 100 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2228,82 | 94,9 | 2128,34 | 94,9 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 120,00 | 5,1 | 114,59 | 5,1 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Пересчет сметной документации в текущие индексы |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |