ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Укладка плитки перед зданием
 МБУ ДО ДШИ №1 им. В.С. Ходоша по адресу г. Ростов-на-Дону, 
ул. Добровольского 22/4».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 28.04.2023 
по 16.08.2023.
Срок реализации работ по контракту не нарушены.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Укладка плитки перед зданием МБУ ДО ДШИ №1 им. В. С. Ходоша по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского 22/4.
	2 242 926,09
	ИП Новикова Е.В.

	
	Итого
	2 242 926,09
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2348,82
	100
	2242,93
	100

	объем собственных средств местного бюджета 
	2228,82
	94,9
	2128,34
	94,9

	объем инициативных платежей физических лиц 
	120,00
	5,1
	114,59
	5,1

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Пересчет сметной документации в текущие индексы



[bookmark: _GoBack]5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\User\Desktop\До-после\IMG-20221222-WA0019.jpg]
	[image: C:\Users\User\Desktop\До-после\IMG-20230822-WA0006.jpg]

	2.
	[image: C:\Users\User\Desktop\До-после\IMG-20221117-WA0013.jpg]
	[image: C:\Users\User\Desktop\До-после\IMG-20231120-WA0008.jpg]

	3.
	[image: C:\Users\User\Desktop\До-после\IMG-20221117-WA0015.jpg] 
	[image: C:\Users\User\Desktop\До-после\IMG-20231120-WA0009.jpg]
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