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об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: город 
Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка детского игрового комплекса элементов благоустройства для сквера «Семицветик» 
по адресному ориентиру г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская 80/11-80/14».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 07.05.2023 
по 29.09.2023.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение и установка детского игрового комплекса элементов благоустройства
	2 714,305
	ИП Евстратова М.Г.

	2.
	Предоставление спецодежды, средств индивидуальной защиты, инструментов
	имущественное участие
	5

	3.
	работы по благоустройству территории по завершении строительный работ
	трудовое участие
	50

	
	Итого
	
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения о поступлении и расходовании средств 
на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (%)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 835,96
	100
	2 714,305
	100

	объем средств областного бюджета
	1 837,600
	64,8
	1 758,809
	64,798

	объем собственных средств местного бюджета 
	855,95
	30,2
	819,756
	35,202

	объем инициативных платежей физических лиц 
	72,41
	2,5
	69,3
	2,5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	70,0
	2,5
	67,0
	2,5

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	1. Изменение цены контракта в рамках проведения аукциона
2. Изменение цены контракта в рамках заключенного допсоглашения



5. Фотоматериалы* 

	№
п/п
	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта
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