ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: город 
Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории библиотеки с целью создания библиотечного пространства 
Читай-дворик «Нахалёнок» филиала № 30 библиотека им. Н.К. Крупской 
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
переулок Комиссаровский, 9/95».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.02.2023 по 01.10.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: нарушений нет.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство территории библиотеки
	2 742 470,80
	ИП Цехов А.В.

	15
	Предоставление саженцев цветов
	имущественное участие»
	Овчаренко Антонина Николаевна

	16
	Предоставление декоративной садовой фигурки
	имущественное участие»
	Пастухова Мария Юрьевна

	17
	Предоставление шланга для полива
	имущественное участие»
	Гусейнов Роберт Игоревич

	18
	Уборка территории, уборка мусора, оформление площадки
	Трудовое участие
	123 человека

	
	Итого
	2 742 470,80
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения о поступлении и расходовании средств 
на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (%)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]Всего на реализацию инициативного проекта, 
в том числе:
	2 800,0
	100,0
	2 742,5
	100,0

	объем средств областного бюджета
	1 814,4
	64,8
	1 777,2
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	817,6
	29,2
	800,8
	29,2

	объем инициативных платежей физических лиц 
	56,0
	2,0
	54,8
	2,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	112,0
	4,0
	109,7
	4,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия по итогам закупок



5. Фотоматериалы* 

* Ссылка на хранилище фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, https://cloud.donlib.ru/index.php/s/tsE9pVl7o4RUAag




