Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
Приобретение теневых навесов для прогулочных площадок МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Королева 10/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
12.05.2023 – 31.08.2023
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт фасада в МБДОУ № 137 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/1
	2 199,00 тыс. руб.
	ИП Аширова Ю.А.

	2.
	Подготовка территории к проведению установочных работ. Демонтаж теневых навесов. Уборка и благоустройство территории после установки теневых навесов.
	Трудовое участие
	121 человек

	3.
	Приобретение мешков для мусора
	Имущественное участие
	Парфенова К.В.

	
	Приобретение чернозема 
	Имущественное участие
	Сайгаков И.В.

	
	Приобретение газонной травы
	Имущественное участие
	Дзус Л.В.

	
	Приобретение рабочего инвентаря: грабли,веники, лопаты
	Имущественное участие
	Закиева Л.В.

	
	Итого
	2 199,00 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 980,0
	100%
	2 199,0
	100:%

	объем средств местного бюджета
	2 830,0
	94,97%
	2 088,3
	94,97%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	150,0
	5,03%
	110,7
	5,03%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Экономия 781,0 тыс. руб. по результатам запроса котировок в электронной форме



5. Фотоматериалы
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\ГлавБух\Downloads\IMG-20221121-WA0085.jpg]
Теневые навесы по адресу: Королева 10/1  
	[image: C:\Users\ГлавБух\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-30 at 09.07.25.jpeg]
Теневые навесы по адресу: Королева 10/1  
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