Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией,
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка спортивного комплекса для занятий воркаутом, рукохода трехуровневого, ограждения с сеткой на спортивное поле, быстровозводимого павильона (для хранения и ремонта инвентаря), стоек для прыжков в высоту с шестом (комплект) на стадион «Арсенал» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/6». 3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.05.2023-30.09.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован без нарушения сроков.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение воркаута и рукохода 
	339,00 тыс. руб.
	Индивидуальный предприниматель Герасимов В.С.

	2.
	Приобретение стоек для прыжков в высоту с шестом
	549,00 тыс. руб
	Индивидуальный предприниматель Лонщакова А.А.

	3
	Приобретение   и установка ограждения с сеткой на спортивное поле-2 шт.
	598,92 тыс. руб.
	Индивидуальный предприниматель Куправа Р.П.

	4
	Приобретение и установка быстровозводимого павильона (для хранения и ремонта инвентаря)
	598,0 тыс. руб.
	Индивидуальный предприниматель Чигладзе М.К.

	
	ИТОГО


	           2084,92 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 580,7
	100%
	2 084,92
	100%

	объем средств областного бюджета
	1672,2
	64,8%
	1 350,95
	64,8%

	объем собственных средств местного бюджета 
	758,5
	29,4%
	612,98
	29,4%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,0
	5,8%
	120,99
	5,8%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам проведенных закупок  сложилась экономия в сумме 495,78 тыс. руб.




5. Фотоматериалы 
	№

п/п
	Ограждение с сеткой на спортивное поле-2 шт.

	1.
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	2.
	Воркаут с рукоходом
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	3.
	Быстровозводимый павильон (для хранения и ремонта инвентаря)
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	4
	Стойки для прыжков в высоту с шестом
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