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ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Оснащение и текущий ремонт многофункциональных  классов технологии  МБОУ «Гимназия № 118» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 26/1».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 19.06.2023-28.09.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока реализован в срок.


	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Текущий ремонт многофункциональных  классов технологии  МБОУ «Гимназия № 118»  по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 26/1»

	898,837 тыс. руб.
	ООО «БРЕНДСЕРВИС

	2.
	1. Подготовка кабинетов к ремонтным работам:
- Разборка имеющейся в кабинетах мебели  и вынос ее из  кабинетов;	
- Отключение техники и вынос ее из кабинетов;	
- Снятие жалюзи, защита окон от повреждения во время ремонтных работ.
2. Погрузочно-разгрузочные работы при поступлении техники и оборудования для кабинетов.
3. Уборка кабинетов после завершения ремонтных работ.
4. Обустройство кабинетов после завершения ремонтных работ.

	Трудовое участие
	

20 человек


10 человек

10 человек


30 человек



20 человек


30 человек

	3.
	1. Предоставление расходных материалов для уборки кабинета после ремонта (моющие средства).
2. Предоставление методических пособий. 
3. Предоставление шкафа для наглядных пособий.

	Имущественное участие
	Поваляхина Лариса Тенгизовна


Витченко Светлана Николаевна
Мужелевская Ирина Тимофеевна

	4.
	1. Приобретение мебели (столы для творческой зоны, стулья винтовые).
2. Приобретение мебели и оборудования (столы для швейных машин, система хранения для кладовой -закрытый шкаф, верстак слесарный СТАРТ плюс, шкаф для инструментов).
3. Приобретение оборудования (швейные машины, станок вертикально -сверлильный, токарный станок JET BD-3 по металлу, тиски слесарные 80 мм стальные, шуруповерт аккумуляторный, дрель аккумуляторная, точильный станок, мини токарный станок).
4. Приобретение мебели (система хранения для кладовой).
5. Приобретение мебели (система хранения и приготовления пищи для кухонной зоны)
6. Приобретение кухонной техники (микроволновая печь, холодильник, мультиварка).
7. Приобретение оборудования (станок токарный деревообрабатывающий 
СТД-120М).

	573,000 тыс. руб.



338,000 тыс. руб.







408,300 тыс. руб.








70,000 тыс. руб.


325,000 тыс. руб.



58,341 тыс. руб.



117,900 тыс. руб.

	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЛАВЯНКА»


ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЛАВЯНКА»






ООО «АКТИВ ИНТЕГРО»








ООО «ТРАМ»


ООО «ТРАМ» 



ИП ГАЛКИНА М. Н.



ООО «АН-СИСТЕМА»


	
	
Итого

	
2 789,378 тыс. руб.
	





	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 051,2
	100
	2 789,4
	100

	объем средств областного бюджета
	1 977,2
	64,8
	1 807,5
	64,8

	объем собственных средств местного бюджета 
	921,4
	30,2
	842,4
	30,2

	объем инициативных платежей физических лиц 
	152,6
	5
	139,5
	5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупочных процедур сложилась экономия в сумме 261,8 тыс. руб.



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1
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	4
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	5
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