Приложение № 5 
Положения об инициативных 

проектах на территории 

муниципального образования 

«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Пролетарский район города Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт помещений
1 этажа МБОУ «Школа № 81» расположенной по адресу: г. Ростова-на-Дону,
пр. 40-летия Победы № 73. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 

01.06.2023 – 15.08.2023.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации инициативного проекта


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт помещений 1 этажа МБОУ «Школа № 81»
	2 163,9
	ООО «СВАРОГ»

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ. Демонтаж оборудования, вынос мебели. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Уборка помещения после ремонта. Мытье окон. Расстановка мебели после ремонта.
	Трудовое участие
	149 человек

	3.
	Приобретение москитных сеток для основного зала 1 этажа
	Имущественное участие
	Геворгян Роза Вардановна

	
	Приобретение жалюзи для основного зала 1 этажа
	Имущественное участие
	Садовская Елена Богдановна

	
	Приобретение урн с педалью для мусора
	Имущественное участие
	Фатеева Людмила Алексеевна

	
	Приобретение стендов для рекреаций 1 этажа
	Имущественное участие
	Марьина Светлана Владимировна

	
	Итого
	2 163,9 тыс.руб.
	


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 828,6
	100
	2 163,9
	100

	объем средств местного бюджета
	2 678,6
	94,7
	2 049,2
	94,7

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,0
	5,3
	114,7
	5,3

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 664,7 тыс. руб. по результатам аукциона


5. Фотоматериалы 
	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
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