ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского 
округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение мобильного измельчителя веток на автомобильном прицепе для МАУК "Дирекция парков города 
Ростова-на-Дону».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
[bookmark: _GoBack]4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 13.06.2023
по 28.08.2023.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица 
и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение мобильного измельчителя веток на автомобильном прицепе для МАУК "Дирекция парков города Ростова-на-Дону"
	1 495 100,00
	ИП Хатламаджиев М.А.

	2.
	Навес для хранения измельчителя
	имущественное участие
	МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону»

	3.
	Приобретение комплекта защитного инвентаря для оператора измельчителя - перчатки, очки, наушники
	имущественное участие
	МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону»

	4.
	Предоставление дизельного топлива
	имущественное участие
	Бухтияров Артем Валерьевич

	
	Итого
	1 495 100,00
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	
	100
	
	100

	объем средств областного бюджета
	968,8
	64,8%
	968,8
	64,8%

	объем собственных средств местного бюджета 
	376,3
	25,2%
	376,3
	25,2%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,00
	10,0%
	150,00
	10,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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