Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией
ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт помещений
 для создания музейного комплекса в МБОУ «Школа № 93», по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
05.06.2023-31.08.2023.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.     

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт помещений для создания музейного комплекса в МБОУ «Школа № 93».
	2 235,0 тыс. руб.
	ООО «СПЕЦСТРОЙ»

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ 
Уборка помещения после ремонта 
Мытье окон
	Трудовое участие
	213 человек

	3
	Предоставление расходных материалов для уборки помещений - ветошь


	Имущественное участие
	Дидковская А. В.
.

	
	Предоставление моющих средств


	Имущественное участие
	

	
	Предоставление стендов
	Имущественное участие
	Акулиничева Т. В.

	
	Предоставление мешков для сбора и вывоза мусора
	Имущественное участие
	Кананина О. Д.

	
	ИТОГО
	2 235,0 тыс. руб.


	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 998,4
	100%
	2 235,0
	100%

	объем средств областного бюджета
	1 943,0
	64,8%
	1 448,3
	64,8%

	объем средств местного бюджета
	905,4
	30,2%
	675,0
	30,2%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	150,0
	5%
	111,7
	5%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 763,4 тыс. руб.


5. Фотоматериалы 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
	Рекреация
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	Рекреация
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	2.
	Учебный кабинет
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	Учебный кабинет
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