Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Кировский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 285 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Суворова, 51».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
19.07.2023 – 25.08.2023.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт пищеблока МБДОУ № 285 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Суворова, 51
	1416,5  тыс.руб.
	ООО "БРЕНДСЕРВИС"

	2.
	Подготовка помещений к проведению ремонтных работ. Демонтаж кухонного оборудования, вынос кухонного оборудования и мебели. Упаковка имущества и кухонного оборудования перед ремонтом. Уборка помещений после ремонта. Мытье стен, окон, пола. Расстановка кухонного оборудования и мебели после ремонта. Монтаж кухонного оборудования.
	Трудовое участие
	122 человека

	3.
	Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки, в количестве 10 шт.
	Имущественное участие
	Ласкевич Д.В.

	
	Предоставление микроволновой печи, в количестве 1 шт.
	Имущественное участие
	Шереметьева Д.О.

	
	Предоставление штор, в количестве 3 шт.
	Имущественное участие
	Старостьянова А.Ю.

	
	Предоставление разделочных досок, в количестве 10 шт.
	Имущественное участие
	Шепель Т.С.

	
	Предоставление контейнеров с крышкой 18 л. для хранения продуктов в количестве 8 шт.
	Имущественное участие
	Удоратина Е.И.

	
	Итого
	1416,5  тыс.руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	1595,4 
	100%
	1416,5  
	100%

	объем средств местного бюджета
	1514,0
	94,9%
	1344,3  
	94,9%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	0
	0
	0
	0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	81,4
	5,1%
	72,2
	5,1%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]Экономия 177,9 тыс. руб. по результатам  открытого аукциона в электронной форме



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	
1.
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пищеблок
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2.
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Кладовая для хранения овощей
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