Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Октябрьский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Капитальный ремонт помещений бассейна МБУ ДО ДЮСШ № 4 по адресу: ул. Тельмана, 14 а»
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.09.2023 –16.10.2023
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект не реализован в срок до 29.09.2023 по причине задержки поставки насосов, подрядной организации направлена претензия.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт помещений бассейна 
	2 778,3
	ООО «Мутабор»

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ: вынос мебели. Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Погрузка строительного мусора. Разгрузка стройматериалов, оборудования. Уборка помещения после ремонта: мытье окон, пола.
	Трудовое участие
	104 человека

	3.
	Приобретение банок краски
	Имущественное участие
	Беловодов Р.В.

	
	Приобретение песка
	Имущественное участие
	Чижиков Д.С..

	
	Итого
	2 778,3 тыс.руб.
	










	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 804,7
	100
	2 778,3
	100

	объем средств местного бюджета
	2 103,5
	75
	2083,7
	75

	объем инициативных платежей физических лиц 
	140,2
	5
	138,9
	5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	561,0
	20
	555,7
	20

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия 26,4 тыс. руб. по результатам аукциона



5. Фотоматериалы 4-5 ракурса 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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