ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка покрытия из резиновой крошки, оборудования и МАФов для детской игровой площадки на территории Детского парка им. В. Черевичкина, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная,6».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 12.05.2025-31.07.2026.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение и установка покрытия из резиновой крошки, оборудования и МАФов для детской игровой площадки на территории Детского парка им. В. Черевичкина, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная,6 | 2 995,2 тыс.руб. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕРВИС" |
| 2 | Предоставление средств индивидуальной защиты (перчатки) | Имущественное участие | Ильюшенко Сергей Николаевич |
| 3 | Предоставление сопутствующих строительных товаров (емкости для размешивания) | Имущественное участие | Слепаков Леонид Ильич |
| 4 | Предоставление инструментов (шуруповерты) | Имущественное участие | Бойко Игорь Николаевич |
| 5 | Предоставление расходных материалов (мешки для строительного мусора) | Имущественное участие | Муравецкий Денис Сергеевич |
|  | Итого | 2 995,2 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 995,2 | 100,0 | 2 995,2 | 100,0 |
| объем средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2695,7 | 90,0 | 2695,7 | 90,0 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 299,5 | 10,0 | 299,5 | 10,0 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупки сложилась экономия в сумме 0,0 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы:

| N п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |