[bookmark: _Hlk142489649]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка покрытия из резиновой крошки, оборудования и МАФов для детской игровой площадки на территории Детского парка им. В. Черевичкина, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная,6».
[bookmark: _GoBack]3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – на стадии реализации, процент исполнения - 100%.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 12.05.2025-31.07.2026.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1
	Приобретение и установка покрытия из резиновой крошки, оборудования и МАФов для детской игровой площадки на территории Детского парка им. В. Черевичкина, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная,6
	2 995,2 тыс.руб.

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕРВИС"

	2
	Предоставление средств индивидуальной защиты (перчатки)
	Имущественное участие 
	Ильюшенко Сергей Николаевич

	3
	Предоставление сопутствующих строительных товаров (емкости для размешивания)
	Имущественное участие
	Слепаков Леонид Ильич

	4
	Предоставление инструментов (шуруповерты)
	Имущественное участие
	Бойко Игорь Николаевич

	5
	Предоставление расходных материалов (мешки для строительного мусора)
	Имущественное участие
	Муравецкий Денис Сергеевич

	
	Итого
	2 995,2  тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 995,2
	100,0
	2 995,2
	100,0

	объем средств областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	объем собственных средств местного бюджета 
	2695,7
	90,0
	2695,7 
	90,0

	объем инициативных платежей физических лиц 
	299,5
	10,0
	299,5
	10,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки сложилась экономия в сумме 0,0 тыс. руб.



5. Фотоматериалы:
	N п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
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