Приложение № 5
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Кировский район город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной и игровой   площадок, с установкой малых форм и навеса в МБДОУ " Детский сад №70" по адресу г. Ростов на Дону, ул. Социалистическая,198а.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 10.07.2023 –25.08.2023.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство спортивной и игровой   площадок, с установкой малых форм и навеса в МБДОУ " Детский сад №70"
	2998,8 тыс. рублей
	ООО «Садко-Строй»

	2
	Подготовка участков к проведению ремонтных работ. Демонтаж оборудования. 
Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом. Вывоз старого инвентаря. Уборка участков после строительных работ
	Трудовое участие
	122 человек

	3
	Предоставление хоз.инвентаря
	Имущественное участие
	Савенко Надежда Леонидовна

	4
	Предоставление сетки для футбольных ворот
	Имущественное участие
	Дядюхин Михаил Александрович

	5
	Предоставление футбольных ворот
	Имущественное участие
	Дядюхина Светлана Анатольевна

	6
	Предоставление футбольных мячей
	Имущественное участие
	Ласкавеч Даниил 
Витальевич

	7
	Предоставление передвижного контейнера для мячей
	Имущественное участие
	Сергеева Илона
Михайловна

	
	Итого
	2998,8 тыс. рублей
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2998,8
	100
	2998,8
	100

	объем средств местного бюджета
	2845,9
	94,9
	2845,9
	94,9

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	152,9
	5,1
	152,9
	5,1

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	




5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
Игровая площадка
	[image: C:\Users\USer\Desktop\IMG_0660.JPG]
	[image: C:\Users\USer\Desktop\PHOTO-2023-08-29-12-43-39.jpg]

	2.
Игровая площадка
	[image: C:\Users\USer\Desktop\фото\IMG_2777.jpg]
	[image: C:\Users\USer\Desktop\PHOTO-2023-08-29-12-48-49.jpg]

	3.
Спортивная площадка
	[image: C:\Users\USer\Desktop\IMG_0641.JPG]
	[image: C:\Users\USer\Desktop\PHOTO-2023-08-29-12-42-18.jpg]

	4.
Спортивная площадка
	[image: C:\Users\USer\Desktop\IMG_0634.JPG]
	[image: C:\Users\USer\Desktop\IMG_6059.jpg]
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